岚皋县“十三五”地质灾害防治规划

（ 2016～2020年）

岚皋县人民政府

岚皋县“十三五”地质灾害防治规划

（ 2016~2020年）

| 实施单位 | ： | 岚皋县人民政府 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 | ： | 长安大学 |
| 项目负责人 | ： | 苏生瑞 |
| 编写人 | ： | 马新斌 胡润宝 陈 鹏 张楚怡 张 莹 马 驰 李 鹏 |
| 审核人 | ： | 苏生瑞 |
| 提交单位 | ： | 岚皋县国土资源局 |
| 提交日期 | ： | 二〇一六年四月 |

目录

0前言	1

0.1编制目的	1

0.2编制依据	1

0.3规划适用范围	1

0.4规划基准年和期限	1

1 地质灾害防治现状与面临的形势	2

1.1  自然地理与社会经济	2

1.1.1地理位置及交通	2

1.1.2经济社会发展概况	2

1.1.3气候水文	3

1.2  地质环境基本特点	3

1.2.1地形地貌	3

1.2.2地震	4

1.2.3地质构造	4

1.2.4地层岩性	4

1.3  地质灾害现状	5

1.3.1地质灾害概况	5

1.3.2地质灾害发育特征	5

1.4  地质灾害防治工作进展	6

1.5  地质灾害发展趋势预测	8

1.6  地质灾害防治工作面临的形势	8

2  指导思想、基本原则和目标	10

2.1  指导思想	10

2.2  规划原则	10

2.3  规划目标	11

3  地质灾害防治工作任务	12

4  地质灾害易发区和重点防治区	13

4.1  地质灾害易发区划分原则	13

4.2  地质灾害易发区划分	13

4.3  地质灾害重点防治区	13

5  地质灾害防治工作部署	17

5.1  地质灾害详细调查和排查	17

5.2  应急处置和救援能力建设	17

5.3  地质灾害治理和搬迁避让	18

5.4  矿山地质环境恢复治理	18

5.4  地质灾害专业监测	19

5.6  地质灾害综合管理信息系统建设工程	19

5.7  地质灾害科普宣传工程	19

6  经费估算与筹措	20

6.1  估算与措筹依据	20

6.2  经费估算	20

6.3  经费筹措	22

6.3.1经费措筹原则	22

6.3.2经费筹措渠道	25

7  保障措施	26

7.1  行政管理措施	26

7.2  技术措施	26

7.3  资金保障措施	27

7.4  抢险救灾措施	28

7.5  法律法规措施	28

7.6  宣传培训措施	29

8  附则	30

附表

附表1  岚皋县地质灾害隐患点及防治规划一览表

附图

附图1  岚皋县地质灾害分布及易发程度分区图（1：100000）

附图2  岚皋县“十三五”地质灾害防治规划图（1：100000）

# 0前言

## 0.1编制目的

为了贯彻落实《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《陕西省人民政府关于贯彻国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》等，确保有计划、有步骤、有针对性地开展岚皋县“十三五”地质灾害防治工作，使地质灾害防治工作落到实处，避免或减轻由于地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，以保护人民生命财产安全，促进岚皋县经济和社会可持续发展，特编制《岚皋县“十三五”地质灾害防治规划》（以下简称《规划》）。

## 0.2编制依据

（1）《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）

（2）《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）

（3）《陕西省人民政府关于贯彻国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》（陕政发[2011]59号）

（4）《陕西省“十三五”地质灾害防治规划》

（5）《安康市国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》

（6）《安康市“十三五”移民搬迁安置总体规划》

（7）《安康市矿山地质环境综合治理实施方案》（2015）

（8）《岚皋县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（9）《岚皋县“十三·五”避灾扶贫搬迁专项规划》

（10）《陕南山洪地质灾害受灾地区岚皋县地质灾害详细调查报告》（2011）

（11）《岚皋县“十二五”地质灾害防治规划》

## 0.3规划适用范围

本《规划》适用于岚皋县全境。

## 0.4规划基准年和期限

《规划》基准年应为2015年，规划期为2016～2020年。

# 1 地质灾害防治现状与面临的形势

## 1.1  自然地理与社会经济

### 1.1.1地理位置及交通

岚皋县位于陕西省南部，大巴山北坡，属安康市辖县之一。东与平利县毗邻，西与紫阳接壤，南与重庆市城口县为邻，北连安康市汉滨区。地理座标北纬31°56′～32°32′，东经108°38′～109°11′。全县东西长51.24km，南北宽65.45km，最高海拔2641m，最低海拔268m，总面积1957.26km2，其中山地面积占95%，属山区县。全县辖12个镇，125个行政村11个社区，总人口17.6万，其中农业人口14.7万。

岚皋县交通运输及通讯条件较为便利，国道541207贯通境内六个乡镇，形成以县城为中心，北通安康、西安，南达城口、重庆，东连平利、镇坪、小三峡的公路交通网络。县境北部有襄渝铁路与汉江主航道通过。

### 1.1.2经济社会发展概况

岚皋县物华天宝，资源丰富。境内岚河、大道河、洞河三大流域水力资源理论蕴藏量54.8万千瓦，可开发量达24万千瓦。矿产主要有金、铜、铁、石英石、重晶石、瓦板岩等，其中钛铁矿总储量22亿吨。魔芋、茶叶、生漆以及山野菜、中药材等生物资源种类繁多。魔芋种植历史悠久，是全国魔芋标准化示范区，先后被列为“全国魔芋种植基地重点县”和“全国魔芋加工重点县”。茶叶生产久盛不衰，清代乾隆年间就已作为贡品，现今打造的“南宫山富锌富硒茶”更是位居全省名优茶之列。生漆早在明代就被称为“金漆”，属国际市场三大名漆之一。

岚皋风光旖旎，美景荟萃。境内有中国最神奇的森林公园、国家AAAA级景区南宫山，以百年不腐的高僧真身、佯死复活的千年古栎、4亿年前的古冰川遗迹蜚声海内外。近年来，以“巴山人家农家乐”为主打品牌的乡村旅游迅猛发展，吸引着各方客商慕名前来，品农家风味，赏乡村美景，观地方民俗。

“十二五”以来，岚皋县坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，大力实施“统筹城乡、全面小康”战略，围绕“旅游富民、生态强县”目标，走“大企业引领，大基地支撑，大产业发展”的道路，加快农业产业化、工业化、信息化、城镇化进程，支撑县域发展的旅游、魔芋、矿电、花炮“四大”特色产业快速扩张，以出境二级路、乡乡通油路、村村通水泥路和供水、电力、通讯全覆盖为标志的城乡基础设施日臻完善，城乡教育、医疗、扶贫、文化、养老、就业等民生均等化水平大幅提高，依法行政、精神文明、社会管理各项工作扎实有效，全县呈现出经济繁荣、社会稳定、人民安居乐业的可喜局面。2015年，实现生产总值401303万元，全社会固定资产投资完成406749万元，农业总产值达112891万元，全年财政总收入2.65亿元。

### 1.1.3气候水文

（1）气候

岚皋县为北亚热带大陆性季风气候，并具有亚热带向暖温带过渡的气候特征，温暖湿润，雨量充沛，四季分明。气温南高北低，多年平均气温15℃，一月份平均气温3.4℃，七月份平均气温26.7℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温－10.4℃，≧10℃的积温4664℃。全年平均日照1599小时，日照百分率36%，无霜期240天左右，全年降雪天数15天，最大积雪深度150mm，冻土深度100mm。

据1963～2013年降雨资料及主要气象参数统计分析，全县多年平均降水量为992.7mm，最多年份降水量为1638.4mm（2007年），最少年份降水量为628.5mm（1999年），日最大降水量134.9mm（2010年7月18日）。多年平均降雨日为140.3天。一般5月上旬进入雨季，10 月上旬止，此阶段降水量约占全年降水量的70%，暴雨多出现在该时期。每年汛期常发生大暴雨，是本流域洪水的主要成因，也是诱发滑坡、泥石流灾害的重要因素。

（2）水文

岚皋县境内河流属汉江水系，主要有岚河、大道河、洞河和晓道河水系，均呈近南北流向。南中部地区河道上陡下缓，平均比降22.6％～30％。其中岚河支流有滔河、支河、朱溪河、洋溪河、溢河、蔺河、四季河等15条，发源于大巴山北麓，境内流长80.5km，流域面积1175.89km2。

## 1.2  地质环境基本特点

### 1.2.1地形地貌

岚皋县地势自南向北倾斜，除少部分河谷阶地外，基本全为山地地貌，受地质构造控制，主山脊走向一般为北西～南向东。相对高差2381m，最高处为滔河源头九个包，海拔2641m，最低处为大道河口茶儿湾，海拔268m。南部主要为深山区，分水岭海拔一般在1500m以上，约占总面积的30％；北部大部分地区及河谷两岸多为低中山和低山，一般在1400m以下，约占总面积的70％。

### 1.2.2地震

根据有关资料，岚皋县历史地震一般震级1～1.6级，近场区大范围内没有发生强震的背景条件，地震活动多以微弱震为主，现在和历史地震最大影响烈度为VI度。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），基岩水平动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为VI度，故本区应属区域稳定性相对较稳定的地区。

### 1.2.3地质构造

岚皋位于南秦岭北大巴山构造带，属扬子板块北部边缘，本区地质发展史在喜山期为断块升降构造变形阶段，喜山运动表现为区内大面积不均一隆起，造成巴山山脉的再次拔起。岚皋县境内大型断裂及大型活动断裂发育，构造复杂。构造破碎带改变了岩体的内部结构，岩层中节理裂隙相当发育，为地质灾害的发生提供有利条件；构造强烈区段地形相对较陡，微地貌变化复杂，在降雨、地下水、地震、重力等综合作用下易引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

### 1.2.4地层岩性

岚皋县境内出露的地层主要是上元古界（震旦系）、下古生界（寒武系、奥陶系、志留系）及新生界（第四系）地层。

上元古界郧西群由绢云母石英片岩夹绿泥石英片岩、绢云母斜长片岩组成，耀岭河群为绿色～灰紫色凝灰岩、斜长绿泥片岩、千枚岩。

下古生界寒武系在岚皋出露面积较大，岩性岩性主要是灰～灰黑色，中厚层、巨厚层角砾灰岩、炭质灰岩、泥质灰岩及粉砂质灰岩，少量钙质板岩和含钙泥质板岩；奥陶系岩性主要是炭质板岩、钙质板岩、粘板岩，以及少量的粗面岩、凝灰岩及角砾熔岩；志留系岩性主要有两类，一类是变质作用形成的灰～灰绿、灰黑色炭质板岩、砂质板岩及粘板岩，另一类是火山作用形成的凝灰岩、火山砾岩、玄武岩。

区内新生界地层主要为第四系冲洪积及崩塌、滑坡、残坡积堆积物，主要分布于河谷两侧和山坡及坡脚地带。

## 1.3  地质灾害现状

### 1.3.1地质灾害概况

岚皋县境内山高坡陡，河流众多，地质结构复杂，气候多变，特殊的自然地理环境和地质构造背景，导致该地区存在或者发育独特环境地质问题，诸如水土流失、水污染、地方病、滑坡、崩塌、泥石流等，其中滑坡、崩塌、泥石流是这一地区最为严重的环境地质问题。

截止2015年底，在规划区内有各类地质灾害隐患点共325处，其中滑坡隐患点292处，泥石流隐患点30处，崩塌隐患点3处，另有重点矿山地质环境问题点2处（附表1）。

矿产资源开采产生了地质灾害隐患，其中以孟石岭镇东岭瓦板岩矿和城关镇平溪河竹园湾建筑石料用玄武岩矿最为突出。南宫山地质公园道路存在危及安全的不稳定巨石。

据统计，岚皋县地质灾害威胁2198户、9327人。由于岚皋县各镇的人口数量、经济发展状况和地质灾害数量及密集程度不同，其所受地质灾害的威胁程度也不同。地质灾害威胁人口数量较多的镇有城关镇、民主镇和佐龙镇等。

### 1.3.2地质灾害发育特征

受自然和人为因素的综合影响，岚皋县境内滑坡、泥石流和崩塌等地质灾害发育，全县地质灾害种类较简单、规模不一，但危害性大，同时还具备隐蔽性强、突发性明显等特征。全县境内地质灾害点325处，主要为滑坡，其次为崩塌（危岩）、泥石流，和矿山地质环境问题，按规模统计，以中小型为主。现将全县各种类型的地质灾害特征简述如下：

（1）滑坡发育特征

全县滑坡共292处，主要分布在河谷区和低山区以及县城、镇等人口密集的地区。滑坡平面形态多呈半圆形、舌形和不规则形状，其中不规则形态的滑坡占大多数；剖面形态以凹形、阶梯形和复合型为主；滑坡体长度跨度范围较大，主要集中在小于300m的范围区间；滑坡体的宽度跨度范围亦较大，主要集中在小于150m的范围区间；滑坡体厚度分布范围为0.5～30m，主要集中在1～10m；区内滑坡体积大小结果来看，以中、小型滑坡为主。

（2）崩塌发育特征

规划区内发育崩塌3处。按规模划分，大、中、小型各1处。主要受地质条件、降雨量和人类工程活动的控制，多发生于35°～60°的自然陡坡地段，一般发育于碳酸盐岩和变质岩地层中，在强降雨诱发和重力作用下产生崩塌。区内崩塌具突发性强、隐蔽性强、危害性大的特点，规模较大，多发生在雨季，其发育过程缓慢而久长，易使人麻痹大意。

（3）泥石流发育特征

泥石流灾害30处，按规模划分，小型20处，占泥石流总数的66.7%；中型7处，占泥石流总数的23.3%；大型3处，占泥石流总数的10%。中小型灾害点占泥石流的绝大部分。

（4）矿山地质环境问题发育特征

规划区内矿山地质环境问题最为突出的有2处，其总体规模较大，主要对矿区附近农田、村民、公路及行人有威胁。

## 1.4  地质灾害防治工作进展

“十二五”期间，岚皋县在地质灾害预警预报、应急演练、宣传培训、地质灾害防治高标准“十有县”建设、矿山地质环境综合治理实施方案编制工作方面均取得了进展。地质灾害防治工作进展情况与成效主要如下：

（1）地质灾害防治管理体系进一步完善

一是防灾工作实行行政首长负责制。成立了地质灾害防治工作领导小组，各成员单位分工明确，责任落实到人；二是建立完善地质灾害防治机构，县国土局成立了防滑办，各镇（办事处）配备有专职地质灾害管理人员。三是组建了防灾应急抢险机构，编制了安康市《突发性地质灾害应急预案》，组建了应急抢险分队，为突发性地质灾害的应急抢险提供了组织保障；四是强化地质灾害防治检查考核机制，使各项工作任务有检查，有考核，责任得到落实；五是防灾制度得到落实，坚持灾险情速报和地质灾害巡查，使地质灾害防治、监督、管理体系基本建立，并制度化。

（2）地质灾害群测群防和监测预警预报工作不断推进与完善

在1:5万地质灾害详细调查的基础上，进行了地质灾害的群测群防网络体系的初步建设，通过每年汛期后的动态更新工作，对新增的隐患点按危害程度、稳定状态进行了分类，落实了责任人和监测人，对已完成工程治理或移民搬迁消除的隐患点及时销号并加强了管理和监督工作。每年汛前组织开展地质灾害隐患大排查，对已发现的地质灾害隐患点，发放地质灾害防灾明白卡，落实监测领导责任人和监测人，初步建立了群测群防体系。全县共建立了325个群测群防监测点，对每个灾害点都确定了监测人及负责人，确保及时发现地质灾害隐患点的危险，减小地质灾害产生的损失。

（3）开展了地质灾害勘查治理工作

岚皋县积极争取国家和省财政的资金，通过立项、勘查、设计、施工等程序，已经完成了城关镇柳家坡滑坡、孟石岭镇草坪村滑坡、城关镇张家沟滑坡、城关镇岚皋中学滑坡4个灾害点的治理工程；已经完成了民主集镇滑坡、城关镇白虎岩滑坡、蔺河镇和平村滑坡、民主镇三斗课滑坡的工程治理勘查和设计工作。通过实施地质灾害治理工程，已经消除了一批严重威胁城镇、学校、村庄等人口密集区的地质灾害隐患点。

（4）积极开展矿山地质环境治理

“十二五”期间，对全县重点矿山进行实地野外调查，完成了孟石岭镇东岭瓦板岩矿和城关镇平溪河竹园湾建筑石料用玄武岩矿矿山地质环境恢复治理区可行性研究工作，编制各矿山地质环境综合治理工程可行性研究报告。

（5）地质灾害应急处置

岚皋县人民政府和县国土局筹资金对一些小型的灾害点进行了应急处置，排除险情，确保了一部分受地质灾害威胁的群众的生命财产安全。

（6）地质灾害隐患点搬迁避让

根据岚皋县人民政府及相关部门根据“统一规划、整体搬迁、先易后难、分批实施、妥善安置”的搬迁原则，认真地编制和落实搬迁避让方案， 2011～2015年之间，已经对110多个隐患点上受威胁的人民群众实施搬迁工作，共搬迁了1400多户5600多人。确保了一部分人民群众的生命财产安全，为经济发展提供保障。

（7）气象预报预警

建立地质灾害气象预报预警系统。县国土局与县气象部门合作，在县电视台等新闻媒体发布地质灾害预报预警，实现了定量分等级预报，预报水平逐步提高。快速有效地向广大人民群众传递准确的气象信息，有效地控制灾情的发展。

（8）宣传培训工作成绩显著

县国土资源部门利用每年的“世界地球日”、“世界环境日”、“国际减灾日”开展保护地质环境、防治地质灾害的科普知识宣传活动。举办了多期地质灾害防治和地质环境管理培训班，培训业务骨干，极大地提高了各级管理人员的业务素质。通过乡乡开座谈会、村村讲解防治知识、点点传授监测方法，大大提高了全社会的防灾意识。

（9）“十有县”建设取得成效

县委、县政府高度重视“十有县”创建工作，成立了地质灾害防治高标准“十有县”建设工作领导小组，制定印发了《岚皋县地质灾害防治高标准“十有县”建设工作实施方案》。同时县政府把高标准“十有县”建设作为地质灾害防治的核心内容来抓，预算地质灾害防治工作经费60万元。2015年底，岚皋县“十有县”建设通过了国土资源部的评审。

## 1.5  地质灾害发展趋势预测

岚皋县是地质灾害发育程度高的地区。目前已对部分地质灾害进行了治理，使岚皋县境内危害较大的灾害得到改善。虽然实施了小流域治理，使局部地区有所改善，但总体上仍无法控制地质灾害灾情的扩大趋势，滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患仍处于发展阶段，多数隐患点尚未实施治理。

岚皋县自然地理环境和地质构造背景复杂，人类工程经济活动较强烈且集中，再加上雨季强降雨的影响，导致该地区发育较多的地质灾害。其中滑坡、崩塌、泥石流最为严重。滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害仍然会不断发生。随着社会经济的快速发展，人类工程活动在不断增加，公路、水利、电力等人类工程活动的增加，使得人为诱发地质灾害呈上升趋势。

## 1.6  地质灾害防治工作面临的形势

通过“十二五”期间的不懈努力，岚皋县地质灾害防治工作在各方面都取得了明显进步，成效显著。地质灾害防治体系已经构建，基本上查明了易发区内地质灾害发育特征及分布规律，对一批重大地质灾害点实施了避让、勘查或治理，积累了详实的资料和经验。但是岚皋县地质灾害防治工作仍将面临着新的形势与挑战，且存在以下问题：

（1）地质灾害隐患点多，防治工作任务重、压力大

全县共有地质灾害隐患点325处，主要分布在县城周边、集镇、人口密集的居民点和交通沿线等地质灾害高易发区。每年汛期的强降雨，又增加一批新的地质灾害隐患点，地质灾害防治工作面临的形势依然十分严峻，防范难度大，防灾任务艰巨。

（2）监测预警体系建设滞后

一是地质灾害专业监测点少、监测方法和手段落后，专业监测网点体系和示范区还未完全建立；二是地质灾害气象预警预报体系薄弱；三是仍主要局限于较低水平的群测群防、基本依赖于技术人员经验，缺乏科学系统的方法，尚不能做到预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效，且部分群测群防监测点遭到破坏，需重新建立。

（3）地质灾害防治基本条件较差

国土资源部门缺乏基本的交通、监测，应急调查及工作设备，使地质灾害防治工作受到制约。从而导致地质灾害防治在预防、应急、抢险等环节上出现“防灾无力、救灾不力”的被动局面。

虽然各级政府领导都高度重视地质灾害防治工作，在机构和人员编制上给予了大力支持，但受编制和财力的限制，目前县地质环境监测站机构还未建立，尤其是县国土资源局专业技术人员十分紧缺，地质灾害防治工作管理队伍人员数量、质量远不能满足实际需求，难以满足当前地质灾害防治管理工作的需要，在一定程度上影响了地质灾害防治工作的顺利进行。

（4）地质灾害防治工作经费不足

虽然依据《地质灾害防治条例》的规定，地质灾害防治经费已纳入各级财政年度预算，但地质灾害防治经费依然严重不足。中省财政地质灾害防治专项经费还不能满足地质灾害防治工作的需要。由于地方政府财力有限，已确认的重要地质灾害点未能得到及时治理；许多受地质灾害威胁的居民未能搬迁避让，重大灾害点不能及时勘查治理；监测人员的补贴落实不到位，必须的仪器设备未能配齐。经费不足严重制约了地质灾害防治工作的有效开展，另外，已治理地质灾害项目缺乏后期维护经费。

（5）地质灾害防治管理信息系统尚不完善

目前岚皋县缺乏一套集地质灾害基础信息、地质环境调查勘察信息、社会经济环境状况、群测群防信息、地质灾害重点防治点信息、地质灾害宣传教育及应急演练资料、地质灾害数据报表管理等信息为一体的，同时具有集中管理、动态更新、远程查询浏览、信息共享、应急决策等功能的地质灾害防治可视化管理信息系统。

# 2  指导思想、基本原则和目标

## 2.1  指导思想

为了有效地防治岚皋县地质灾害，减轻因地质灾害造成人员伤亡和财产损失，充分发挥地质灾害防治的社会效益和生态效益。岚皋县地质灾害防治工作应本着以下的指导思想：

（1）根据岚皋县地质灾害的发育特征，分布规律、危害程度等，因地制宜、切合实际的建立健全地质灾害管理体系和法规体系，做到依法行政；

（2）贯彻“以防为主，防治结合“的防治方针；

（3）地质灾害防治应统一规划，通过各部门、各系统的通力合作，充分调动当地群众的防灾避灾积极性，遵照“政府负责，专业监测部门技术指导，受灾点群众监测，以点带面开展群测群防”的方针；

（4）地质灾害的防治应在充分遵循自然规律、规范人类工程活动基础上，进行必要的可能的防治，并密切结合岚皋县国土开发整治和经济发展规划，贯彻地质灾害防治与岚皋县社会经济发展相协调的战略。

地质灾害防治工作是一个宠大的系统工程，要求防治工作必需因地制宜切合实际，同时兼顾社会效益与地方经济发展相适应。所以地质灾害的防治工作必须贯彻以“防”为主，“防”、“治”结合的指导思想，走“群测群防“、“群专结合”的防灾道路。

## 2.2  规划原则

地质灾害的防治是为了最大限度地减轻灾害造成的损失和减少地质灾害发生的频率，有效地保护城镇、交通、能源等国民经济建设和岚皋县17.6万人民群众生命财产的安全。根据岚皋县地质灾害防治工作具有专业性、阶段性、社会性、综合性的特点，地质灾害防治工作必须遵循以下原则：

（1）坚持以人为本。地质灾害防治要始终把保护人民生命和财产安全放在首位，把受灾害威胁群众脱险、人居环境改善作为防治重点。充分发挥政府主导、各方参与、全社会防最大限度地避免和减少灾害造成的损失。

（2）预防为主、避让与治理相结合。加强地质灾害调查评价，健全和完善群测群防、群专结合的监测预报预警体系提高预报水平。提高应急避险和快速救援处置能力，根据岚皋县地质灾害点的具体情况和经济能力，做到应急避险、搬迁避让与工程治理有机结合。

（3）突出重点、分级管理、分步实施。综合考虑岚皋县地质灾害发育特点和社会经济发展水平，统筹规划全县地质灾害防治工作。根据灾害点具体情况实施地质灾害点分级管理，按地质灾害危害程度和稳定性分步实施治理任务，防治工作要注重从实际出发，因地制宜。选择重点地区、重点时段、重点工程、重要灾害点，集中力量加以防治。讲究实效，带动和推进全县地质灾害防治工作。

（4）统一管理、分级负责。县政府要加强对全县地质灾害防治工作的统一领导，组织各相关部门做好地质灾害防治工作。县国土资源主管部门负责本县范围内地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督，交通、建设、水利、旅游等其他相关部门，按照各自的职责负责做好相关的地质灾害防治工作，并对其各自管辖的防治工作进行监督检查。因自然因素造成的地质灾害，根据灾害点的规模及危害程度，分别由县及各乡（镇、街道办）负责组织治理；因工程建设等人为活动引发的地质灾害，谁引发，谁治理。

（5）科技进步与管理创新相结合。依靠科技深化对地质灾害的认识，力求用新理论、新思路，总结研究分析地质灾害发生、发展、成因及其规律，用新技术、新方法治理地质灾害，提高防灾减灾能力、水平及实效，做到“社会、经济、生态"三大效益相统一。

## 2.3  规划目标

根据岚皋县国民经济和社会发展规划，全县地质灾害防治工作的总体目标是：到2020年，有效改变岚皋县地质灾害日趋严重的局面，使全县地质灾害发生频率和损失明显降低。具体目标为：

（1）加强基础调查工作，进一步掌握全县境内地质灾害分布状况与危害程度。

（2）加强群测群防网络的建设，覆盖到全县范围，并加强地质灾害的科普知识宣传工作，培训出一批有能力、有责任的基层地质灾害监测人员；

（3）继续完善适应市场经济要求的地质灾害防治监督管理体系，认真执行建设用地地质灾害危险性评估制度，严格控制人为诱发地质灾害的发生；

（4）调动各方面的积极性，加强地质灾害治理工作力度，使危害严重的重大地质灾害体能够基本得到整治。

# 3  地质灾害防治工作任务

岚皋县政府全面贯彻落实《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》为核心，抓好地质灾害防治工作四大体系建设和机制建设，全面提升地质灾害防治水平。

（1）地质灾害调查评价体系建设

继续加强地质灾害巡查，对已经过治理，对人民群众现已无安全隐患的地质灾害点进行核查，更加完善地质灾害评价体系。

（2）地质灾害监测预警体系建设

加大群测群防网络建设力度，建立和完善预警预报信息、汛前排查、汛中巡查、汛后复查、灾情速报、汛期值班等制度，把监测、预防责任落实到具体单位和个人。

（3）地质灾害防治体系建设

结合岚皋县移民搬迁、扶贫搬迁计划，对受滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害威胁严重且不适宜进行工程治理和专业监测的隐患点进行搬迁避让。安置在符合地质灾害防灾减灾要求，避开可能发生滑坡、崩塌、泥石流等区域。

对威胁乡镇、人员集中的重点地质灾害隐患点进行勘查与治理。在规划期内，全县拟开展勘查治理的地质隐患点共11处。

在地质灾害易发区进行工程建设，要严格按照《地质灾害防治条例》有关规定开展地质灾害危险性评估，防止人为活动诱发地质灾害；做好地质灾害搬迁避让安置点选址的地质灾害危险性评估工作，避免因选址不当，将搬迁避让点选在地质灾害威胁区，对人民生命财产造成新的损失。

（4）地质灾害应急体系建设

继续加强地质灾害应急体系的建设，县、镇、村组建应急队伍，深入开展地质灾害防治宣传教育和应急演练活动，确保应急队伍、资金、物资、通信、技术、医疗卫生保障。

# 4  地质灾害易发区和重点防治区

## 4.1  地质灾害易发区划分原则

地质灾害易发区划分总体原则是：

（1）充分体现“以人为本”和“可持续发展”的战略思想，既对地质灾害的易发性进行评价，又考虑了地质灾害对社会的危害和对人民生命财产安全的威胁。

（2）评价以已发生过的地质灾害为背景，既根据调查做出现状评价，又要充分考虑人类工程经济活动及各种外营力条件变化影响作出预测性评价。

## 4.2  地质灾害易发区划分

根据地质灾害易发性划分结果，滑坡、崩塌等地质现象分区及地质灾害点的分布情况，综合考虑地形地貌、岩土体类型和结构特征以及人类工程活动影响范围及强弱程度，对岚皋县地质灾害易发程度进行分区，见表4-1。

## 4.3  地质灾害重点防治区

重点防治区人口分布集中，人类工程活动强烈，包括岚皋县城岚河流域、大道河镇汉江流域、晓道办事处、民主镇大道河流域、滔河镇滔河流域及石门镇横溪河流域河谷地带，区内的地质灾害较发育，属地质灾害高易发区，确定为本县的地质灾害重点防治区。地质灾害的特点是发育密度、规模、危害等较大，分布范围广。重点防治区面积143.46km2，占总面积7.33%，地质灾害共计135处，占总数41.5%。又根据各区的地质灾害发育特征及危害与人类工程活动划分防治亚区，可划分为6个重点防治亚区。岚皋县地质灾害防治分区特征表见表4-2。

岚皋县地质灾害易发程度分区说明表                                  表4-1

| 分区及 代号 | 面积 （km2） | 占全区面积（%） | 亚区及代号 | 面积（km2） | 占亚区的面积（%） | 地质灾害点的 数量 |  |  |  | 密度（处/km2） | 涉及主要乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 总计 |  |  |
| 高易发区 Ⅰ | 129.03 | 6.59 | I1 | 11.43 | 8.86 | 12 | 0 | 4 | 16 | 1.40 | 城关镇 |
|  |  |  | I2 | 18.57 | 14.39 | 16 | 0 | 3 | 19 | 1.02 | 大道河镇、民主镇 |
|  |  |  | I3 | 88.54 | 68.62 | 66 | 0 | 6 | 72 | 0.81 | 堰门镇、民主镇、石门镇 |
|  |  |  | I4 | 4.45 | 3.45 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2.47 | 佐龙镇 |
|  |  |  | I5 | 6.04 | 4.68 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.49 | 滔河镇 |
| 中易发区 Ⅱ | 632.63 | 32.32 | Ⅱ1 | 158.54 | 25.06 | 50 | 1 | 2 | 53 | 0.33 | 大道河镇、堰门镇、民主镇、佐龙镇 |
|  |  |  | Ⅱ2 | 46.84 | 7.40 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.17 | 滔河镇 |
|  |  |  | Ⅱ3 | 427.25 | 67.54 | 91 | 2 | 11 | 104 | 0.24 | 官元镇、石门镇、四季镇、城关镇、滔河镇、蔺河镇、南宫山镇、孟石岭镇 |
| 低易发区III | 1195.6 | 61.09 | III1 | 401.94 | 33.62 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.04 | 佐龙镇、民主镇、城关镇、蔺河镇、南宫山镇、孟石岭镇 |
|  |  |  | III2 | 43.91 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 民主镇、石门镇、堰门镇、官元镇 |
|  |  |  | III3 | 749.75 | 62.71 | 13 | 0 | 3 | 16 | 0.02 | 官元镇、石门镇、四季镇、滔河镇、南宫山镇、孟石岭镇 |

岚皋县地质灾害防治分区特征表                                     表4-2

| 防治分区 |  | 面积 （km2） | 分布范围及概况 | 经济发展现状及趋势 | 地质灾害特征 | 典型地质灾害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 | 亚区 |  |  |  |  |  |
| 地质 灾害 重点 防治 区 （Ⅰ） | I1 | 8.97 | 主要包括县城所在地城关镇，人口集中于河谷沿岸，人类工程经济活动强烈，主要表现为修路建房、斜坡垦植、水利设施建设等，旅游业较发达。 | 为县城所在地，是岚皋政治、经济、文化中心，区内以农业、旅游业为主，小商品经济较发达。 | 以滑坡为主，泥石流其次。 | 柳家坡滑坡、祖师庙滑坡、大白虎岩滑坡、贾家沟泥石流、陈家沟泥石流、李同军门前滑坡 |
|  | I2 | 18.57 | 主要包括大道河的大部分地区及汉江右岸民主的小部分地区。本区大道河镇是汉江的重要口岸，铁炉—汉江的公路为重要的交通设施。区内人口分布一般，主要汉江两岸居住。 | 经济发展一般，人类工程经济建设一般，航运较发达。 | 以滑坡和泥石流为主。 | 罗家院子滑坡、吊炉子滑坡、大地佬滑坡、新扒滑坡、黑虎崖滑坡、石家院子滑坡、吴家湾子滑坡、乱石窑滑坡、曾家淌滑坡、猪圈槽滑坡、胶腊坡滑坡、吴家院子滑坡、腊树滑坡、柳树沟泥石流 |
|  | I3 | 80.33 | 包括大道河的民主镇大道河流域的大部分地区及石门镇北部和堰门镇的小部分地区。区内人口主要大道河及其支流两岸居住。 | 区内人口密集，人类工程经济建设强烈，修路筑桥工程、引水浇灌等工程活动多。 | 以滑坡为主，泥石流较少，崩塌不甚发育。 | 烂泥池滑坡、安家湾泥石流、大淌滑坡、斑竹园滑坡、龚家院子滑坡、吕家湾滑坡、周家阳坡滑坡、谢家梁四组滑坡、瓦屋院子滑坡、学堂梁滑坡、老鸦新村滑坡、金家大院滑坡 |
|  | I4 | 4.23 | 位于晓道办事处王家垭—赵家院子地区。区内人口分布稀疏，主要沿沟谷两岸居住。 | 经济较落后，人类工程经济一般。 | 以滑坡为主，泥石流很少。 | 集镇后坡滑坡、茶园包滑坡、单家四房泥石流、唐家院子滑坡、江家院子滑坡 |
|  | I5 | 6.04 | 位于在滔河镇所在地附近及滔河流域。区内人口分布一般，主要滔河两岸居住。 | 经济较落后，修路筑桥工程、引水浇灌、小水电开发利用等工程活动较多。 | 以滑坡为主，泥石流、崩塌不甚发育。 | 大路上滑坡、老屋场滑坡、宋家淌滑坡、裤裆湾滑坡（1）、中梁子滑坡、段家老屋场滑坡、稀饭淌滑坡 |
|  | I6 | 25.32 | 主要为石门镇所在地及附近和石门镇的小部分地区。本区是通往旅游景点“神河塬”的重要路段。区内人口主要沿横溪河两岸居住。 | 经济较好，修路筑桥、小水电开发利用等工程活动较多。 | 以滑坡为主，泥石流较少。 | 张家院子滑坡、白家坡滑坡、方安梁伍家滑坡 |

岚皋县地质灾害防治分区特征表                                   续表4-2

| 防治分区 |  | 面积 （km2） | 分布范围及概况 | 经济发展现状及趋势 | 地质灾害特征 | 典型地质灾害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 | 亚区 |  |  |  |  |  |
| 地质 灾害 次重 点防 治区 （Ⅱ） | II1 | 24.01 | 主要分布于民主镇北部的低中山区。人口较少，主要沿大道河流域居住。 | 经济较落后，交通条件较差，以农业为主。 | 以滑坡为主，泥石流、崩塌较少。 | 田坝湾滑坡、熊家院子滑坡、代家庄滑坡、六斗梁滑坡、成家院子滑坡、陈家坡滑坡、庙排子滑坡 |
|  | II2 | 362.29 | 大道河支流大河、盘河及岚河支流和滔河支流流域，行政区域主要包括堰门镇、石门镇、四季镇、滔河镇、南宫山镇、蔺河镇、孟石岭镇等。人口相对较大，多分于在低山河谷区。 | 经济较好，以农业为主，工程经济活动以小水电开发利用为主，以及沿沟谷的乡村公路建设，少量小水电、矿业等。 | 以滑坡为主，泥石流、崩塌较少。 | 耳扒滑坡、梅家院子滑坡、舒家院子滑坡、大坟园滑坡、三房沟泥石流、乱石窑滑坡、姚家湾泥石流、谢家堡滑坡、溢河小学滑坡、碳洞坪滑坡、黄泥巴坪滑坡、上下简槽滑坡 |
|  | II3 | 11.97 | 主要分布于堰门镇所在地及以南部分地区。人口较少，主要分布在低山河谷区。 | 经济较落后，交通条件较差，以农业为主。 | 以滑坡为主，泥石流、崩塌不甚发育。 | 腊树滑坡、文家湾滑坡、甘家院子滑坡、三房院子滑坡、二房院子滑坡 |
| 地质 灾害 一般 防治 区 （Ⅲ） | III1 | 619.48 | 主要包括堰门镇、民主镇、佐龙镇、城关镇人口主要分布于岚河、大道河和其他小的河流及其支流的河谷地带。 | 经济落后，人口相对较少，经济以农业为主。 | 以滑坡为主，泥石流、崩塌较少。 | 张家院子滑坡、唐家屋滑坡 |
|  | III2 | 796.05 | 主要包括石门镇、官元镇、四季镇和滔河镇的大部分地区及南宫山镇、孟石岭镇。人口稀少，地质灾害相对不发育，对人类造成的危害或构成的威胁较轻。 | 经济以农业为主，无大的人类工程经济活动。 | 以滑坡为主，泥石流、崩塌少。 | 庙坪滑坡、郑家老院子滑坡、大毛坡滑坡、老院子滑坡、李家院子滑坡、后坡滑坡、竹园槽滑坡、长坪下段滑坡、枞树堡滑坡、王家堡滑坡 |

# 5  地质灾害防治工作部署

## 5.1  地质灾害详细调查和排查

2016年起，继续开展地质灾害点的排查和新生地质灾害的调查工作，做到地质灾害信息的及时更新。

## 5.2  应急处置和救援能力建设

在建立群测群防监测网络基础上，在监测中一旦发现危险，相关人员一方面及时向有关部门和人员反映情况，更重要的是要及时通知受威胁范围内的人员按照预先制定好的撤离路线及时撤离险区，因此需对重要地质灾害危险点编制防灾预案。

（1）防灾责任落实

地质灾害防治预案制定过程中，须层层落实防灾责任人，签订责任书。各地质灾害点主要防灾责任人按照分级管理的原则，对危害严重的地质灾害点一般落实到县政府分管领导，其它灾害点一般落实到乡镇一级主管领导。在此基础上，再逐级落实到村、社责任人。

地质灾害主管部门要及时掌握地质灾害发生发展情况，并负责地质灾害相关信息的上传下达。主要责任人对地质灾害的防治工作承担主要责任，及时向地质灾害主管单位汇报灾情，并负责监测责任的落实和管理，及时传达地质灾害预报等信息。监测责任人要组织监测小组，对地质灾害进行准确的监测，对监测资料进行记录整理，向地质灾害主要责任人汇报灾情，当监测表明地质灾害可能发生时，一方面发出预警信号，组织群众疏散避灾，一方面及时向主要责任人汇报情况，以便组织安排抢险救灾工作。一旦灾害发生，地质灾害防治主要责任人要及时组织人员抢险救灾，治安保卫单位和医疗救护单位要进入工作状态，保证抢险救灾工作的正常秩序，保证灾区人民群众生命财产安全。

（2）预警信号的制定

住户相对集中的灾害点采用吹哨或打锣等信号，而对规模大，人居分散的灾害点则采用高音喇叭等音量较大的信号，对城区人居分布集中区域则可采用警笛作为预警信号。考虑灾害发生时可能出现断电等情况，因此常需考虑建立多种预警信号，如断电后高音喇叭不能使用时，即以喊话或打锣作为预警号。

（3）预定疏散路线的制定

预定疏散路线的制定必须切合灾害点实际情况。一般滑坡、崩塌或斜坡变形发生时，受灾群众应按照就近原则，首先撤至两侧或后缘安全地带，然后按预定疏散路线疏散至预定安置地点。对泥石流灾害点则应按就近原则，首先撤至沟谷两侧高处安全地带，然后按预定疏散路线疏散至预定安置地点。

疏散过程中，对滑坡灾害切忌向滑坡前缘危险区拆离，对泥石流切忌向沟口危险区拆离。此外，疏散过程中应及时掌握灾害信息，切忌由一处灾害点向另一处灾害点疏散，或疏散路线经过其它地质灾害点的危险区。

（4）地质灾害临灾判据

各地质灾害点临灾预警判据主要根据灾种的不同、以及地质灾害的主要控制因素等确定。

（5）抢险救援措施

为保证一旦临灾的情况下抢险救援工作的顺利开展，首先相关单位或部门要落实责任，明确指挥抢排险工作的主要责任人、医疗救护单位及责任人、治理保卫单位及责任人等，并落实抢险物资、抢险资金、交通、通信等相关措施。

为保证抢排险工作的顺利开展，还需落实相应的人力，最好充分利用当地的民兵组织等，成立抢险救援小分队，并提前做好相应的培训工作，以便一旦灾情发生，抢险救灾工作能有条不紊的进行。

## 5.3  地质灾害治理和搬迁避让

针对每个地质灾害的特点、灾情、形成条件和地质灾害防治措施的适用条件，结合移民搬迁规划，在规划期内全县规划勘查治理11个点，其中2016年4个点，2017年2个点，2018年2个点，2020年3个点；搬迁避让111个点，其中2016年搬迁避让42个点，2017年26个点，2018年18个点，2019年13个点，2020年10个点；采用修建挡墙和截排水沟措施简易治理14个点。

## 5.4  矿山地质环境恢复治理

在规划期内完成东岭瓦板岩矿和平溪河玄武岩矿矿山地质环境恢复治理。

## 5.4  地质灾害专业监测

对13处地质灾害实施专业监测，其中2016年监测民主镇白家坡滑坡、孟石岭镇龚家坡滑坡、民主镇窦家湾滑坡、南宫山镇溢河小学滑坡、城关镇小白虎岩滑坡；2017年监测官元镇舒家院子滑坡、石门镇下大地滑坡、城关镇长坪下段滑坡、四季镇林家坡滑坡；2018年监测佐龙镇集镇后坡滑坡、官元镇大坟园滑坡、民主镇殿坡滑坡；2019年监测堰门镇脂肪河滑坡。

## 5.6  地质灾害综合管理信息系统建设工程

岚皋县地质灾害信息系统主要是应用中国地质环境监测院开发的地质灾害详细调查录入系统建立空间数据库，包括图形数据库的建立、属性数据库的建立、地质灾害点外部数据库的建立以及多媒体数据库的建立。这四者构成了地质灾害防治规划空间数据库系统建设的整体。该系统从空间数据信息的有效获取、储存、查询和处理入手，建立一种专题型的应用地理信息系统，为相关政府部门、社会公众和专业技术人员提供服务平台。本工作的目的一是可以使当地政府了解本县地质灾害的详细情况，进行重点预防；二是可以使国土资源部对全国范围内进行统畴规划，有计划分阶段地防灾减灾。

## 5.7  地质灾害科普宣传工程

针对突发性地质灾害集中发生在汛期的特点和汛前、汛中、汛后的不同情况，分类宣传普及应急知识。汛前宣教以认识突发性地质灾害的种类、特点和危害为重点，掌握识别、监测、预警突发性地质灾害的基本知识，鼓励公众积极参与突发性地质灾害“群测群防”；汛中宣教以自救、互救知识为重点，普及教育避险方法，告知公众如何在地质灾害发生时的第一时间迅速反应以及如何进行自救和互救；汛后宣教抓典型突发性地质灾害事件，总结躲险避灾的经验和教训。

同时，大力推进地质灾害应急管理“进农村、进社区、进企业、进学校”活动。对调查中发现的重大地质灾害隐患点，制定隐患点防灾预案，落实监测责任人，明确预警信号和群众撤离路线，向受灾害威胁的群众发放地质灾害防灾明白卡，将质灾害防治宣传画张贴在地质灾害多发的农村、社区、企业及居民集中区。

# 6  经费估算与筹措

## 6.1  估算与措筹依据

（1）陕西省国土资源厅、省建设厅关于加强地质灾害防治工作实施意见；

（2）《地质灾害防治管理办法》（国土资源部令第4号）；

（3）《全国统一建筑工程基础定额与预算》（2011年）；

（4）《建筑工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

（5）《测绘生产成本费用定额》（国家测绘局2009年）；

（6）《工程勘察设计收费标准》（2002年）；

（7）《中国地质调查局地质调查项目设计预算暂行标准》（2000年）；

（8）《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法》（陕政办发〔2011〕67号）；

（9）《陕西省农村扶贫开发条例》。

## 6.2  经费估算

根据《中国地质调查局地质调查项目设计预算编制暂行办法》和《工程勘察设计收费标准》的规定，本项目按甲类预算表进行设计预算编制，预算表由搬迁避让补助经费、重大地质灾害隐患点工程地质勘查与治理经费、地质灾害应急反应系统建设经费、地质灾害信息系统建设经费、地质灾害预报系统建设经费、群测群防监测经费、专业监测仪器采购及监测点建设经费、突发性地质灾害汛期应急调查与复查经费、地质灾害防治综合研究经费、地质灾害宣传培训经费、日常工作专项经费预算表组成。

基于本《规划》基准年为2016年，经费估算从2016年开始算起。

（1）搬迁避让补助经费

规划期内全县各类地质灾害共325处，灾害隐患点威胁2448户、10354人，其中需要搬迁842户，共2969人。按照《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法》有关规定，对集中安置按每户5万元的标准予以补助。2016年完成42处地质灾害隐患点、258户909人的搬迁工作，需要经费1290万元；2017年完成26处地质灾害隐患点、173户、623人的搬迁工作，需要经费865万元；2018年需要完成18处地质灾害隐患点、149户、520人的搬迁工作，需要经费745万元；2019年需要完成13处地质灾害隐患点、73户、232人的搬迁工作，需要经费365万元；2020年需要完成10处地质灾害隐患点、30户、100人的搬迁工作，需要经费150万元。则在规划期内搬迁避让经费总计3415万元。

（2）重大地质灾害隐患点工程地质勘查、治理经费

规划期内拟进行重大地质灾害隐患点治理点共有11处，其中2016年治理4个点， 2017年治理2个点，2018年治理2个点，2020年治理3个点，共需资金9800万元。

（3）矿山地质环境恢复治理经费

对城关镇平溪河竹园湾、孟石岭镇东岭瓦板岩矿矿山地质环境恢复治理，费用2600万元。

（4）简易工程治理经费

规划期内欲进行全县14处地质灾害隐患点的采用修建挡土墙、截排水沟等措施进行简易工程治理工作，每处按25万元计算，需要经费350万元。另外，2017年对南宫山地质公园道路旁危及安全的不稳定巨石予以清理或进行加固处理，估算费用约160万元。综上，在规划期内简易工程治理经费共需要410万元。

（5）地质灾害信息系统建设经费

根据地质灾害调查的基础资料，建立基于GIS系统的地质灾害信息系统和全县地质灾害防治网站，每年5万元，其经费共需25万元。

（6）地质灾害预报系统建设经费

建立适合本县的地质灾害预报系统，是根据气象、水文和地质构造等条件下建立的预报预警模型系统，2016-2018年每年10万元，共需要经费30万元。

（7）群测群防监测经费

以定期巡测和汛期强化监测相结合的方式进行，定期巡测一般为半月或每月1次，汛期强化监测根据降雨强度，每天或24小时值班监测。每点次群测群防补助平均每年600元估算。群测群防2016年按325处计算，需要经费19.5万元；2017年按279处计算，需要经费16.74万元；2018年按251处计算，需要经费15.06万元；2019年按231处计算，需要经费13.86万元；2020年按218处计算，需要经费13.08万元。则在规划期内共需要监测费用78.24万元。

（8）专业监测仪器采购及监测点建设经费

专业监测点13处，专业监测仪器需要采购13台，每台按1万元计算，需要经费13万元。每处监测点建立需要0.5万元，需要资金6.5万元。每年每点监测费用按0.1万元算，需要资金5.2万元。则在规划期内专业监测仪器采购及监测点建设经费共为24.7万元。

（9）突发性地质灾害汛期应急调查、复查经费

岚皋县国土资源局地质灾害汛期应急调查、复查经费每年按12万元计算。则在规划期内突发性地质灾害汛期应急调查、复查经费共需60万元。

（10）地质灾害防治综合研究经费

地质灾害重点项目研究预计70万元；地质灾害防治对策研究预计35万元。其中2016年需要经费25万元；2017~2020年均需要经费20万元。则在规划期内地质灾害防治综合研究经费共需105万元。

（11）地质灾害宣传培训经费

地质灾害宣传培训经费每年按6万元计算。则在规划期内地质灾害宣传培训经费共需30万。

（12）日常工作专项经费

日常工作专项经费县级每年按10万元计算。则在规划期内日常工作专项经费共需50万元。

综上，规划期内岚皋县地质灾害防治工作需要经费共计16627.94万元。其中搬迁避让费3415万元由省财政承担；重大地质灾害隐患勘查治理和矿山地质环境恢复治理经费12400万元中，中央和省财政承担其中85%，即10540万元，地方财政承担其中15%，即1860万元；其余经费由地方承担。去除搬迁避让和重大地质灾害隐患勘查治理及矿山地质环境恢复治理经费中央和省财政承担部分，地方财政承担其中2672.94万元。

## 6.3  经费筹措

### 6.3.1经费措筹原则

（1）分级管理原则。县政府分别负责县级管理的地质灾害区（点）防治经费的筹措。

（2）谁引发谁治理和谁投资谁受益原则。

（3）预防、避让为主和全面规划、重点应急的原则。

岚皋县地质灾害防治经费估算表                                   附表4

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 期限（年） | 总经费 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬迁避让补助经费 | 地质灾害隐患点威胁2198户、9327人，按照搬迁规划，其中需要搬迁683户，共2384人。按照《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法》有关规定，对集中安置按每户5万元的标准予以补助。 | 2016～2020 | 3415 | 根据地质灾害搬迁安置每户补贴。 |
| 2 | 重大地质灾害隐患点工程地质勘查、治理经费 | 规划期内拟进行重大地质灾害隐患点工程地质勘查、治理的项目共有11处。2016年4处；2017年2处；2018年2处； 2020年有3处。 | 2016～2020 | 9800 | 参照实际工程并结合隐患点规模进行计算 |
| 3 | 矿山地质环境恢复治理经费 | 城关镇平溪河竹园湾、孟石岭镇东岭瓦板岩矿矿山地质环境恢复治理 | 2017-2020 | 2600 |  |
| 4 | 简易工程治理经费 | 规划期内拟进行全县14处地质灾害隐患点的简易工程治理工作，每处按25万元计算。年对南宫山地质公园道路旁危及安全的不稳定巨石清理、进行加固处理费用约160万元 | 2016～2020 | 410 | 参照实际工程 |
| 5 | 地质灾害信息系统建设经费 | 根据地质灾害调查的基础资料，建立基于GIS系统的地质灾害信息系统和全县地质灾害防治网站，其经费共需25万元。 | 2016～2020 | 25 |  |
| 6 | 地质灾害预报系统建设经费 | 建立适合岚皋县的地质灾害预报系统，建立的预报预警模型系统，需要经费约30万元。 | 2016～2020 | 30 |  |
| 7 | 群测群防监测经费 | 每点次群测群防补助平均每年600元估算。群测群防2016年按325处计算，2017年按279处计算，2018年按251处计算，2019年按231处计算，2020年按218处计算 | 2016～2020 | 78.24 | 每点次群测群防补助平均每年600元。 |

岚皋县地质灾害防治经费估算表                                   续附表4

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 期限（年） | 总经费 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 专业监测仪器采购及监测点建设经费 | 专业监测点13处，专业监测仪器需要采购13台，每台按1万元计算，；每处监测点建立需要0.5万元；每点每年监测费用按0.1万元算。 | 2016～2020 | 24.7 |  |
| 9 | 突发性地质灾害应急调查、复查经费 | 岚皋县国土资源局地质灾害汛期应急调查、复查经费每年按12万元计算。 | 2016～2020 | 60 |  |
| 10 | 地质灾害防治综合研究经费 | 地质灾害重点项目、示范性工程项目研究预计70万元；地质灾害防治对策研究预计35万元。 | 2016～2020 | 105 |  |
| 11 | 地质灾害宣传培训经费 | 岚皋县国土资源局地质灾害宣传培训经费每年6万。 | 2016～2020 | 30 |  |
| 12 | 日常工作专项经费 | 日常工作专项经费县级每年按10万元计算。 | 2016～2020 | 50 |  |
| 总计 |  |  |  | 16627.94 |  |

备注：近期为2016年。

（4）自力更生为主，适当补助原则。地质灾害属自然灾害，应鼓励受灾群众积极开展生产自救、自力更生，政府适当给予补助。

（5）政策扶持为主，资金补助为辅原则。

（6）县级统筹资金与补助标准平衡原则。以县为单位，对各级各类救灾救济资金进行统筹，地质灾害搬迁避让补助标准应基本平衡，也应与其它灾害资金补助标准基本平衡。

### 6.3.2经费筹措渠道

（1）从2016年起每年纳入县财政年度预算，逐年有所增加。

（2）多渠道争取专项经费。因自然因素造成的地质灾害，确需治理的，凡属省级及以上管理的项目，县应积极申报立项，向中、省争取资金。县发展计划、财政、国土资源、交通、水利水电、民政、建设、教育、移民、扶贫等有关部门要根据各自职能，积极向上争取地质灾害治理、搬迁救灾项目和配套经费补助。

（3）吸引民间投资。通过政策扶持引导，鼓励受灾搬迁户自力更生，自己筹资建新房，改造危房。

（4）通过建设项目地质灾害危险性评估，责成建设项目业主投资，采取措施治理建设工程区的地质环境，防止因工程建设等人为活动引发地质灾害。

（5）根据《地质灾害防治条例》规定，因工程建设等人为活动引发的地质灾害，由责任单位投资治理。

（6）根据谁投资、谁受益的原则，鼓励有关单位和企业投资地质灾害治理项目。

（7）积极争取中央、省、市财政部门对地质灾害补助资金。

（8）利用扶贫移民和以工代赈资金，实施受地质灾害威胁群众的迁安工程。

# 7  保障措施

## 7.1  行政管理措施

行政管理措施是保证地质灾害防治规划及防治工作开展的行政保证，根据陕西省和国土资源部的地质灾害防治管理办法规定，县国土资源局为本县防灾的行政主管部门，县长为本县地质灾害防灾第一责任人，县级行政领导由分管国土资源局领导，为主要责任人。分管局长为重要责任人。

为把防灾工作进一步落到实处，应将地质灾害的防灾工作进行层层分工，从而形成县、镇、村（组）一条线的分级式管理。按照地质灾害点的危险程度及重要程度划分不同等级，划分不同管理单位进行具体管理工作。

（1）县一级管理机构，主要负责组织全县地质灾害防灾工作。负责组织地质灾害防灾机构的建立。组织编制每年地质灾害防灾预案，以及汛前、汛期的地质灾害检查工作。负责地质灾害的监测、险情、灾情的上报工作。组织地质灾害的救灾抢险工作。负责防灾过程涉及到的防洪、气象水文、水利电力、民政、救灾等的相关部门协调工作。同时对下级乡镇的防灾进行指导，负责解决落实镇一级防灾所需的资金、物质及设备。

（2）镇一级主要负责本境内的地质灾害的防灾工作。即组织本区境内防灾工作，包括组织人员对地质灾害的监测工作，组织危险住房的搬迁工作，组织成立抗灾救灾工作，向县及时上报地质灾害的险情、灾情。

（3）村一级主要负责地质灾害的监测，上报地质灾害灾情、险情以及隐情出现时，及时组织受灾威胁范围内村民进行疏散工作。

## 7.2  技术措施

（1）国土资源局负责全面管理岚皋县的地质灾害防治技术工作，查明全县地质灾害及隐患，编制全县地质灾害防灾预案，对重要地质灾害点进行汛前、汛期检查，以及应急调查等工作；负责建立岚皋县地质灾害防治的监测网点，同时根据地质灾害点的危险程度，按照轻重缓急，对灾害点进行分级管理，划分为县、镇、村三次进行分级管理；负责地质灾害的宣传工作，通过电视、报纸和农村有线广播等传媒，大力宣传地质灾害的普及宣传工作，以及以县、镇、村为单位举办不同类型的学习班，使群众认识了解地质灾害的基本知识和防灾措施等。

（2）躲避地质灾害的技术措施：①对受到滑坡、泥石流等灾害严重威胁的住户，按轻重缓急的原则进行搬迁，避让地质灾害的危害。②对建设工程项目，或村民新建居住地需进行前期选址调查工作。尽可能避开地质灾害影响区。尤其是重大工程项目的建设，需对其进行地质灾害危险性评估工作，用于指导工程建设。新建矿山开展矿山地质环境评价工作。

（3）防治地质灾害的工程技术措施：①对处于变形的危险隐患点进行监测，对危害相对较小灾害点进行简易应急治理措施。如对滑坡体上的地裂缝用粘性土进行填充，并夯实，以减少地表水入渗、减缓滑坡的滑动。②选择区内危害大的重要隐患点进行工程治理。

（4）加强对人类工程活动的管理。规范本区不规范的采石活动管理。因工程建设如采矿、采石、水电等，形成的人工边坡一定要按规范进行放坡，对不稳定坡段进行必要支护措施进行支护，有效控制因采空区硐室顶板冒落而引起地表的建筑物和地面的开裂变形破坏现象的发生。合理堆放人类工程活动中产生的大量工程采矿废石弃碴，避免以因不合理堆放弃碴，形成泥石流、滑坡，再次造成危害。加强植被保护措施，加大退耕还林、还草力度，改善生态环境条件，使生态地质环境向人类有利方向发展。

## 7.3  资金保障措施

地质灾害防治工作的开展，都需要花费一定的费用，无论监测、汛前、汛期检查，所需工作的人员工资、交通、运输以及相应配套的设备都需要资金，防灾规划和具体落实都必须有相应专项资金进行配套。资金来源可以根据国土资源部颁发的地质灾害防治管理办法的规定，谁破坏谁治理，谁受益谁治理的方针。因此，资金来源有县财政、破坏地质环境的企（事）业单位、受益的企（事）业单位和村民的投工投劳等。同时也可积极争取部、省匹配地质灾害治理的专项资金。

为了把防灾工作落到实处，防灾资金按防灾工作的安排有计划、有步骤地分期分批进行落实。防灾资金，必须专款专用，坚决杜绝挪作他用。资金必须设专门机构对其进行管理，同时接受上级及社会的监督。

## 7.4  抢险救灾措施

灾害一旦发生，就要对其进行有效的抢险救灾措施，将灾害损失降低到最小程度，必须作好以下工作：

（1）首先从县、镇、村都应成立抢险救灾工作小组，灾害发生或出现预兆时，即时赶赴现场，有组织、有领导地组织抢险救灾。

（2）对区内可能产生危害的隐患点，都应建立防灾预案，确定监测方法，报警方式及报警人、疏散路线以及组织形式等应事先确定。

（3）建立有效通讯网络，是实现信息快速传递的必要保障，也是为保障灾害查明发展趋势，以及应急对策措施，救灾物资等快速准备到达的前提，以及救灾工作得到各方面的支援、帮助的前提。

## 7.5  法律法规措施

（1）加强领导，明确责任。各级政府要将地质灾害防治工作列入重要议事日程，特别是地质灾害多发区要进一步加强领导，把防灾责任落到实处。县国土资源局负责对全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。建设、水务、交通、铁路和旅游等部门应当在部门职责范围内协助做好全县地质灾害防治工作，对威胁工程建设、水利设施、公路、铁路、旅游景区的地质灾害隐患点由其设施主管部门自行监测预报并组织治理；气象、农业、民政等部门依照各自的职责，积极协助做好防灾减灾工作。

（2）突出“以人为本”，坚持“预防为主，避让与治理相结合和全面规划，突出重点”的原则。把重点建设工程所在地和人口密集区以及威胁学校的地质灾害隐患作为预防重点，因地制宜，有效的开展地质灾害防治工作。农村的地质灾害防治以居民搬迁为主。威胁城镇或重点建设工程、重要风景名胜区安全的地质灾害在加强监测预报的同时，要有计划地进行工程治理。对出现地质灾害前兆，可能造成人员伤亡或重大财产损失的区域和地段，县人民政府应及时划定地质灾害危险区，并在边界四周设立警示标志，禁止一切有可能诱发地质灾害的活动，并及时采取工程治理或搬迁避让措施，保证地质灾害危险区内人民群众的生命和财产安全。

（3）进一步搞好地质灾害危险性评估，规范人为活动，避免人为诱发地质灾害。按照《地质灾害防治条例》的要求，在地质灾害易发区进行工程建设，编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划以及新建矿山都必须进行地质灾害危险性评估。人为活动引发地质灾害，要按照谁引发、谁治理的原则由责任单位承担治理费用和责任。

（4）完善各项制度，增强应急反应能力。各级政府及国土资源主管部门要按照《地质灾害防治条例》和《国家突发性公共群体事件应急预案》要求，完善并严格执行各项制度。加强汛期24小时值班和巡查工作，发生灾险情，要及时上报，并迅速启动《突发性地质灾害应急预案》，积极组织应急调查和抢险救灾，防止灾情扩大。

（5）落实经费，确保地质灾害防治工作顺利进行。各级政府要按照《地质灾害防治条例》的要求，将地质灾害防治工作纳入本地区国民经济和社会发展计划，对地质灾害防治工作的日常管理、应急调查、监测预报、应急抢险救灾和治理，要安排一定的专项工作经费，列入预算，确保地质灾害防治工作正常开展。

## 7.6  宣传培训措施

各级政府和国土资源主管部门要采取多种形式，积极开展以《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《陕西省人民政府关于贯彻国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》等为重点的法律法规和地质灾害防治基本知识的宣传培训，增强广大干部群众的法律意识和防灾减灾意识。培训工作要面向乡镇干部和基层责任人以及监测人，要加大地质灾害执法监督力度，督促责任主体及时采取防治措施防止人为诱发地质灾害，促进地质灾害防治工作。

# 8  附则

本规划成果包括规划书、图件，规划书与图件具有同等法律效力。

岚皋县国土资源局是实施本规划的业务管理部门，负责本规划解释。

本规划自岚皋县人民政府批准之日起实施。

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG001 | 柳家坡滑坡 | 城关镇罗景坪社区（原方垭村四组） | 中型 | 5 | 16 | 一般 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 |  |
| 2 | LG002 | 祖师庙滑坡 | 城关镇城关村二组 | 小型 | 12 | 49 | 重点 | 不稳定 | 工程治理 | 2017 |
| 3 | LG006 | 银盘梁滑坡 | 城关镇方垭村六组 | 中型 | 12 | 51 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 4 | LG008 | 小白虎岩泥石流 | 城关镇东垭村三组 | 中型 | 3 | 9 | 一般 | 低 | 工程措施、群测群防 |  |
| 5 | LG009 | 大白虎岩滑坡 | 城关镇东新村二组 | 中型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 6 | LG010 | 兰家湾滑坡 | 城关镇水田村四六组 | 中型 | 5 | 20 | 次重点 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 7 | LG011 | 龙泉湾滑坡 | 城关镇堰溪村七组 | 中型 | 1 | 3 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 8 | LG012 | 土洞子滑坡 | 城关镇堰溪村一组 | 中型 | 3 | 5 | 一般 | 不稳定 | 群测群防、生物措施 |  |
| 9 | LG017 | 耳扒滑坡 | 南宫山镇红日村二组 | 小型 | 17 | 53 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 10 | LG019 | 李家坪滑坡 | 滔河镇长滩村二组 | 小型 | 5 | 19 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 11 | LG020 | 碑湾滑坡 | 滔河镇青岩村七组 | 中型 | 3 | 14 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 12 | LG021 | 漳河坪集镇滑坡 | 滔河镇柒扒村二组 | 小型 | 10 | 57 | 次重点 | 不稳定 | 生物措施、工程措施 |  |
| 13 | LG023 | 何家阴坡滑坡 | 滔河镇柏坪村二组 | 中型 | 2 | 5 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 14 | LG024 | 大路上滑坡 | 滔河镇柏坪村一组 | 中型 | 9 | 36 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 15 | LG027 | 查家湾滑坡 | 滔河镇联合村二组 | 中型 | 9 | 34 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 16 | LG029 | 猪罐塘滑坡 | 南宫山镇南宫山村七组 | 中型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 17 | LG031 | 杨家坡滑坡 | 南宫山镇天池村四组 | 大型 | 13 | 49 | 重点 | 不稳定 | 工程治理 | 2020 |
| 18 | LG032 | 梅家院子滑坡 | 南宫山镇新建村二组 | 大型 | 11 | 57 | 重点 | 不稳定 | 生物措施、工程措施、群测群防 |  |
| 19 | LG033 | 清水槽泥石流 | 四季镇月坝村一二组 | 大型 | 4 | 16 | 一般 | 低 | 避让措施、群测群防 |  |
| 20 | LG035 | 桐麻档滑坡 | 四季镇木竹村四组 | 小型 | 2 | 9 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 21 | LG037 | 陈家院子滑坡 | 蔺河镇光明村二组 | 中型 | 10 | 31 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 22 | LG039 | 杜坝村八组滑坡 | 佐龙镇杜坝村八组 | 中型 | 15 | 53 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | LG040 | 杜坝村六组滑坡 | 佐龙镇杜坝村六组 | 中型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 群测群防、生物措施 |  |
| 24 | LG046 | 集镇后坡滑坡 | 佐龙镇远景村一组 | 小型 | 156 | 765 | 重点 | 不稳定 | 工程治理、专业监测 | 2018 |
| 25 | LG047 | 江家院子滑坡 | 佐龙镇双喜村五组 | 小型 | 5 | 20 | 一般 | 不稳定 | 工程治理 | 2020 |
| 26 | LG049 | 庙坪滑坡 | 官元镇陈耳村五组 | 中型 | 7 | 39 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 27 | LG050 | 南竹园滑坡 | 官元镇龙板营村三组 | 小型 | 17 | 46 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 28 | LG051 | 舒家院子滑坡 | 官元镇团兴村二组 | 中型 | 28 | 113 | 重点 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2017 |
| 29 | LG053 | 姚家坡滑坡 | 石门镇月星村三组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 30 | LG054 | 韩家塘滑坡 | 石门镇庄房村二组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 较稳定 | 群测群防、工程措施 |  |
| 31 | LG055 | 松林村二组泥石流 | 石门镇松林村二组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 高 | 生物措施、群测群防 |  |
| 32 | LG056 | 李家瓦屋滑坡 | 石门镇铁佛村四组 | 小型 | 1 | 4 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 33 | LG058 | 张家院子滑坡 | 石门镇乐景村五组 | 中型 | 26 | 124 | 重点 | 较稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 34 | LG060 | 白家坡滑坡 | 民主镇农田村三组 | 中型 | 9 | 31 | 重点 | 较稳定 | 工程治理、专业监测 | 2016 |
| 35 | LG062 | 对窝子滑坡 | 民主镇三星村五组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 36 | LG064 | 烂泥池滑坡 | 民主镇银米村四组 | 中型 | 14 | 48 | 次重点 | 不稳定 | 群测群防、生物措施 |  |
| 37 | LG065 | 庙梁子滑坡 | 民主镇农田村四组 | 中型 | 11 | 44 | 次重点 | 不稳定 | 群测群防、生物措施 |  |
| 38 | LG066 | 脂肪河滑坡 | 堰门镇长征村四组 | 小型 | 11 | 36 | 次重点 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2019 |
| 39 | LG067 | 牛圈坪滑坡 | 堰门镇长征村二组 | 中型 | 6 | 22 | 次重点 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 40 | LG068 | 长田湾滑坡 | 堰门镇隆兴村二组 | 小型 | 4 | 20 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 41 | LG072 | 田湾滑坡 | 民主镇先进村一组 | 中型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 42 | LG074 | 肖家院子滑坡 | 民主镇柳林村七组 | 小型 | 1 | 2 |  | 稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 43 | LG076 | 阴坡槽滑坡 | 大道河镇茶农村三组 | 中型 | 1 | 2 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 44 | LG078 | 舒家湾滑坡 | 大道河镇茶农村六组 | 中型 | 2 | 7 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | LG079 | 新扒滑坡 | 大道河镇东坪村四组 | 小型 | 5 | 21 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 46 | LG080 | 阳坡沙槽滑坡 | 大道河镇东坪村四组 | 中型 | 3 | 14 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 47 | LG081 | 李家梁滑坡 | 大道河镇向阳村四组 | 中型 | 2 | 12 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 48 | LG082 | 花蛇沟滑坡 | 大道河镇茶农村一组 | 中型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 49 | LG083 | 胶腊坡滑坡 | 大道河镇月池台一组 | 大型 | 13 | 47 | 重点 | 不稳定 | 群测群防 |  |
| 50 | LG084 | 大路上滑坡 | 孟石岭镇武学村二组 | 小型 | 9 | 28 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 51 | LG085 | 龚家坡滑坡 | 孟石岭镇武学村四组 | 大型 | 5 | 18 | 次重点 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2016 |
| 52 | LG086 | 桐子沟泥石流 | 孟石岭镇武学村六组 | 大型 | 9 | 21 | 次重点 | 中 | 群测群防、工程措施 |  |
| 53 | LG087 | 大小刘家坪滑坡 | 堰门镇团员村六组 | 中型 | 7 | 30 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 54 | LG088 | 桥儿沟滑坡 | 堰门镇延安村二组 | 小型 | 2 | 5 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 55 | LG089 | 腊树滑坡 | 大道河镇淳风村九组 | 小型 | 6 | 22 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 56 | LG092 | 龚家堡滑坡 | 大道河镇淳风村一组 | 小型 | 2 | 11 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 57 | LG093 | 罗家院子滑坡 | 大道河镇淳风村八组 | 中型 | 5 | 15 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 58 | LG094 | 黑虎崖滑坡 | 大道河镇东坪村四组 | 中型 | 13 | 49 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 59 | LG095 | 大地佬滑坡 | 大道河镇东坪村六组 | 中型 | 13 | 50 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 60 | LG096 | 乱石窑滑坡 | 大道河镇向阳村六组 | 中型 | 15 | 64 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 61 | LG100 | 陈家堡滑坡 | 大道河镇向阳村三组 | 小型 | 3 | 14 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 62 | LG101 | 石家院子滑坡 | 大道河镇魏湾村四组 | 大型 | 27 | 127 | 重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 63 | LG102 | 百果坪滑坡 | 大道河镇白果坪六组 | 小型 | 4 | 11 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 64 | LG105 | 沙地梁滑坡 | 大道河镇白果坪五组 | 中型 | 2 | 6 | 一般 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 65 | LG106 | 郑家老院子滑坡 | 民主镇柳林村七组 | 中型 | 11 | 36 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 66 | LG108 | 柳树沟泥石流 | 民主镇柳林村一组 | 中型 | 6 | 22 | 一般 | 低 | 避让措施、群测群防 |  |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | LG109 | 陈家沟泥石流 | 民主镇柳林村一组 | 大型 | 22 | 85 | 重点 | 低 | 搬迁避让 | 2018 |
| 68 | LG110 | 石板沟泥石流 | 民主镇柳林村六组 | 小型 | 2 | 9 | 一般 | 低 | 避让措施、群测群防 |  |
| 69 | LG113 | 殿坡滑坡 | 民主镇兰家坝村五组 | 中型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 群测群防、工程措施 |  |
| 70 | LG114 | 大毛坡滑坡 | 民主镇兰家坝村九组 | 中型 | 9 | 31 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 71 | LG115 | 吴家湾泥石流 | 民主镇新风村五组 | 中型 | 2 | 4 | 一般 | 低 | 群测群防、生物措施 |  |
| 72 | LG116 | 长湾泥石流 | 民主镇新风村五组 | 小型 | 1 | 2 | 一般 | 中 | 搬迁避让 | 2018 |
| 73 | LG117 | 方家湾滑坡 | 民主镇新风村四组 | 小型 | 2 | 6 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 74 | LG118 | 代家槽滑坡 | 民主镇新风村二组 | 小型 | 5 | 15 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 75 | LG119 | 熊家院子滑坡 | 民主镇红星村二组 | 小型 | 6 | 26 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 76 | LG120 | 徐家院子滑坡 | 民主镇红星村四组 | 小型 | 4 | 9 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 77 | LG121 | 代家庄滑坡 | 民主镇红星村五组 | 小型 | 7 | 22 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 78 | LG122 | 黄泥堡滑坡 | 民主镇新风村三组 | 小型 | 3 | 10 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 79 | LG123 | 六斗梁滑坡 | 民主镇永红村三组 | 中型 | 4 | 23 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 80 | LG124 | 成家院子滑坡 | 民主镇永红村二组 | 小型 | 4 | 20 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 81 | LG125 | 孙家院子滑坡 | 民主镇永红村一组 | 小型 | 4 | 14 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 82 | LG127 | 小桥头滑坡 | 民主镇光荣村一组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 83 | LG128 | 纸厂崩塌 | 民主镇光荣村二组 | 大型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 排危除险、立警示牌、群测群防 |  |
| 84 | LG129 | 陈家坡滑坡 | 民主镇光荣村五组 | 大型 | 22 | 82 | 重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 85 | LG130 | 黄家院子滑坡 | 民主镇光荣村六组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 86 | LG132 | 庙排子滑坡 | 民主镇光荣村七组 | 小型 | 11 | 39 | 次重点 | 不稳定 | 群测群防、立警示牌 |  |
| 87 | LG133 | 谭必高屋后滑坡 | 民主镇庙坝村八组 | 小型 | 3 | 9 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 88 | LG136 | 老院子滑坡 | 堰门镇水磨沟村二组 | 小型 | 9 | 36 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | LG137 | 柏树槽滑坡 | 堰门镇水磨沟村三组 | 小型 | 4 | 16 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 90 | LG138 | 李家院子滑坡 | 堰门镇隆兴村一组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 91 | LG139 | 阳坡院子滑坡 | 堰门镇天圣寺村二组 | 小型 | 3 | 8 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 92 | LG140 | 粉房院子滑坡 | 堰门镇天圣寺村三组 | 小型 | 3 | 11 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 93 | LG141 | 毛家院子滑坡 | 堰门镇青春村四组 | 小型 | 6 | 21 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 94 | LG142 | 李家院子滑坡 | 堰门镇隆兴村一组 | 小型 | 10 | 37 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 95 | LG143 | 张家院子滑坡 | 堰门镇隆兴村一组 | 小型 | 3 | 14 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 96 | LG144 | 杨家院子滑坡 | 堰门镇隆兴村三组 | 小型 | 5 | 22 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 97 | LG145 | 卢家院子滑坡 | 堰门镇隆兴村二组 | 中型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 98 | LG146 | 蔡家梁滑坡 | 堰门镇隆兴村二组 | 中型 | 2 | 11 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 99 | LG147 | 毛家院子泥石流 | 堰门镇隆兴村三组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 中 | 避让措施、群测群防 |  |
| 100 | LG148 | 李家院子滑坡 | 堰门镇堰门村三组 | 中型 | 1 | 3 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 101 | LG149 | 寇家院子滑坡 | 堰门镇团员村一组 | 小型 | 5 | 20 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 102 | LG150 | 七一小学滑坡 | 堰门镇团员村五组 | 小型 | 1 | 6 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 103 | LG151 | 枫树堡滑坡 | 堰门镇瑞金村一组 | 小型 | 3 | 9 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 104 | LG153 | 文家湾滑坡 | 堰门镇瑞金村二组 | 小型 | 3 | 10 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 105 | LG154 | 堰湾滑坡 | 堰门镇瑞金村三组 | 小型 | 2 | 8 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 106 | LG155 | 甘家院子滑坡 | 堰门镇瑞金村六组 | 小型 | 5 | 15 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 107 | LG156 | 三房院子滑坡 | 堰门镇瑞金村七组 | 小型 | 4 | 14 | 一般 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 108 | LG157 | 二房院子滑坡 | 堰门镇中武村五组 | 小型 | 3 | 11 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 109 | LG158 | 石学孟屋后滑坡 | 堰门镇进步村二组 | 小型 | 2 | 9 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 110 | LG161 | 舒少忠屋后滑坡 | 堰门镇建军村二组 | 小型 | 1 | 7 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | LG162 | 张来全屋前滑坡 | 堰门镇建军村一组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 112 | LG163 | 安家湾泥石流 | 民主镇银米村一组 | 小型 | 13 | 44 | 次重点 | 低 | 避让措施、群测群防 |  |
| 113 | LG165 | 斑竹园滑坡 | 民主镇银米村三组 | 小型 | 11 | 45 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 114 | LG166 | 麻园滑坡 | 民主镇五一村五组 | 小型 | 2 | 9 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 115 | LG168 | 王提米屋后滑坡 | 民主镇五一村三组 | 小型 | 4 | 15 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 116 | LG171 | 碾子坪滑坡 | 民主镇国庆村二组 | 小型 | 2 | 5 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 117 | LG172 | 吕家湾滑坡 | 民主镇农田村三组 | 小型 | 15 | 56 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 118 | LG173 | 窦家湾滑坡 | 民主镇农田村二组 | 小型 | 6 | 24 | 重点 | 不稳定 | 工程治理、专业监测 | 2016 |
| 119 | LG174 | 学校院子滑坡 | 民主镇农田村二组 | 小型 | 5 | 28 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 120 | LG175 | 大田湾滑坡 | 民主镇新喜村四组 | 小型 | 7 | 18 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 121 | LG176 | 丘基坪滑坡 | 民主镇新喜村三组 | 大型 | 4 | 13 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 122 | LG177 | 祝家院子滑坡 | 民主镇新喜村三组 | 小型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 123 | LG178 | 马家屋后滑坡 | 民主镇新喜村四组 | 小型 | 7 | 18 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 124 | LG179 | 扇子排滑坡 | 民主镇新喜村一组 | 小型 | 3 | 10 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 125 | LG180 | 陈敬军屋后滑坡 | 民主镇新喜村二组 | 小型 | 3 | 16 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 126 | LG181 | 岳建沟滑坡 | 民主镇田湾村一组 | 中型 | 6 | 23 | 一般 | 不稳定 | 群测群防、生物措施 |  |
| 127 | LG182 | 韭菜堡滑坡 | 民主镇田湾村六组 | 小型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 128 | LG183 | 周家阳坡滑坡 | 民主镇八一村二组 | 中型 | 11 | 42 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 129 | LG185 | 土地庙滑坡 | 民主镇马安村六组 | 小型 | 4 | 15 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 130 | LG186 | 桐子扒滑坡 | 民主镇马安村二组 | 小型 | 4 | 14 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 131 | LG187 | 李家槽滑坡 | 民主镇马安村八组 | 中型 | 8 | 31 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 132 | LG188 | 关山泥石流 | 民主镇马安村二组 | 中型 | 0 | 0 | 一般 | 低 | 避让措施、群测群防 |  |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | LG189 | 土地牌滑坡 | 民主镇榨溪村五组 | 小型 | 2 | 12 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 134 | LG191 | 罗家梁滑坡 | 民主镇榨溪村四组 | 小型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 群测群防、生物措施 |  |
| 135 | LG193 | 泡桐树塘滑坡 | 民主镇枫树村三组 | 小型 | 2 | 13 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 136 | LG194 | 曹家院子滑坡 | 民主镇枫树村二组 | 小型 | 4 | 16 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 137 | LG195 | 下田坝滑坡 | 民主镇枣树村五组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 138 | LG197 | 大蒲溪沟滑坡 | 民主镇枣树村一组 | 小型 | 4 | 13 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 139 | LG198 | 瓦场塘泥石流 | 民主镇三星村三组 | 小型 | 2 | 5 | 一般 | 中 | 生物措施、群测群防 |  |
| 140 | LG199 | 黄家院子滑坡 | 民主镇三星村六组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 141 | LG200 | 三星村七组滑坡 | 民主镇三星村七组 | 小型 | 2 | 3 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 142 | LG203 | 花屋院子滑坡 | 民主镇银盘村七组 | 小型 | 7 | 22 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 143 | LG205 | 桑树园滑坡 | 民主镇银盘村二组 | 小型 | 1 | 4 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 144 | LG207 | 老药铺滑坡 | 民主镇银盘村四组 | 小型 | 4 | 16 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 145 | LG216 | 罗家院子滑坡 | 民主镇太洪村四组 | 小型 | 7 | 32 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 146 | LG217 | 谢家梁四组滑坡 | 民主镇太洪村四组 | 中型 | 9 | 39 | 次重点 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 147 | LG219 | 谢家梁滑坡 | 民主镇太洪村三组 | 小型 | 5 | 17 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 148 | LG220 | 彭家湾滑坡 | 民主镇大兴村一组 | 小型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 149 | LG224 | 李家梁二号滑坡 | 民主镇狮子村二组 | 小型 | 2 | 6 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 150 | LG225 | 李家梁滑坡 | 民主镇狮子村二组 | 小型 | 2 | 5 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 151 | LG226 | 樟树梁滑坡 | 民主镇狮子村二组 | 小型 | 2 | 10 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 152 | LG227 | 熊家院子滑坡 | 民主镇狮子村三组 | 小型 | 12 | 33 | 次重点 | 不稳定 | 群测群防、工程措施 |  |
| 153 | LG229 | 吴家院子滑坡 | 民主镇狮子村三五组 | 小型 | 5 | 15 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 154 | LG230 | 陈家沟滑坡 | 民主镇德胜村一组 | 小型 | 7 | 33 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | LG231 | 学堂梁滑坡 | 民主镇德胜村一组 | 小型 | 14 | 60 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 156 | LG232 | 后沟滑坡 | 民主镇德胜村一组 | 小型 | 4 | 13 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 157 | LG233 | 查家院子滑坡 | 民主镇狮子村一组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 158 | LG234 | 赵家院子滑坡 | 石门镇老鸦村四组 | 小型 | 4 | 16 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 159 | LG236 | 老鸦新村滑坡 | 石门镇老鸦村四组 | 小型 | 7 | 33 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 160 | LG237 | 树扒滑坡 | 石门镇老鸦村一组 | 小型 | 3 | 11 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 161 | LG239 | 阳坡滑坡 | 石门镇老鸦村一组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 较稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 162 | LG240 | 湾槽滑坡 | 石门镇老鸦村一组 | 中型 | 7 | 20 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 163 | LG241 | 红沙槽滑坡 | 石门镇老鸦村一组 | 小型 | 3 | 10 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 164 | LG242 | 老鸦二组泥石流 | 石门镇老鸦村二组 | 小型 | 3 | 8 | 一般 | 中 | 工程措施、群测群防 |  |
| 165 | LG243 | 达摩坡滑坡 | 石门镇老鸦村二组 | 小型 | 9 | 19 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 166 | LG244 | 红岩七组滑坡 | 石门镇红岩村七组 | 小型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 167 | LG245 | 大茂峰滑坡 | 石门镇红岩村五组 | 小型 | 5 | 19 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 168 | LG246 | 丛树梁滑坡 | 石门镇红岩村二组 | 小型 | 4 | 18 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 169 | LG247 | 田棚滑坡 | 石门镇红岩村二组 | 小型 | 1 | 4 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 170 | LG250 | 金家大院滑坡 | 石门镇红岩村一组 | 中型 | 12 | 49 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 171 | LG252 | 庙湾滑坡 | 石门镇月星村二组 | 小型 | 6 | 24 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 172 | LG256 | 黄泥堡滑坡 | 石门镇庄房村二组 | 中型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 173 | LG258 | 猪嘴石滑坡 | 石门镇铁佛村四组 | 小型 | 3 | 8 | 一般 | 较稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 174 | LG259 | 毛狗塘滑坡 | 石门镇新仓村四组 | 小型 | 7 | 32 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 175 | LG271 | 张家院子滑坡 | 石门镇东升村四组 | 小型 | 9 | 27 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2019 |
| 176 | LG272 | 瓦房子滑坡 | 石门镇小沟村五组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | LG276 | 坟坪滑坡 | 石门镇新生村四组 | 小型 | 2 | 11 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 178 | LG282 | 沙帽石泥石流 | 石门镇双村村三组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 中 | 生物措施、群测群防 |  |
| 179 | LG293 | 四河头泥石流 | 石门镇芙蓉村六组 | 小型 | 4 | 8 | 一般 | 中 | 群测群防、生物措施 |  |
| 180 | LG296 | 李家庄滑坡 | 官元镇龙板营村一组 | 小型 | 5 | 21 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 181 | LG298 | 大坟园滑坡 | 官元镇龙板营村二组 | 小型 | 41 | 161 | 重点 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2018 |
| 182 | LG299 | 江池梁滑坡 | 官元镇古家村三组 | 小型 | 2 | 8 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 183 | LG301 | 水竹园滑坡 | 官元镇古家村一组 | 小型 | 3 | 17 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 184 | LG302 | 庙坪滑坡（二） | 官元镇陈耳村五组 | 小型 | 9 | 43 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 185 | LG303 | 垭口上滑坡 | 官元镇陈耳村六组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 186 | LG304 | 团山寺滑坡 | 官元镇陈耳村五组 | 小型 | 4 | 15 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 187 | LG305 | 陈耳村活动室旁滑坡 | 官元镇陈耳村一组 | 小型 | 3 | 15 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 188 | LG307 | 詹家阴坡滑坡 | 官元镇吉安村六组 | 小型 | 4 | 20 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 189 | LG308 | 冉家坡滑坡 | 官元镇吉安村一组 | 小型 | 7 | 29 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 190 | LG309 | 猴子堡滑坡 | 官元镇吉安村五组 | 小型 | 5 | 19 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 191 | LG310 | 桐籽树湾滑坡 | 官元镇吉安村七组 | 小型 | 4 | 15 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 192 | LG312 | 涂龙明家后滑坡 | 官元镇吉安村九组 | 小型 | 2 | 8 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 193 | LG314 | 老房子滑坡 | 官元镇山河村一组 | 小型 | 4 | 18 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 194 | LG315 | 田坪梁滑坡 | 官元镇山河村五组 | 小型 | 5 | 17 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 195 | LG317 | 大二郎坪滑坡 | 官元镇二郎村六组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 196 | LG318 | 梁桥河坝滑坡 | 官元镇二郎村八组 | 小型 | 4 | 23 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 197 | LG319 | 田坪滑坡 | 官元镇二郎村八组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 198 | LG320 | 庙坪阴坡滑坡 | 官元镇黄金村三组 | 小型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | LG321 | 肖家湾滑坡 | 官元镇黄金村四组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 200 | LG322 | 大茨盘沟泥石流 | 官元镇黄金村二组 | 小型 | 2 | 11 | 一般 | 低 | 避让措施、群测群防 |  |
| 201 | LG326 | 魏家院子滑坡 | 石门镇天福村一组 | 小型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 202 | LG335 | 桥头泥石流 | 石门镇兴坪村一组 | 小型 | 2 | 7 | 一般 | 低 | 生物措施、群测群防 |  |
| 203 | LG338 | 下大地滑坡 | 石门镇平安村二组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2017 |
| 204 | LG341 | 上大地滑坡 | 石门镇平安村二组 | 小型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 205 | LG344 | 刘家后滑坡 | 石门镇平安村四组 | 小型 | 4 | 13 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 206 | LG348 | 方安梁伍家滑坡 | 石门镇平安村四组 | 小型 | 9 | 38 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 207 | LG350 | 阿弥陀佛滑坡 | 石门镇兴坪村二组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 208 | LG357 | 宋家院子滑坡 | 石门镇大河村二组 | 小型 | 3 | 9 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 209 | LG362 | 平溪水滑坡 | 石门镇油坊村五组 | 小型 | 4 | 16 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 210 | LG363 | 郭家滩滑坡 | 佐龙镇杜坝村六组 | 中型 | 4 | 18 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 211 | LG364 | 龚家院子滑坡 | 佐龙镇黄兴村四组 | 小型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 212 | LG365 | 曾家院子滑坡 | 佐龙镇黄兴村三组 | 中型 | 6 | 26 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 213 | LG366 | 后坡滑坡 | 佐龙镇金珠沟村七组 | 大型 | 11 | 34 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 214 | LG367 | 茶园包滑坡 | 佐龙镇远景村二组 | 中型 | 11 | 25 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 215 | LG368 | 罗家院子滑坡 | 佐龙镇远景村一组 | 小型 | 6 | 17 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 216 | LG369 | 刘家淌滑坡 | 佐龙镇远景村三组 | 中型 | 6 | 31 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 217 | LG371 | 大淌子滑坡 | 佐龙镇华新村一组 | 中型 | 7 | 28 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、生物措施 |  |
| 218 | LG372 | 唐家院子滑坡 | 佐龙镇华新村一组 | 小型 | 8 | 33 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 219 | LG373 | 江家院子滑坡 | 佐龙镇双喜村五组 | 小型 | 11 | 36 | 次重点 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 220 | LG374 | 饭增子坑滑坡 | 佐龙镇双喜村四组 | 小型 | 3 | 9 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | LG375 | 清水淌滑坡 | 佐龙镇双喜村四组 | 小型 | 3 | 10 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 222 | LG376 | 李家湾滑坡 | 佐龙镇明星村七组 | 小型 | 1 | 5 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 223 | LG378 | 唐家院子滑坡 | 佐龙镇明星村九组 | 中型 | 3 | 8 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 224 | LG379 | 庙坪滑坡 | 佐龙镇马宗村四组 | 小型 | 5 | 19 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 225 | LG380 | 陈家院子滑坡 | 佐龙镇花坝村五组 | 小型 | 5 | 18 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 226 | LG382 | 竹园槽滑坡 | 佐龙镇雪溪村一组 | 小型 | 18 | 63 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 227 | LG384 | 魔芋堡滑坡 | 城关镇万家村二组 | 中型 | 7 | 29 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 228 | LG386 | 新村背后滑坡 | 城关镇爱国村一组 | 小型 | 5 | 23 | 次重点 | 不稳定 | 工程治理 | 2018 |
| 229 | LG387 | 长坪下段滑坡 | 城关镇联春村（原双湾村四组） | 中型 | 49 | 164 | 重点 | 不稳定 | 工程措施、专业监测 | 2017 |
| 230 | LG388 | 殿坡滑坡 | 民主镇兰加坝村五组 | 小型 | 3 | 5 | 一般 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2018 |
| 231 | LG389 | 枞树堡滑坡 | 城关镇东风村一组 | 中型 | 12 | 52 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 232 | LG392 | 魏家院子滑坡 | 城关镇耳扒村二组 | 小型 | 8 | 35 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 233 | LG393 | 彭家淌滑坡 | 城关镇方垭村二组 | 小型 | 0 | 0 | 一般 | 稳定 | 群测群防 |  |
| 234 | LG394 | 小垭子滑坡 | 城关镇城关村二组 | 中型 | 27 | 121 | 重点 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 235 | LG395 | 李同军门前滑坡 | 城关镇城关村六组 | 小型 | 23 | 105 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 236 | LG396 | 贾家沟泥石流 | 城关镇城关村六组 | 中型 | 8 | 36 | 次重点 | 不 | 工程措施、群测群防 |  |
| 237 | LG397 | 寨子沟口滑坡 | 城关镇四坪村一组 | 小型 | 7 | 22 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 238 | LG398 | 王家堡滑坡 | 城关镇四坪村三组 | 小型 | 8 | 32 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 239 | LG399 | 陈家沟滑坡 | 城关镇堰溪村四组 | 中型 | 10 | 36 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 240 | LG400 | 陈家沟泥石流 | 城关镇堰溪村四组 | 中型 | 44 | 681 | 重点 | 不 | 工程措施、群测群防 |  |
| 241 | LG402 | 王家梁滑坡 | 四季镇天坪村一组 | 小型 | 2 | 6 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 242 | LG403 | 三房湾滑坡 | 四季镇天坪村三组 | 小型 | 1 | 3 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | LG404 | 头桥滑坡 | 四季镇头桥村一组 | 小型 | 4 | 11 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 244 | LG405 | 吴家堡滑坡 | 四季镇长梁村八组 | 小型 | 4 | 13 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 245 | LG406 | 马家院子滑坡 | 四季镇长梁村九组 | 小型 | 4 | 10 | 一般 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 246 | LG408 | 磨家湾滑坡 | 四季镇月坝村一组 | 小型 | 4 | 26 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 247 | LG409 | 范家院子滑坡 | 四季镇麦溪村一组 | 小型 | 5 | 26 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 248 | LG410 | 李青知屋后滑坡 | 四季镇麦溪村二组 | 小型 | 2 | 9 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 249 | LG412 | 杨芳云屋场滑坡 | 四季镇麦溪村三组 | 小型 | 3 | 11 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 250 | LG414 | 王家排滑坡 | 四季镇麦溪村三组 | 小型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 251 | LG415 | 郑家背后滑坡 | 四季镇茶棚村一组 | 小型 | 7 | 22 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 252 | LG416 | 罗家堡滑坡 | 四季镇茶棚村五组 | 小型 | 6 | 38 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 253 | LG417 | 小桥沟泥石流 | 四季镇茶棚村三组 | 小型 | 14 | 47 | 次重点 | 低 | 搬迁避让 | 2017 |
| 254 | LG418 | 三房沟泥石流 | 四季镇竹园村五组 | 小型 | 25 | 106 | 次重点 | 低 | 群测群防、生物措施 |  |
| 255 | LG419 | 竹园湾滑坡 | 四季镇竹园村二组 | 小型 | 3 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 256 | LG420 | 银洞湾沟泥石流 | 四季镇竹园村三组 | 小型 | 5 | 20 | 一般 | 低 | 群测群防、生物措施 |  |
| 257 | LG424 | 党参堡滑坡 | 四季镇木竹村八组 | 小型 | 10 | 34 | 次重点 | 不稳定 | 工程治理 | 2020 |
| 258 | LG425 | 林家坡滑坡 | 四季镇木竹村一组 | 中型 | 2 | 4 | 一般 | 不稳定 | 专业监测、群测群防 | 2017 |
| 259 | LG428 | 槐树湾滑坡 | 滔河镇车坪村（原田垭村二组） | 小型 | 6 | 22 | 一般 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 260 | LG431 | 联合梁滑坡 | 滔河镇联合村八组 | 小型 | 1 | 3 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 261 | LG432 | 祝家湾滑坡 | 滔河镇联合村四组 | 中型 | 4 | 19 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 262 | LG433 | 柳树沟滑坡 | 滔河镇联合村二组 | 小型 | 2 | 8 | 一般 | 较稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 263 | LG435 | 何家湾滑坡 | 滔河镇车坪村三组 | 中型 | 9 | 26 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 264 | LG437 | 老屋场滑坡 | 滔河镇柏坪村六组 | 中型 | 21 | 68 | 重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | LG438 | 碾盘梁滑坡 | 滔河镇柏坪村五组 | 中型 | 6 | 22 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 266 | LG439 | 宋家淌滑坡 | 滔河镇柏坪村二组 | 中型 | 4 | 14 | 一般 | 较稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 267 | LG444 | 茶坪滑坡 | 滔河镇友谊村三组 | 小型 | 5 | 14 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 268 | LG446 | 簸箕岩滑坡 | 滔河镇兴隆村二组 | 小型 | 2 | 4 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 269 | LG447 | 杨兴业屋后滑坡 | 滔河镇兴胜村二组 | 小型 | 4 | 46 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 270 | LG448 | 段家老屋场滑坡 | 滔河镇兴隆村一组 | 小型 | 10 | 32 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 271 | LG450 | 稀饭淌滑坡 | 滔河镇泥坪村三、四组 | 中型 | 29 | 97 | 重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 272 | LG451 | 丁家湾、毛草湾滑坡 | 滔河镇同心村一组 | 小型 | 2 | 7 | 一般 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 273 | LG452 | 秋家湾滑坡 | 滔河镇同心村三组 | 小型 | 2 | 9 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 274 | LG457 | 中沟堤泥石流 | 滔河镇青岩村四组 | 小型 | 0 | 155 | 一般 | 低 | 生物措施、群测群防 |  |
| 275 | LG459 | 瓦场坪滑坡 | 滔河镇双台村三组 | 中型 | 1 | 6 | 一般 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 276 | LG460 | 唐家屋滑坡 | 滔河镇葵花村三组 | 小型 | 6 | 26 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 277 | LG461 | 袁家堡滑坡 | 蔺河镇蒋家关村三组 | 小型 | 4 | 9 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 278 | LG462 | 社王庙滑坡 | 蔺河镇蒋家关村二组 | 小型 | 4 | 17 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 279 | LG465 | 寨湾滑坡 | 蔺河镇棋盘村一组 | 中型 | 10 | 34 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 280 | LG466 | 舒家院子滑坡 | 蔺河镇茶园村五组 | 大型 | 3 | 8 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 281 | LG467 | 上庄子滑坡 | 蔺河镇和平村二组 | 大型 | 6 | 21 | 重点 | 不稳定 | 工程治理 | 2016 |
| 282 | LG468 | 大茅坡滑坡 | 蔺河镇蔺河村三组 | 中型 | 6 | 17 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 283 | LG469 | 乱石窖滑坡 | 蔺河镇中坝村六组 | 中型 | 26 | 87 | 重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2016 |
| 284 | LG470 | 姚家湾泥石流 | 蔺河镇中坝村一组 | 小型 | 12 | 55 | 次重点 | 中 | 生物措施、群测群防 |  |
| 285 | LG475 | 谢家堡滑坡 | 蔺河镇大湾村一组 | 小型 | 17 | 49 | 次重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 286 | LG477 | 浆池湾滑坡 | 南宫山镇新建村一组 | 小型 | 5 | 17 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | LG478 | 康家院子滑坡 | 南宫山镇新建村二组 | 小型 | 9 | 30 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2017 |
| 288 | LG479 | 王家老屋场滑坡 | 南宫山镇新建村六组 | 中型 | 4 | 19 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 289 | LG480 | 溢河小学滑坡 | 南宫山镇溢河村二组 | 中型 | 5 | 142 | 重点 | 不稳定 | 工程措施、专业监测 | 2016 |
| 290 | LG481 | 王家老屋场滑坡 | 南宫山镇南宫山村二组 | 中型 | 23 | 89 | 重点 | 不稳定 | 群测群防 |  |
| 291 | LG486 | 太山庙滑坡 | 南宫山镇天池村四组 | 小型 | 1 | 4 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 292 | LG489 | 古竹关滑坡（2） | 南宫山镇界梁村四组 | 小型 | 3 | 13 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 293 | LG491 | 祁家院子滑坡 | 南宫山镇双岭村五组 | 小型 | 10 | 30 | 次重点 | 不稳定 | 群测群防 |  |
| 294 | LG492 | 猪市街泥石流 | 南宫山镇桂花村九组 | 小型 | 5 | 18 | 一般 | 中 | 搬迁避让 | 2017 |
| 295 | LG494 | 张家梁滑坡 | 南宫山镇龙安村二组 | 中型 | 4 | 17 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 296 | LG497 | 草坪村滑坡 | 孟石岭镇草坪村一组 | 中型 | 24 | 109 | 重点 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 297 | LG498 | 储家沟滑坡 | 孟石岭镇柏杨林一组 | 中型 | 13 | 48 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 298 | LG499 | 苏家堡滑坡 | 孟石岭镇柏杨林三组 | 小型 | 1 | 1 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 299 | LG500 | 学堂坪崩塌 | 孟石岭镇丰景村一组 | 大型 | 6 | 23 | 次重点 | 不稳定 | 排危除险、立警示牌、群测群防 |  |
| 300 | LG501 | 碳洞坪滑坡 | 孟石岭镇丰景村四组 | 中型 | 18 | 72 | 重点 | 不稳定 | 生物措施、群测群防 |  |
| 301 | LG502 | 斑竹园滑坡 | 孟石岭镇丰景村一组 | 小型 | 2 | 5 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 302 | LG503 | 大湾滑坡 | 孟石岭镇武学村九组 | 小型 | 9 | 44 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 303 | LG504 | 武学村五组滑坡 | 孟石岭镇武学村五组 | 小型 | 2 | 10 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 304 | LG506 | 双河口滑坡 | 孟石岭镇双桥村三组 | 小型 | 6 | 29 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 305 | LG508 | 柏杨坝滑坡 | 孟石岭镇桃园村一组 | 小型 | 4 | 10 | 一般 | 不稳定 | 工程措施、群测群防 |  |
| 306 | LG510 | 中子梁滑坡 | 孟石岭镇双桥村六组 | 中型 | 1 | 8 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 307 | LG511 | 赵家坪滑坡 | 孟石岭镇田坝村五组 | 小型 | 6 | 10 | 一般 | 不稳定 | 群测群防 |  |
| 308 | LG512 | 秦家堡滑坡 | 孟石岭镇田坝村四组 | 中型 | 6 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |

岚皋地质灾害隐患点及防治规划一览表                                         续附表1

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 规模 | 户数 | 人数 | 防治级别 | 发展趋势 | 防治措施 | 防治分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | LG513 | 夏家门上滑坡 | 孟石岭镇九台村四组 | 小型 | 6 | 24 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 310 | LG514 | 阴湾口滑坡 | 孟石岭镇九台村二组 | 小型 | 10 | 39 | 次重点 | 较稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 311 | LG515 | 瓦场堡滑坡 | 孟石岭镇仁沟村一组 | 小型 | 8 | 32 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 312 | LG516 | 富家坡滑坡 | 孟石岭镇仁沟村三组 | 大型 | 11 | 37 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 313 | LG517 | 仁家沟滑坡 | 孟石岭镇仁沟村三组 | 中型 | 2 | 7 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 314 | LG518 | 大地滑坡 | 孟石岭镇丰坪村二组 | 中型 | 4 | 16 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 315 | LG519 | 上下简槽滑坡 | 孟石岭镇丰坪村六组 | 中型 | 16 | 52 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 316 | LG520 | 拓树梁滑坡 | 孟石岭镇丰坪村七组 | 中型 | 9 | 30 | 次重点 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2018 |
| 317 | LG521 | 杨家湾滑坡点 | 官元镇龙板营村三组 | 小型 | 11 | 61 | 次重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 318 | LG522 | 小白虎岩滑坡 | 城关镇东坡社区（原东新村四组） | 小型 | 2 | 9 | 重点 | 不稳定 | 工程治理、专业监测 | 2016 |
| 319 | LG523 | 侯家坡泥石流 | 城关镇东垭村三组 | 中型 | 1 | 4 | 一般 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 320 | LG524 | 三斗课滑坡 | 民主镇先进村三组 | 小型 | 8 | 26 | 次重点 | 不稳定 | 工程治理 | 2017 |
| 321 | LG525 | 大水沟崩塌 | 石门镇乐景村一组 | 中型 | 4 | 12 | 一般 | 不稳定 | 搬迁避让 | 2020 |
| 322 | LG526 | 梁家坝泥石流 | 石门镇兴坪村五组 | 小型 | 20 | 93 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 323 | LG527 | 一组河坝泥石流 | 蔺河镇和平村一组 | 小型 | 1 | 3 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 324 | LG528 | 梅子沟泥石流 | 蔺河镇棋盘村一组 | 小型 | 14 | 43 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |
| 325 | LG529 | 付家湾滑坡 | 蔺河镇棋盘村一组 | 小型 | 3 | 15 | 重点 | 不稳定 | 避让措施、群测群防 |  |