岚皋县政府投资建设项目招标投标管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步优化营商环境，规范政府投资建设项目招标投标活动，加强招标投标市场管理，保护国家利益、社会利益和招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规、规章和政策文件规定，结合本县实际，制定本办法。

第二条  由本县组织、在本县境内实施的各类政府投资建设项目招标投标活动，适用本办法。

本条所称政府投资建设项目（以下简称建设项目），是指以各类财政性资金、政府专项资金、政府统一借贷资金以及其他国有资金为主投入建设的工程项目。

第三条  县级相关部门、建设项目实施单位应当根据法律、法规、规章和上级政策文件要求，对建设项目招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法、违规行为。

（一）县发改局负责建设项目设计前期评审、立项审批、工程变更方案审批相关工作；负责建设项目招标投标活动的指导与协调工作。

（二）县行政审批服务局负责建设项目招标投标活动的监督、管理和协调，受理有关招标投标活动中的投诉、举报，协同有关行政监督部门查处招标投标活动中的违规行为；负责建设项目招标方案核准工作。

县行政审批服务局承担建设项目招标投标活动行政监督管理职能的具体经办机构为县招投标服务中心。

（三）县财政局负责对建设项目资金来源及落实情况、预算执行情况进行监督管理。

（四）县审计局依法对建设项目招标投标活动的相关事项实施审计监督。

（五）县住建局负责监管房屋建筑和市政工程领域建设项目招标投标活动和标后履约情况的监督管理，以及各类建设项目招标代理机构、监理机构的监督管理，依法查处违法、违规行为。

（六）县交通、水利、自然资源及其他行业主管部门负责所属行业领域建设项目招标投标活动和标后履约情况的监督管理，参与招标投标活动现场监督，依法查处违法、违规行为。

（七）县招投标服务中心负责为建设项目招标投标活动提供交易服务；受县行政审批服务局委托，负责对招标过程中的各种具有法律效力的文书、进行审查、备案，对施工类招标项目最高限价进行审查、备案，对招标投标活动进行现场监督和巡查，配合有关行政监督部门开展监督检查和投诉处理。

（八）建设项目实施单位负责建设项目设计、招标、实施、验收的全过程管理；对中标人履约情况进行监督管理。

第二章  审批

第四条  建设项目达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元以上。

同一建设项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

所有招标建设项目原则上应当公开招标，符合邀请招标或不进行招标法定情形的，由项目实施单位向县行政审批服务局递交申请，县行政审批服务局会同县发改、财政、审计等有关部门研究提出意见后报县政府审定，经审定同意后方可核准。

第五条  建设项目合同估算价在招标限额以下的，由项目实施单位按规定选择招标或政府采购，在政府采购目录以外或采购限额标准以下的，在确保公开、公平、公正的基础上，可按“三重一大”事项集体决策方式选择具有相应资质的施工方或供应商。

第六条  项目实施单位应当依据建设项目具体情况编制招标方案，报县行政审批服务局核准，并提供以下资料：

（一）建设项目审批依据；

（二）建设项目资金来源文件；

（三）可行性研究报告批复等相关文件；

（四）法律、法规规定应当具备的其他条件。

建设项目采取公开招标方式的，原则上采取资格后审方式对投标人进行资格审查，对重大（总投资3000万元以上）或技术复杂的项目可以采取资格预审方式对投标人进行资格审查。

第七条  县行政审批服务局应在收到相应资料后的五个工作内核准招标方案，并将核准结果抄送有关行政监督部门。

第三章  审价

第八条  建设项目总投资额超过50万元以上的项目，项目实施单位应当报县招投标服务中心进行造价审核，并提供以下相关资料：

（一）建设项目审批依据；

（二）建设项目资金来源文件；

（三）具备相应的设计文件、技术资料或相关基础资料；

（四）建设项目工程量核实清单，项目实施单位负责人、现场核查人员应签具明确核实意见；

（五）法律、法规规定应当具备的其他条件。

第九条  项目实施单位因工程设计、工程量发生变更等导致合同造价发生变化超过10万元的，应当报县招投标服务中心进行造价审核,并提供以下相关资料：

（一）建设项目变更审批依据；

（二）建设项目变更增加投资资金来源文件；

（三）具备相应的设计文件、技术资料或相关基础资料；

（四）建设项目工程量核实清单，项目实施单位负责人、现场核查人员应签具明确核实意见；

（五）法律、法规规定应当具备的其他条件。

项目实施单位因工程设计、工程量发生变更等导致合同造价在10（不含）万元以内的直接报送审计局进行工程审计。

第十条  项目实施单位对其提供资料的真实、准确性负责。原则上，项目实施单位未能提供相应资料的，县招投标服务中心不予出具审查意见。

第四章  招标

第十一条  公开招标类建设项目由县招投标服务中心负责牵头组织实施招标；其他建设项目由项目实施单位自行组织实施招标、采购或遴选。

第十二条  公开招标类建设项目统一在安康市公共资源交易中心交易，邀请招标类建设项目统一在县招投标服务中心交易。

第十三条  需要委托代理机构代理招标或采购事宜的，公开招标类建设项目由县招投标服务中心负责会同县财政局、县审计局负责，通过规定程序采购具有相应资质、信誉良好、收费合理、业务能力较强的代理机构，统一提供服务，统一支付费用；其他建设项目由项目实施单位自行负责按程序采购代理机构，自行支付费用。

第十四条  县行政审批服务局（县招投标服务中心）会同相关行业主管部门负责对招标代理机构的监督管理、考核评价和信用管理，督促代理机构严格遵守相关法律、法规规定，在委托范围内开展业务；对在招标活动中有违法、违规行为的，一经发现立即取消代理资格，并依法进行查处，纳入不良信用记录。

第十五条  公开招标类建设项目的招标投标活动按下列程序进行：

（一）招标前准备。核准为公开招标方式的建设项目，由项目实施单位准备相关审批、备案或核准文件，项目设计等相关基础资料，项目资金文件。

（二）招标条件审核，编制招标文件。县招投标服务中心对招标项目的条件进行审核，符合招标条件的组织项目实施单位和招标代理机构编制招标公告、招标文件，实行资格预审的编制资格预审公告、资格预审文件。

（三）公布公告信息。招标公告或资格预审公告报县政府领导审签后，在国家规定媒介和陕西省公共资源交易网站、岚皋县人民政府门户网站同时发布，并在网站上传招标文件（施工招标需要上传工程量清单和施工图纸）、资格审查文件供投标人免费下载。

（四）组织资格预审。实行资格预审的项目接收资格预审申请文件，组织资格预审，确定合格投标人，发放资格预审结果通知书。

（五）公布招标最高限价。项目实施单位编制的工程量清单和招标最高限价于公布前十五日报县招投标服务中心进行最高限价审核，在开标前至少公布三日以上。

（六）接受投标文件，开标、评标，推荐中标候选人。

（七）公示中标候选人。

（八）确定中标人，发放中标通知书。

（九）签订合同，履约，验收，结算。

第十六条  邀请招标类建设项目的招标投标活动按下列程序进行：

（一）招标前准备。核准为邀请招标方式的建设项目，由项目实施单位按程序选择招标代理机构，办理招投标相关事宜。

（二）发放投标邀请函。项目实施单位应当向三家以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函。

（三）制作招标文件。项目实施单位或受委托的招标代理机构根据建设项目内容及其相关法律法规资料等编制招标文件。

（四）领取招标文件。被邀请的投标单位持投标邀请函及相关证件资料在规定的时间及地点领取招标文件、施工图纸及有关技术资料。

（五）接受投标文件，开标、评标，推荐中标候选人。

（六）公示中标候选人。

（七）确定中标人，发放中标通知书。

（八）签订合同，履约，验收，结算。

第十七条  对于符合可以不进行招标情形的建设项目，项目实施单位应在最高限价内自行组织实施并切实履行好主体责任。按下列程序进行：

（一）由项目实施单位召开党委（党组）会集体决策的形式择优选择一家符合资质要求且具有承揽该项目能力的施工单位。

（二）成立由项目实施单位领导班子成员担任组长的五人以上项目建设领导小组，在约定的时间、地点及评审限价内与施工单位就项目实施方案、工程质量、施工工期、合同价款等有关内容进行商谈，商谈结果达成一致后，建设单位须在本单位公示栏公示，公示期不得少于三日。公示期内无异议，与施工单位签订合同。

（三）建设项目实施完成后，经项目实施单位和项目主管部门验收合格作出书面的验收记录并确认签字后，施工单位应对建设项目的完成情况提交竣工报告，并经项目业主初审后提交县审计局进行审计，项目实施单位依据审计结论确定的价款按合同约定内容支付施工单位工程款。

（四）项目实施单位应完整收集建设项目的立项审批、项目预算、项目评审、会议记录、资质审查、公示、合同、验收等各环节的相关资料，在项目完成后将所有资料装订成册归档，随时接收项目稽察和审计监督。

第十八条  项目实施单位或招标代理机构在编制招标公告、招标文件、资格审查等文件时，应当符合相关法律制度要求。

项目实施单位对编制的招标公告、招标文件、资格审查等文件资料负责。

第十九条  项目实施单位或招标代理机构不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

对潜在投标人的资质要求应当符合相关制度规定，不得随意提高标准。建设项目在1000万元以下的建设项目，可以不对业绩进行要求。

第二十条  县行政审批服务局（县招投标服务中心）负责对公开招标类建设项目的招标公告、招标文件、资格审查等文件资料进行合规性审查，并按程序报批和发布。

第二十一条  投标人应当按照招标文件的要求，依法参与竞标。投标人对其提供投标文件真实性负责。如未如实提供资料信息而骗取投标资格或影响中标结果的，一经发现，依法取消投标资格；已中标的，中标无效，造成经济损失的依法追究赔偿责任，并纳入不良信用记录。

第五章  开标、评标、定标

第二十二条  项目实施单位和招标代理机构应按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关法律、法规规定，进行开标、评标和定标活动。

项目实施单位对开标、评标和定标活动及其结果负责。

第二十三条  县行政审批服务局（县招投标服务中心）负责对开标、评标和定标活动全过程进行监督。对项目实施单位和招标代理机构在开标、评标和定标活动中发生的违法、违规行为及时提醒、制止和纠正，项目实施单位和招标代理机构等参与招投活动人员执意不听从警示、劝阻的，县行政审批服务局（县招投标服务中心）应当将相关证据、线索移交县监委及有关行政监督部门查处，依法追究相关单位和责任人责任。

第六章  异议与投诉处理

第二十四条  潜在投标人、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权向项目实施单位提出异议。其中，下列异议应当按规定的时间提出：

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审公告或招标公告有异议的，应当在公告期间提出；对资格预审文件或招标文件有异议的，应当在法律、行政法规规定时限内提出；

（二）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；

（三）投标人或者其他利害关系人对评标、定标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出。

对前款第（一）、（三）项异议，项目实施单位应当自收到异议之日起三日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。前款第（二）项异议，项目实施单位应当当场作出答复，并制作记录。

项目实施单位拒收异议或未在法定时间内作出书面答复的、异议人对答复不满意的，异议人可按照投诉规定和程序向有关行政监督部门提出投诉。

第二十五条  项目实施单位、潜在投标人、投标人、评标委员会成员或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起十日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本办法第二十四条规定事项投诉的，应当先向项目实施单位提出异议。异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

第二十六条  投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

行政监督部门应当自收到投诉之日起三个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起三十个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。行政监督部门对投诉事项作出的处理决定，应当在国家规定的媒介上公告。

第二十七条  投诉人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

第七章  合同变更

第二十八条  建设项目实施过程中，因故需进行设计变更、增加工程量等情况时，预计将导致合同价发生较大变化的，应当及时分析原因并按程序报告工程初步设计批复部门审查。

因建设单位疏忽或失职而造成工程量变更增加合同价的，不予认可。因勘察、设计、监理单位疏忽或失职，造成投资超过合同价的，项目实施单位应当追究其违约责任，对于投资超合同价严重、性质恶劣的，依法追究法律责任。

第二十九条  因建设实际确需进行工程变更并修改合同价超过10万元的，应当由项目实施单位委托具备相应资质的单位编制投资调整方案，落实资金来源，提供相应支撑材料，报所属行政主管部门审核后，提交工程初步设计批复部门审批。工程初步设计批复部门应当组织财政、审计、招投标等相关单位进行会商，必要时可以邀请相关专家进行咨询评估，并根据会商或咨询评估结果提出审批意见，根据调整额度权限予以批准。

（一）工程建设费用预计超过合同价10万元（含）至30万元（不含）以内的，由工程初步设计审批部门审定；

（二）工程建设费用预计超过合同价30万元（含）至100万元（不含）的，报县政府分管领导审定；

（三）工程建设费用预计超过合同价100万元（含）至200万元（不含）的，经县政府分管领导审核后，报县政府常务副县长审定；

（四）工程建设费用预计超过合同价200万元（含）至500万元（不含）的，经县政府分管领导、县政府常务副县长审核后，报县政府县长审定；

（五）工程建设费用预计超过合同价500万元（含）的，经县政府分管领导、县政府常务副县长审核后，由县长办公会议或县政府常务会议审定。

第三十条  因工程变更引起的工程造价增减，其计价方法按下列原则确定：

（一）工程实施中，如有分项工程实际工程量比合同清单工程量增减10%以上且该分项工程中标综合单价高于或低于最高限价中对应单价10%以上的，则该分项工程增加（减少）部分的结算单价按最高限价中对应单价同比例下调执行。

（二）工程量清单或合同中没有适用于变更工程项目价格的，变更工程的单价应根据当期的市场材料信息价套用预算定额后重新组价，报县招投标服务中心审核确认，再按照投标时下浮的比例作为结算依据，工程变更以及对变更造价的认定接受审计部门的监督。

第三十一条  严禁利用工程变更随意提高或降低设计标准、降低安全等级、延长工期、扩大建设规模、增减建设内容。不得肢解工程变更规避审批，不得在工程变更中弄虚作假、降低质量标准或安全生产条件，不得谋取不正当利益或损害政府利益。严厉打击中标人低价中标、后期故意变更合同价的行为。

第八章  标后履约管理

第三十二条  项目实施单位和项目建设单位（中标人）应当在中标通知书发出之日起三十日内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。项目实施单位不得与建设单位订立背离合同实质性内容的其他协议。

项目实施单位对合同主要条款与招标文件的一致性负责。县招投标服务中心负责合同的备案审查。原则上正式合同主要条款应当与招标文件一致；因特殊原因造成变更的，需报县政府批准。

第三十三条  中标人放弃中标、不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约担保的，应当按照依照招标文件约定承担违约责任；被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，应当依法承担法律责任；项目实施单位可以根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人重新确定其他中标候选人为中标人，或者组织评标委员会重新评标并推荐中标候选人，也可以重新招标。重新确定中标人的，应当按定标程序进行公示、通知、公告。

第三十四条　建设单位应当严格履行招标文件、合同的相关条款，加强对施工现场的管理。施工、监理单位派驻现场的项目负责人、技术负责人、专职安全员、总监理工程师、监理人员等关键岗位管理人员应与投标承诺的人员相一致。

建设单位在中标后或施工期间，不得擅自变更项目负责人、技术负责人、专职安全员、总监理工程师、监理人员等管理人员。

第三十五条  项目实施单位应当对中标项目实施全过程进行监管，对发现违法、违规问题及时制止、纠正和报告：

（一）检查主要施工管理人员是否与中标承诺和合同中明确的人员相一致，督促主要施工管理人员认真履行职责，对人员到位履职情况建立台账并按日进行记录；发现施工单位不按照合同履行义务，出现主要施工管理人员与投标承诺不一致时，应追究施工单位违约责任，并报告有关行政监督部门；

（二）加强对施工过程的管理，发现中标人有挂靠、转包、违法分包等行为的，应责令其改正，拒不改正的，可解除合同，并按合同约定追究相应责任；

（三）检查监理日记、监理例会记录、监理月报及其他监理材料的完整性，以及其他工程施工、监理合同条款的履行情况；

（四）对施工、监理单位人员违规更换、脱岗或不认真履职等行为，按照招投标文件、合同有关条款及时提出整改意见，并将发现的情况及时以书面形式报告有关行政监督部门；

（五）监督工程款、农民工工资、监理费、服务费等支付和使用情况，防止流入挂靠单位或个人账户。

第三十六条  项目实施单位明知或应当知道建设单位项目关键岗位管理人员未实际到场，或存在挂靠、分包、转包等违法、违规行为而不予制止和纠正的，由项目实施单位承担责任。

第三十七条  县行政审批服务局（县招投标服务中心）牵头组织发改、财政、审计、公安和有关行政监督部门抽调人员，组成建设项目标后履约检查评估工作组（以下简称检查评估工作组），负责对公开招标类建设项目标后履约情况进行监督检查。

第三十八条  检查评估工作组对全县建设项目中标履行情况进行抽查检查。抽查检查按规定要求随机进行，重大建设项目每月至少检查一次。

第三十九条  检查评估工作组应对检查的过程进行如实记录，对项目实施单位、项目建设单位对项目施工管理情况做出评价，并将评价结果运用于后续招标评价中。对检查发现的违法、违规问题线索及时移送相应行政监督部门查处。

第四十条  县行政审批服务局（县招投标服务中心）牵头建立招标投标活动失信行为信息记录名单，对在招投标活动和标后履约中存在的失信行为进行记录，并运用于今后全县建设项目招标投标活动中。

第九章  附则

第四十一条  政府采购和省市重点项目按相关规定执行。

第四十二条  本办法未明确的规定或情形，以已出台的相关法规、法规、规章和上级文件政策执行。

第四十三条  本办法由县行政审批服务局（县招投标服务中心）负责解释。

第四十四条  本办法自2020年3月**日起实施，至2022年3月**日止。原有文件中与本办法不一致的以本办法为准，如遇上级有新政策出台，按新政策执行。