岚皋县地质灾害防治“十四五”规划

（2021～2025年）

目  录

前  言	- 1 -

一、地质灾害现状与防治工作成效	- 2 -

（一）自然地理与社会经济	- 2 -

（二）地质环境基本特点	- 2 -

（三）地质灾害现状	- 3 -

（四）地质灾害防治工作成效	- 4 -

（五）地质灾害防治工作面临的形势	- 8 -

二、指导思想、规划原则和规划目标	- 10 -

（一）指导思想	- 10 -

（二）规划原则	- 10 -

（三）规划目标	- 11 -

三、地质灾害区划	- 13 -

（一）地质灾害易发区划	- 13 -

（二）地质灾害风险区划	- 13 -

（三）地质灾害防治分区划	- 14 -

四、地质灾害防治工作任务	- 16 -

（一）调查评价	- 16 -

（二）监测预警	- 17 -

（三）综合治理	- 18 -

（四）风险管控	- 19 -

（五）能力建设	- 19 -

（六）科技创新	- 22 -

五、经费估算及构成	- 24 -

（一）投资概算依据	- 24 -

（二）经费概算及投资构成	- 24 -

（三）年度经费安排	- 25 -

六、保障措施	- 26 -

（一）加强组织领导，建立防治工作长效机制	- 26 -

（二）严格年度考核，全面落实防治工作责任	- 26 -

（三）落实专项资金，确保防治项目顺利实施	- 26 -

（四）执行政策法规，依法依规开展防治工作	- 27 -

（五）加强宣传演练，增强全民防灾减灾意识	- 27 -

（六）强化人才培养，提高整体防治工作水平	- 28 -

七、附则	- 28 -

附表

附表1   岚皋县地质灾害易发程度分区表

附表2   岚皋县地质灾害防治分区表

附表3   岚皋县地质灾害隐患点及防治规划一览表

附表4   岚皋县重点集镇地质灾害调查与风险评价项目一览表

附表5   岚皋县地质灾害工程治理项目一览表

附表6   岚皋县地质灾害防治费用估算表

附表7   岚皋县2021-2025各年度防治理经费安排

附图

附图1   岚皋县地质灾害分布及易发程度分区图 （1:50000）

附图2   岚皋县地质灾害风险性区划图 （1:50000）

附图3   岚皋县地质灾害防治“十四五”规划图 （1:50000）

前  言

为深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示批示精神，坚持以人民为中心，牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，科学有效地做好新时期地质灾害防治工作，不断提升地质灾害防治工作能力和水平，为建设美好岚皋提供安全保障。依据《地质灾害防治条例》《陕西省地质灾害防治条例》《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》和《岚皋县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等法律法规和规划，衔接《陕西省地质灾害防治“十四五”规划》《安康市地质灾害防治“十四五”规划》《陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》《陕西省地质灾害综合防治体系建设方案（2018-2022年）》《陕西省地质灾害隐患点调查认定和核销管理办法》，结合全县地质灾害现状和面临的形势，制定本规划。

本规划适用范围为岚皋县辖区范围内由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

规划内容以岚皋县“十三五”期间取得的主要成果为基础，根据地质灾害现状和发展趋势，结合全县实际，提出明确的防治目标，重点对地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设和科技创新等方面进行规划部署，提出规划实施的保障措施。

规划基准年为2020年，规划期限2021～2025年。

一、地质灾害现状与防治工作成效

（一）自然地理与社会经济

岚皋县位于陕西省南部，大巴山北坡，属安康市辖县之一。东与平利县毗邻，西与紫阳接壤，南与重庆市城口县为邻，北连安康市汉滨区。地理座标北纬31°56′～32°32′，东经 108°38′～109°11′。全县东西长 51.24km，南北宽 65.45km，最高海拔 2641m，最低海拔 268m，总面积 1957.26km2，其中山地面积占 95%，属山区县，全县辖12个镇136个行政村（社区）。全县经济总量保持中高速增长，主要经济指标增速始终位居全市第一方阵。2020年末，全县生产总值达到48.69亿元，年均增长7.24%，人均生产总值达到3.2万元，年均增长3.75%，县域综合经济实力在全省各县监测排名位列第40位。 “十三五”期间累计完成全社会固定资产投资337.2亿元，年均增长15.2%，是“十二五”时期的2.46倍。

（二）地质环境基本特点

岚皋县位于陕南秦巴山区，汉江在北部向东穿过，岚河从中部向北穿过，以汉江为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。地势自南向北倾斜，除少部分河谷阶地外，基本全为山地地貌，垂直高差达2381m，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横。境内最高处为滔河源头九个包，海拔2641m，最低处为大道河口茶儿湾，海拔268m。南部主要为深山区，分水岭海拔一般在1500m以上，约占总面积的30％；北部大部分地区及河谷两岸多为低中山和低山，一般在1400m以下，约占总面积的70％。

安康市岚皋县气候明显受秦岭和巴山的制约，为北亚热带湿润、半湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。年平均日照时数为1489.17小时，最高年为1870.8小时，最低年为1289.7小时；多年平均气温15.53℃，极端最高气温达40.9℃，极端最低气温低于-10.4℃。全年无霜期平均247天。

岚皋县境内河流属长江流域-汉江水系，主要有岚河、大道河、洞河和晓道河水系，均呈近南北流向。南中部地区河道上陡下缓，平均比降22.6％～30％。其中岚河支流有滔河、支河、朱溪河、洋溪河、溢河、蔺河、四季河等15条，发源于大巴山北麓，岚河汇流总长148.6km，流域总面积2138km2，岚皋县境内流长80.5km。

岚皋县地处秦岭地槽褶皱系。以红椿坝～曾家坝深大断裂为界，将岚皋县地质构造单元一分为二，大断裂北侧为秦岭褶皱系蒿坪-老县复向斜，南侧为高滩-兵房街褶皱束。2008年四川汶川地震，岚皋县属于震波区，震感明显。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306～2015），该区地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期0.35~0.40s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

区内低山、中山、高中山区沟谷发育，地形陡峻，断裂构造发育，岩性软弱，地表作用强烈，岩体破碎，加之雨量充沛，崩、滑、流等地质灾害极为发育，且常具有链生成灾、流域成灾的特点。

（三）地质灾害现状

“十二五”末，岚皋县共有各类地质灾害隐患点共325处，其中滑坡隐患点292处，泥石流隐患点30处，崩塌隐患点3处。 “十三五”期间，通过移民搬迁、工程治理等措施核销122处地质灾害隐患点，调查新增地质灾害隐患点58处，截止2021年12月，纳入岚皋县地质灾害群测群防体系管理的地质灾害隐患点共计261处，其中滑坡238处，泥石流22处，崩塌1处，分布于境内12个镇，威胁1632户6342人5909	间房屋生命财产安全，威胁资产78400万元。

岚皋县地质灾害隐患点按规模等级分类，大型1处，中型72处，小型188处；按灾险情等级分类，大型的4处，中型的20处，小型的237处；按稳定性程度分类，不稳定（高易发）103处，较稳定（中易发）158处。

（四）地质灾害防治工作成效

“十三五”期间，全县认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，县镇党委、政府高度重视，相关部门密切配合，广大干部群众齐心协力，按照“十三五”地质灾害防治规划的要求，扎实开展调查评价、监测预警、综合治理、风险管控与能力建设等工作，较好地完成了“十三五”规划确定的目标任务，最大限度地确保了人民生命财产安全，为岚皋经济社会发展提供了安全保障。

1.地质灾害调查与排查全面推进，基础性工作进一步加强

实施了《岚皋县地质灾害风险调查评价项目》（1:5万），通过对已有地质灾害隐患点核查和新增地质灾害隐患点调查相结合的“逐点排查”方式进行，查明了单体隐患点地质灾害类型、成因、诱发因素、特征和危害等，查清了全县地质灾害隐患和风险底数，对其稳定性、危险性和危害性进行评价，提出了群测群防和工程治理等防治建议。并通过每年的地质灾害调查工作，结合年度汛前排查、汛中巡查、汛后核查、隐患点动态更新等工作，全面掌握了全县地质灾害隐患点的基本状况，为地质灾害群测群防、搬迁避让和工程治理等防治工作提供了基础依据。

2.专群结合体系基本完善，监测预警能力明显提高

- （1）建立健全群测群防体系，监管责任得到全面落实

“十三五”期间，印发了《岚皋县“十三五”地质灾害防治规划》《岚皋县地质灾害防治方案（2016～2020年度）》《岚皋县突发地质灾害应急预案》，在每年地质灾害巡排查和调查的基础上，完善更新了地质灾害的群测群防网络体系，对其中261处群测群防点进行“五化模式”升级。通过每年汛后10-12月的地质灾害动态更新工作，对新增的隐患点按危害程度、稳定状态进行了分类，落实了责任人和监测人，对已完成工程治理或移民搬迁消除的隐患点及时销号并完善了群测群防网络体系，加强管理和监督工作。每年汛前组织开展地质灾害隐患大排查，各镇发放工作明白卡和避险明白卡，按照“预报到村、预案到点、预警到户”的原则，逐镇、逐村、逐组、逐院落、逐户夯实地质灾害预防责任，建立了县、镇、村、监测人的群测群防体系。

同时岚皋县人民政府成立了岚皋县联合应急指挥中心，由应急管理、水利、自然资源、农业农村、林业、气象等部门负责人为成员的联合应急工作领导机构。各成员单位分工明确，责任落实到人，形成了地质灾害防治工作各司其职、齐抓共管、共同防范的工作格局。

- （2）借助技术单位力量优势，建立“平战结合”体系

自2016年以来，全县借助地勘单位的技术优势，搭建地质灾害“平战结合”体系，采用“对口到市，派驻到县”的方式，在汛前、汛中、汛后开展地质灾害排查调查和应急处置工作。借助地质灾害对口技术支撑单位平战技术力量对全县所有地质灾害隐患点和地质灾害危险区域进行全面的拉网式巡查检查，做到镇不漏村、村不漏户、户不漏人，同时加强日常隐患巡查工作，动态巡查、重点核查，及时发现险情，及时组织撤离。十三五期间，共开展应急调查156起，成功预报6起地质灾害，避免38名人员伤亡。

- （3）不断完善监测预警机制，提升应急处置效率

不断完善地质灾害气象预警预报制度，建立了县级地质灾害信息化平台，针对冬春季和汛期不同时段，结合气象信息，利用预警短信平台，为全县地灾隐患点责任人、监测人员及相关部门负责人及时发布地质灾害预警预报信息，指导地质灾害隐患点群众避险转移，保障了受威胁群众安全度汛。依托地质灾害综合防治体系建设，率先在全省完成地质灾害监测预警普适型设备试点项目，建设150处普适型设备监测点，建设5处专业监测点，设备上线率不小于95%，不断提高地质灾害预警预报精准度，为全省推进地质灾害“人防+技防”的监测预警新机制发挥了示范作用。

3.地质灾害避灾搬迁及隐患治理工作成效明显

“十三五”期间，岚皋县始终坚持“预防为主，避让与搬迁相结合”的原则，鼓励引导受地质灾害威胁的群众搬迁，从根本上解决地质灾害防范问题，累计搬迁隐患点受威胁群众2029户5732人，隐患点数量由2015年12月的325处核销到261处，全县地质灾害隐患点数量及威胁对象大幅减少。

“十三五”期间，全县累计争取中省市补助资金7176万元，县级财政投入1699万元，集中完成了城关镇魏家院子、城关镇祖师庙滑坡（唐家湾段）、城关镇西坡社区堰溪沟边坡等重大地质灾害隐患点的工程治理，正积极推进城关镇高家梁滑坡、民主镇白家坡滑坡、城关镇祖师庙滑坡(屋场坪段)、城关镇翟家湾滑坡、城关镇小白虎牙泥石流、堰门镇长田湾滑坡、城关镇方垭水厂滑坡、堰门镇李家院子滑坡、孟石岭镇柿子树坪滑坡等9处治理工程等的治理工程；完成了城关镇长坪下段滑坡、佐龙镇集镇后坡滑坡、孟石岭镇柿子树坪滑坡、堰门镇李家院子滑坡、南宫山镇杉树埫滑坡等5处中型滑坡的勘查工作，为该5处滑坡的综合防治工作提供了基础依据。同时完成了中央特大型地质灾害防治项目库入库工作，为“十四五”地质灾害防治做好项目储备工作。通过实施这些重大地质灾害治理工程，消除了一批严重威胁城镇、学校、村庄等人口密集区的地质灾害隐患点。

4.积极开展宣传培训演练活动，群众避灾防范意识不断提高

- （1）积极开展地质灾害防治知识宣传教育和培训

“十三五”期间，全县地质灾害防治知识科普宣传、培训工作得到显著加强。编印发放了《陕西省地质灾害防治条例》《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》《岚皋县自然资源法规宣传手册》等法律法规资料。每年充分利用4.22世界地球日、5.12防灾减灾日和6.25全国土地日等活动，在县城和集镇开展地质灾害防治知识集中宣传活动。邀请市自然资源局、平战结合技术支撑单位等地质专家30余人次，先后通过会议、视频、现场培训等形式，开展培训近50场次，培训人员达10000余人。并利用岚皋县人民政府网站、微信公众号等媒介发布新闻稿及信息，加强地质灾害防治知识科普宣传工作。

- （2）积极组织地质灾害应急演练

按照《陕西省突发地质灾害应急预案》《安康市突发地质灾害应急预案》的要求，修编《岚皋县突发地质灾害应急预案》，为突发性地质灾害的应急抢险提供了组织保障。同时每年积极开展地质灾害避险应急演练，通过模拟现场的抢险救灾的应急处置，有效提高了干部群众防灾避灾意识。“十三五”期间，全县累计开展地质灾害隐患点及县镇村各级应急演练619场30463人次。“十三五”期间，全县通过宣传普及地质灾害防治政策法规以及预防、避险、自救和互救等地质灾害防治知识，开展应急演练活动，有效检验了全县地质灾害应急预案的科学合理性，切实提高了各级政府，尤其是基层镇村遇灾应急处置能力和相关部门协调配合水平，大大增强了广大群众的防灾避险意识和自救互救能力。

（五）地质灾害防治工作面临的形势

通过“十三五”期间的不懈努力，岚皋县地质灾害防治工作在各方面都取得了明显进步，成效显著。地质灾害防治体系已经构建，基本上查明了易发区内地质灾害发育特征及分布规律，对一批重大地质灾害点实施了避让、勘查或治理，积累了详实的资料和经验。但是全县地质灾害防治工作仍将面临着新的形势与挑战，且存在以下问题：

1.地质灾害隐患点多，防治工作任务重、压力大

截止2021年12月，全县共有地质灾害隐患点261处，约占全市地质灾害隐患点总数的10%。主要分布在岚河、四季河、滔河、大道河、晓道河、G211国道、G541国道沿线等地质灾害高易发区。且每年汛期又会增加新的地质灾害隐患点，地质灾害防治工作面临的形势依然严峻，防范难度大，防灾任务艰巨。

2.地质灾害防治专业人员紧缺

虽然县政府领导高度重视地质灾害防治工作，在机构和人员编制上给予了大力支持，但受编制和财力的限制，目前地质灾害防治监测站专业技术人员十分紧缺，地质灾害防治工作管理队伍人员数量远不能满足实际需求，难以满足当前地质灾害防治管理工作的需要，在一定程度上影响了地质灾害防治工作的高效推进。

3.地质灾害防治工作经费不足

岚皋县财政收入基数较小，中省财政专项经费不能满足岚皋县地质灾害防治工作的需要，经费不足制约了地质灾害防治工作的有效开展。目前，岚皋县地质灾害防治经费已纳入县财政年度预算，但地质灾害防治经费依然不足，在实际执行中，落实情况差别较大。因财力有限，使得已确认的重要地质灾害点未能得到及时治理，受地质灾害威胁的居民未能彻底搬迁避让，必须的仪器设备未能配齐，已治理的地质灾害项目及专业监测点缺乏后期维护经费。

二、指导思想、规划原则和规划目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于防灾减灾的重要论述，落实“两个坚持、三个转变”工作新理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”原则，本着对人民极端负责的态度，科学有效地做好新时期地质灾害防治工作。深入贯彻落实《地质灾害防治条例》《陕西省地质灾害防治条例》和《陕西省地质灾害综合防治体系建设工作要求（试行）》，以保障群众生命财产安全为出发点和落脚点，以地质灾害综合防治体系建设为抓手，统筹推进调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设五大工程，加强地质环境保护，坚持预防为主、搬迁避让与治理相结合，切实提高防灾减灾综合能力和水平，为促进县域经济社会高质量发展提供有力保障。

（二）规划原则

以人为本，协调发展。始终坚持以人为本，把人民群众生命财产安全放在第一位，遵循自然规律、经济规律、社会规律的协调统一，促进经济社会可持续发展。

预防为主，综合防治。建立以群测群防、专业监测、预报预警为基础的“人防＋技防”综合监测预警体系，加快推进以避灾搬迁和工程治理相结合的地质灾害隐患点核销机制，全面提升防范能力。

科学规划，分步实施。根据区域特点和政策要求，以及地质灾害危害程度、稳定性等情况，分步实施搬迁、治理、监测预警、调查评价任务，因地制宜，科学制定总体目标，分阶段完成各项任务。

政府主导，社会参与。坚持政府主导、部门联动、公众参与的原则，落实政府、部门、专家等各方面的责任和任务，积极调动广大群众，发挥社会各方力量在防灾减灾中的作用，通过技术支撑、合力防灾减灾，形成地质灾害防治的良好氛围。

科技进步与管理创新相结合。依靠科技深化对地质灾害的认识，力求用新理论、新思路，总结研究分析地质灾害发生、发展、成因及其规律，用新技术、新方法防范治理地质灾害，提高防灾减灾能力和实效，做到“社会、经济、生态”三大效益相统一。

（三）规划目标

“十四五”期间，岚皋县地质灾害防治工作总体目标：重点集镇地质灾害调查与风险评价项目全面完成，地质灾害群测群防网络建设得到全面强化，加大工程治理和避灾搬迁力度，整体防治工作手段实现多样化，切实提升科技支撑能力，逐步形成“人防＋技防”的地质灾害监测预警体系，地质灾害应急能力不断提升。通过风险调查评价、监测预警、综合治理、风险管控与能力建设等手段，实现“查隐患、保底线、减存量、控增量、提能力”的总体目标。通过规划实施，全民地质灾害防灾减灾意识明显增强，尤其是不断提高地质灾害易发区的干部群众和工程建设领域的一线职工防灾避灾意识。

1.紧密结合岚皋县城镇化建设和乡村振兴发展思路，完成岚皋县重点集镇地质灾害调查与风险评价项目。

2.进一步完善群测群防网络体系，做到所有隐患点可防可控；严格控制工程建设领域人为活动引发新的地质灾害隐患；在重要地质灾害隐患点上开展普适型和群测群防工作，形成人防+技防的新格局；健全地质灾害气象预报预警系统，实现预报预警工作科学化。

3.进一步加强地质灾害综合治理工作。通过开展工程治理及排危除险，使威胁人口多、稳定差、危险程度大的重大地质灾害隐患点得到有效控制；继续推进地质灾害高易发区内地质灾害避灾搬迁力度。

4.不断壮大地质灾害防治人才队伍，使人才结构更加合理。加强县、镇两级地质灾害防抢撤机制体制建设、应急救援队伍和应急装备救灾及物资建设，提升地质灾害应急能力，应急体系得到进一步完善和健全。

5.积极推进地质灾害综合防治信息平台建设，实现地质灾害防治管理工作信息化、快速化、精细化。

6.加大地质灾害防治知识宣传培训和避险演练力度，以地质灾害极高及高风险区为重点，提高全县广大干部群众的防灾意识和避险应急能力。

三、地质灾害区划

（一）地质灾害易发区划

地质灾害易发区是指具备发生地质灾害的地质环境条件，容易或者可能发生地质灾害的区域。根据地形地貌、地层岩性、地质构造、气候植被及人类工程活动等因素，结合地质灾害调查成果，将全县划分为地质灾害高易发区、中易发区、低易发区、非易发区。具体见附图和附表。

1.地质灾害高易发区：地质环境恶劣，地质灾害密集发育，该区面积121.19km2，占全县总面积的6.20%，滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点共92处，其中滑坡灾害发育80处，泥石流灾害12处；

2.地质灾害中易发区：地质环境差，人口相对较多，人类工程活动程度较高，地质灾害相对发育，该区面积470.05km2，占全县总面积的24.0%，滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点共137处，其中滑坡灾害发育126处，崩塌灾害发育1处，泥石流灾害10处；

3.地质灾害低易发区：地质环境较差，地质灾害密集发育，该区面积784.40km2，占全县总面积的40.10%，滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点共27处，其中滑坡灾害发育27处；

4.地质灾害非易发区：地质环境较好，人类工程活动轻微，该区面积581.42km2，占全县总面积的29.7%，滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点共5处，其中滑坡灾害发育5处。

（二）地质灾害风险区划

自然灾害风险性是指在一定区域范围和一定的时间内，由于特定的自然灾害所导致的人民生命财产和经济活动的期望损失值。结合地质灾害调查成果，在易发性、危险性、易损性评价基础上，划分为极高、高、中、低四个等级。具体见附图和附表。

1.地质灾害极高风险区：

总面积31.14km2，占区总面积的1.60%，包括地质灾害点共32处，主要分布在城关镇、蔺河镇、孟石岭镇、民主镇、南宫山镇、四季镇、滔河镇、堰门镇、佐龙镇等镇的集镇聚集区；

2.地质灾害高风险区：

总面积215.70 km2，占全区总面积的11.0%，包括地质灾害点共114处，主要分布在城关镇、官元镇、蔺河镇、孟石岭镇、民主镇、南宫山镇、四季镇、滔河镇、堰门镇、佐龙镇等镇的集镇聚集区周边的低山斜坡地带，及岚河、四季河、大道河、晓道河、洞河、汉江等河流的沿岸；

3.地质灾害中风险区：

总面积1230.16km2，占全区总面积的62.80%，包括灾害点共110处，广泛分布在低山斜坡地带；

4.地质灾害低风险区：

总面积480.68 km2，占全区总面积24.60%，包括地质灾害点共5处，该区多属中山地貌，人类工程活动较轻区域。

（三）地质灾害防治分区划

在综合分析岚皋县现有地质灾害的分布、规模、稳定性、危害程度、所处地理位置及易发程度分区的基础上，通过arcgis叠加以上3大类因子，并根据不同因子属性赋予不同的指标值，再通过专家综合评判法和各因子的重要性、灾害相关性赋予不同的权重，综合计算后划分防治分区。按照上述分区原则与方法，将岚皋县地质灾害防治划分为三大地质灾害防治区，即重点防治区、次重点防治区、一般防治区。具体见附图和附表。

1.重点防治区：

该区地段环境条件差，人类工程活动较为强烈，地质灾害以滑坡、崩塌隐患点为主，且极为发育。总面积51.27km2，占全区总面积的2.60%，该区共发育地质灾害隐患点57处，其中，滑坡47处，泥石流10处。

2.地质灾害次重点防治区：

该区地段环境条件较差，人类工程活动较为强烈，地质灾害以滑坡、崩塌隐患点为主，且较发育。总面积为479.72km2，占全区总面积的24.50%。该区共发育地质灾害隐患点161处，其中滑坡149处，泥石流12处。

3.地质灾害一般防治区：

该区为重点、次重点防治区以外地区，面积为1425.43km2，占全区总面积的72.90%。该区共发育地质灾害隐患点43处，其中，滑坡42处，崩塌1处。

四、地质灾害防治工作任务

岚皋县地质灾害防治工作总体任务按照“以防为主、防治结合”、“区域展开、重点突破”、“地质灾害防治与国民经济发展规划相结合”的原则，划分防治区，分清主次、轻重、缓急，针对不同防治区有的放矢，分步实施。按照“查隐患、全覆盖，强预警、保底线，减存量、重效果，控增量、严监管，提能力、保质量”等地质灾害综合防治思路，紧紧围绕地质灾害防治调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设等五大体系开展。

（一）调查评价

1.重点集镇地质灾害调查与风险评价

在《陕西省地质灾害综合防治体系建设方案（2018～2022年）》和《岚皋县地质灾害风险调查评价项目》（1:5万）的基础上，对城关镇、民主镇、官元镇、四季镇、佐龙镇、南宫山镇、石门镇等7个重点集镇开展重点集镇地质灾害调查与风险评价（1:10000）工作，对在城镇建成区和规划区开展1:10000比例尺地质灾害调查，对区内不稳定斜坡和重大隐患点进行勘查开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价，提出风险管控措施建议，为城镇化建设提供地质依据。

2.年度地质灾害“三查”及应急调查工作

地质灾害“平战结合”技术支撑单位积极配合县、镇两级人民政府，按年度开展地质灾害“三查”工作，即汛前排查、汛中巡查和汛后核查，确保每个隐患点防治工作到位。对各类地质灾害隐患点及时更新地质灾害隐患管理信息平台，修订防灾预案，完善监测预警体系，编制年度地质灾害防治方案，对新发现的地质灾害隐患点进行调查认定，及时纳入防治体系，实现地质灾害隐患点动态管理。

同时交通、水利、应急、住建、教育、卫健、经贸、旅游、环保等部门落实地质灾害防治主体责任，做好本系统地质灾害巡查排查等防治工作，共同防治地质灾害。

3.地质灾害隐患点调查认定与核销工作

地质灾害隐患点调查认定与核销工作按照“实地调查、专家认定、行政审核，年度统一汇总更新”的方式开展工作。对各镇上报的疑似地质灾害隐患点按照《陕西省地质灾害隐患点调查认定与核销管理办法》，由自然资源局组织调查认定工作，同时对各镇上报的拟核销在册地质灾害隐患点，进行实地调查核销。

（二）监测预警

全面建成以群测群防为基础，普适型监测与群测群防相结合的“人防＋技防”地质灾害综合监测预警体系。

1.群测群防网络体系更新及升级

继续做好全县全部在册隐患点的维护工作，发放群测群防员补助，为群测群防员购置人身意外保险，确保在册隐患点群测群防工作正常运行。对全县拟升级的在册隐患点补充简易监测设施，为群测群防员配置个人装备，实现监测数据定量化，提升岚皋县群测群防监测预警水平。

2.普适型监测网络建设

根据地质灾害防治监测预警项目实施方案，对区内稳定性差、险情等级高、短期内未列入治理和搬迁的隐患点，通过开展地表位移、地表裂缝、降雨量、泥位计等为主要内容的普适型监测，实现监测数据自动采集和传输，十四五”期间计划增加100个普适型监测点。

3.升级完善地质灾害气象预报预警体系

升级完善县、镇两级地质灾害气象预报预警运行体系。继续加强市、县两级自然资源部门和气象部门的协作，完善地质灾害气象预报预警信息的采集、处理、会商、制作和发布，向社会发布地质灾害危险性预报预警信息，不断提高地质灾害气象预报预警的精细化水平。针对各级地质灾害防治责任人、群测群防员、受威胁群众和相关部门，采取地质灾害预警机、手机短信、微信等形式开展地质灾害预报预警。建立以县为单元，以镇村为对象，自然资源、应急、气象、水利等多部门联合的监测预警信息共享平台和短时临近预警应急联动机制。

（三）综合治理

1.工程治理

“十四五”期间，对现有的威胁学校、城镇、重要设施及居民集中区或者威胁人数较多、稳定性差、急需治理的地质灾害点隐患点，积极争取中省财政资金支持，地方配套，分轻重缓急逐步进行工程治理，确保受威胁群众的生命财产安全。根据实际情况及资金安排，全县选取19个隐患点工程治理项目、20个应急处置项目，分年度开展工程治理，消除地质灾害隐患。

2.排危除险

在全面总结陕南移民搬迁成就、经验、面临问题的基础上，完成《岚皋县“十四五”避灾搬迁规划》编制工作。“十四五”期间，岚皋县计划实施40处地质灾害隐患点排危除险项目，其中避灾搬迁20处，简易治理20处。通过避灾搬迁，使受威胁群众全部搬迁至安全地带、远离地质灾害，核销地质灾害隐患点，改善居住环境，保障群众生命财产安全。同时通过清除、固定、削坡、支挡等措施达到简易治理的地质灾害隐患点，通过简易工程的实施，核销地质灾害隐患点。

（四）风险管控

岚皋县各级人民政府、各行业部门应严格执行《陕西省地质灾害防治条例》《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》，加强工程建设领域风险管控，积极推进防控方式由“隐患点防控”逐步向“隐患点+风险区双控”转变，探索适合岚皋县的双控管理模式，强化极高、高风险区国土空间规划和用途管制。辖区内水利、交通、住建、发改、自然资源等相关行业部门要全面落实地质灾害防治主体责任，加大工程建设领域引发地质灾害的监督管理工作。责任部门要加强对辖区内建设项目过程防范，重点检查行业主管部门日常地质灾害防治工作开展情况、建设工程地质灾害危险性评估报告的编制和防治责任落实情况，做好监督检查记录。

（五）能力建设

1.科普宣传

充分利用电视、广播、网络、微信、宣传展板、科普读物、宣传单、宣传册等载体开展有关通俗易懂的科普宣传，形式多样的防灾避险宣传。充分利用世界地球日、防灾减灾日等时间节点，围绕中省确定的活动主题开展《陕西省地质灾害防治条例》、《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》以及地质灾害避险自救知识等宣传活动。定期组织宣传队，进村镇进学校进企业进行宣传，达到“百村培训、千户避险”目的。将地质灾害防灾避灾知识、法律法规植入人心，通过科普宣传增强广大人民群众的防灾避灾意识，提高临灾自救能力。

2.地质灾害群测群防人员培训

“十四五”期间，以镇为单位分期、分批进行地质灾害防治管理政策法规、防灾减灾业务培训。对县、镇、村地质灾害防治工作人员，地质灾害隐患点责任人和监测人开展政策法规、识别方法、监测方法、避险技能培训，提高防灾技术水平。对地质灾害隐患点受威胁群众开展临灾避险知识技能、自救互救能力培训，提高防灾意识和避险能力。

3.地质灾害应急演练

县、镇两级人民政府应及时修编突发性地质灾害应急预案，积极组织多种形式的地质灾害演练，包括地质灾害应急预案演练、隐患点“防、抢、撤”避险应急演练，切实提高两级政府应急指挥救援能力、部门协调配合能力和受威胁群众防灾避险能力。“十四五”期间，对全县全部地质灾害隐患点分期、分批组织不少于1次的防灾避险应急演练。

4.完善应急指挥体系及联动机制

进一步加强县级地质灾害防抢撤机制体制建设、应急救援队伍建设、救灾储备和物资保障等工作，成立县级突发地质灾害应急指挥部，统一领导全县突发地质灾害抢险救灾及应急处置工作。实现自然资源、气象、水利、应急等部门对雨情、水情及地质灾害防治信息的联络畅通，及时准确提供监测预警及险情灾情信息。

按照分级负责、属地管理的原则，各镇人民政府应分别设立相应的应急指挥机构及应急救援队伍建设工作。一旦发生地质灾害险情灾情，所在地镇人民政府按照规定及时上报，及时有效地组织对突发性地质灾害的处置，避免和减轻地质灾害损失；各成员单位按各自职责分工组织抢险救灾工作。

5.县级装备更新和人才队伍建设

（1）装备配置

及时补充县级地质灾害防治所需的激光测距仪、望远镜、摄像机、照相机、对讲机、GPS、罗盘、地质锤等基本装备，以及防治人员排查、巡查所需个人装备。

（2）人才队伍

按照《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《陕西省人民政府关于贯彻国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》和《陕西省突发地质灾害应急预案》，充分发挥陕西省地质灾害防治专家库、陕西省应急管理厅地质灾害专业组专家在突发地质灾害事件处理、应急管理与咨询、调查评估与认定、决策建议、制度制定、教育培训等工作中的作用，保证相应数量的地质灾害防治技术人员，遇突发地质灾害时，提供应急指导、咨询和决策建议。县自然资源局补充至少1名专业技术人员从事地质灾害防治工作。

7.“平展结合”技术支撑单位建设

进一步完善和强化岚皋县地质灾害防治“平战结合”技术支撑体系建设，岚皋县自然资源局继续加大对技术支撑体系建设的支持力度，充分发挥专业技术队伍优势；技术支撑组战时承担地质灾害的应急技术支撑工作，日常配合县自然资源局做好地质灾害巡查、排查、核查等工作，参与县级地质灾害综合防治体系建设工作。

- （六）科技创新

1.加快科技创新平台建设

充分运用大数据、云计算、物联网等信息技术，进一步优化地质灾害防治信息化平台，建成集调查评价、群测群防、专业监测、区域预警、避险搬迁、工程治理、排危除险等为一体的地质灾害综合防治智慧服务平台，分级分类管理地质灾害隐患和风险区，精准服务地质灾害防治管理工作。

结合岚皋县地质灾害分布与发育特点，开展全县地质灾害隐患普查、详查和核查工作，建设地质灾害数据库与样本库。在地质灾害风险调查评价与普查成果的基础上，基于不同的地貌单元开展不同灾种的风险管控研究。

围绕“隐患在哪里”“地质体结构是什么”“什么时候发生”等关键技术问题，继续加强科技攻关，构建地质灾害“隐患点+风险区”双控模式。

2.完善法律法规和规范体系

为提升地质灾害防治工作的规范化和精细化管理水平，遵循“责权明确、过程监管、标准统一”的原则，遵照《陕西省地质灾害防治条例》、《陕西省突发地质灾害防御预案》及《陕西省地质灾害成因与责任认定办法》，结合县域实际，研究制定地质灾害防治工作相关的管理办法或标准体系，实现地质灾害“隐患点+风险区”双控模式治理体系和治理能力现代化。

五、经费估算及构成

“十四五”期间，全县地质灾害防治主要任务紧紧围绕地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设和科技创新六个方面进行安排部署，资金主要来源于中央、省、市、县四级财政地质灾害防治专项资金，总经费估算约14673.7万元。

（一）投资概算依据

1.调查评价类:依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2020年试行）》；

2.监测预警类：依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2020年试行）》；

3.综合治理类：依据《陕西省水利水电建筑工程概算定额》（2000年），《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》（国家计委、建设部，2002年）；

4.风险管控类：按照市场价格及结合往年实际发生费用确定依据；

5.能力建设类：依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2020年试行）》，并结合市场价格确定。

（二）经费概算及投资构成

根据地质灾害防治工作任务情况，经各项费用估算合计，“十四五”期间，岚皋县地质灾害防治规划共需经费14673.7万元。其中争取中央、省、市级财政补助12276万元，县财政筹资2397.7万元，同时鼓励水利水电工程、房地产开发商、矿产公司等社会投资。

本规划经费主要由以下六个方面构成：一是调查评价体系建设共需资金915万元，二是监测预警体系建设资金1061万元，三是综合治理工程资金12265万元，四是地质灾害风险管控费用75万元（含在排查巡查检查费用中），五是地质灾害防治能力建设资金382.7万元，六是科技创新资金50.00万元。岚皋县“十四五”地质灾害防治概算费用见附表6。

（三）年度经费安排

根据前述工程安排和资金预算，年度经费安排如下：2021年治理经费3068.7万元；2022年治理经费4383.7万元；2023年治理经费2933.7万元； 2024年治理经费2393.8万元；2025年治理经费1893.8万元，见附表7。

六、保障措施

（一）加强组织领导，建立防治工作长效机制

按照“属地管理、分级负责”的原则，实行“党委领导、政府负责、部门协作、公众参与、上下联动”，建立健全地质环境管理共同责任机制，夯实地质灾害防治工作责任。各镇人民政府为辖区内地质灾害防治责任主体，应当加强对地质灾害防治工作的领导，全面安排地质灾害防抢撤机制体制建设、应急救援队伍建设、应急预案修订、救灾准备和物资保障，进一步加强地质灾害防范治理、抢险救灾、灾后重建等工作，把地质灾害防治工作列入重要议事日程；县自然资源局做好地质灾害防治的组织、协调、指导、监督；发改、财政、应急、气象、水利、交通、住建、民政、旅游、教育等行业部门要进一步落实地质灾害防治主体责任，在做好本系统地质灾害防治工作的基础上，要密切配合，形成工作合力，共同防治地质灾害。

（二）严格年度考核，全面落实防治工作责任

将地质灾害防治工作纳入各镇、各部门年度目标责任考核，明确考核标准和奖惩办法，全面落实地质灾害防治工作行政责任、技术责任、监测责任和相关部门的工作责任。每年年初要逐级签订年度防治工作责任书，定期督查检查，及时通报工作进展。确保各镇各部门防治工作尽职尽责，日常预防工作到位，抢险救灾行动迅速；辖区隐患点个体预案制定齐全，监测人员责任心不断加强，灾险情信息上报及时。

（三）落实专项资金，确保防治项目顺利实施

将地质灾害防治专项资金，纳入年度财政预算，确保地质灾害防治工作正常进行。同时要积极争取中省市财政补助资金，鼓励和吸纳社会各界对地质灾害防治的捐赠资金，探索地质灾害保险制度，实行地质灾害防治工程融资优惠和鼓励性政策，逐步形成地质灾害防治资金投入的良性机制。地质灾害防治专项资金，专款专用，不得挪作他用。财政和审计部门加强监督管理，使有限的资金发挥最大作用。

（四）执行政策法规，依法依规开展防治工作

认真贯彻执行国务院《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《陕西省地质灾害防治条例》《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》《陕西省地质灾害隐患点调查认定与核销管理办法》《陕西省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》《陕西省地质灾害综合防治体系建设参建单位信用管理暂行办法》以及相关的法律与法规，严格执行地质灾害防治调查、规划、监测与预报、灾情速报、应急管理、动态更新等制度，依法行政，加强监管，依法促管，依法促治。增加完善监督机制，加强绩效评估。强化部门联动，形成防治合力。水利、交通、住建、发改等项目建设单位要严格执行工程建设领域地质灾害危险性评估和人为活动引发地质灾害责任认定与处理等制度，加强在项目建设过程中的地质灾害防治工作，在实践中不断完善与之配套的实施细则与工作标准，实现地质灾害防治工作的法制化、规范化和有序有效监督管理。

（五）加强宣传演练，增强全民防灾减灾意识

针对全县地质灾害突发性、高发性、多发性、隐蔽性和危害大的特点，要进一步加强地质灾害防治工作的宣传教育，提高各级各部门对地质灾害防治工作的重视，增强广大干部群众对地质灾害防治的思想意识，使地质灾害防治工作成为全社会的自觉行动。通过电视、广播、报纸等新闻媒体，进行地质灾害防治知识的科普宣传，重点针对基层镇和村组，特别是地质灾害比较发育的地区，使广大干部群众充分认识到地质灾害防治工作的重要性和必要性。县、镇人民政府和县自然资源局、县应急局，要在地质灾害高易发区或重大地质灾害隐患点，定期举办地质灾害应急演练，进一步提高基层政府领导的应急指挥能力、相关部门的抢险救灾能力、受威胁群众的避险自救能力。

（六）强化人才培养，提高整体防治工作水平

制定培训计划，实行县、镇分级培训，重点对县、镇等基层地质灾害管理人员和群测群防人员，进行地质灾害防治新技术、新方法和管理理论的学习培训与教育，使其掌握地质灾害防治工作的基本技能和常用的理论知识，提高地质灾害防治人员整体素质。

鼓励和支持地质灾害防治科学研究，推广应用先进的地质灾害防治技术。建立企业、科研、学校与地勘单位相结合的地质灾害防治科技创新体系，充分运用新理论、新技术、新方法开展地质灾害防治工作，逐步建立完善全县地质灾害应急专家库。积极开展地质灾害勘查评价、设计、治理与监理工作，确保地质灾害防治工作的科学、有序、高效进行。

七、附则

本《规划》由岚皋县人民政府批准，发布之日起实施。

本《规划》由岚皋县自然资源局负责解释。

| 附表1 岚皋县地质灾害易发程度分区表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇 | 面积（km2） | 易发性分区 | 面积（km2） | 主要涉及村（社区） | 灾点个数（个） |  |  |  | 密度（处/km2） |
|  |  |  |  |  |  | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 总计 |  |
| 1 | 城关镇 | 116.99 | 高易发区 | 22.99 | 西坡社区、东坡社区、号房湾社区、肖家坝社区、水田村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城北社区、城关村、联春村、六口村、新春村、罗景坪社区、梨树村、东风村 | 25 | 0 | 3 | 28 | 1.22 |
|  |  |  | 中易发区 | 47.66 | 西坡社区、东坡社区、号房湾社区、肖家坝社区、永丰村、水田村、春光村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城北社区、城关村、联春村、六口村、新春村、罗景坪社区、梨树村、东风村 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.19 |
|  |  |  | 低易发区 | 37.92 | 西坡社区、东坡社区、号房湾社区、肖家坝社区、永丰村、水田村、春光村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城北社区、城关村、联春村、六口村、新春村、罗景坪社区、梨树村、东风村 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.05 |
|  |  |  | 非易发区 | 8.42 | 号房湾社区、肖家坝社区、永丰村、水田村、春光村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城关村、联春村、新春村、东风村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大道河镇 | 25.72 | 高易发区 | 2.35 | 集镇社区、月池台村、茶农村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中易发区 | 16.26 | 集镇社区、月池台村、淳风村、茶农村、东坪村、白果坪村 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.62 |
|  |  |  | 低易发区 | 4.93 | 集镇社区、月池台村、淳风村、茶农村、东坪村、白果坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 非易发区 | 2.18 | 集镇社区、月池台村、淳风村、白果坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 官元镇 | 142.38 | 高易发区 | 2.91 | 吉安社区、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.06 |
|  |  |  | 中易发区 | 14.36 | 吉安社区、二郎村、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0.77 |
|  |  |  | 低易发区 | 44.22 | 吉安社区、二郎村、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.07 |
|  |  |  | 非易发区 | 80.89 | 吉安社区、二郎村、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 蔺河镇 | 100.02 | 高易发区 | 8.82 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.45 |
|  |  |  | 中易发区 | 35.8 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0.31 |
|  |  |  | 低易发区 | 42.96 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.09 |
|  |  |  | 非易发区 | 12.45 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 孟石岭镇 | 128.02 | 高易发区 | 6.22 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1.29 |
|  |  |  | 中易发区 | 16.44 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村、易坪村 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.3 |
|  |  |  | 低易发区 | 83.47 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村、易坪村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.04 |
|  |  |  | 非易发区 | 21.89 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村、易坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 民主镇 | 195.17 | 高易发区 | 23.85 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0.63 |
|  |  |  | 中易发区 | 95.12 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、庙坝村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 30 | 0 | 1 | 31 | 0.33 |
|  |  |  | 低易发区 | 58.92 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、庙坝村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.05 |
|  |  |  | 非易发区 | 17.29 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、庙坝村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 南宫山镇 | 196.79 | 高易发区 | 14.58 | 西河村、天池村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.41 |
|  |  |  | 中易发区 | 53.82 | 西河村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.06 |
|  |  |  | 低易发区 | 104.93 | 西河村、天池村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
|  |  |  | 非易发区 | 23.47 | 西河村、天池村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石门镇 | 309.96 | 高易发区 | 6.58 | 兴坪村、红岩村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.46 |
|  |  |  | 中易发区 | 36.83 | 兴坪村、芙蓉村、红岩村、平安村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 16 | 0 | 3 | 19 | 0.52 |
|  |  |  | 低易发区 | 132.14 | 兴坪村、芙蓉村、红岩村、平安村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.03 |
|  |  |  | 非易发区 | 134.41 | 兴坪村、芙蓉村、红岩村、平安村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
| 9 | 四季镇 | 133.79 | 高易发区 | 4.99 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1.4 |
|  |  |  | 中易发区 | 20.85 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.24 |
|  |  |  | 低易发区 | 76.29 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.05 |
|  |  |  | 非易发区 | 31.65 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 滔河镇 | 381.31 | 高易发区 | 4.82 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、漆扒村、长滩村、双向村、联合村、车坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中易发区 | 24.29 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、漆扒村、长滩村、双向村、同心村、葵花村、联合村、车坪村 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.25 |
|  |  |  | 低易发区 | 122.94 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、漆扒村、长滩村、双向村、同心村、葵花村、联合村、车坪村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
|  |  |  | 非易发区 | 229.25 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、漆扒村、长滩村、双向村、同心村、葵花村、联合村、车坪村 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.02 |
| 11 | 堰门镇 | 73.65 | 高易发区 | 7.95 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1.51 |
|  |  |  | 中易发区 | 39.55 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.35 |
|  |  |  | 低易发区 | 25.45 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
|  |  |  | 非易发区 | 0.72 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐龙镇 | 153.25 | 高易发区 | 15.14 | 华兴村、金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、远景村、双喜村、黄兴村、塔元村、佐龙村、长春村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |
|  |  |  | 中易发区 | 69.08 | 华兴村、金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、远景村、双喜村、明星村、黄兴村、塔元村、佐龙村、长春村 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.19 |
|  |  |  | 低易发区 | 50.23 | 华兴村、金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、远景村、双喜村、明星村、黄兴村、塔元村、佐龙村、长春村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 非易发区 | 18.8 | 金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、佐龙村、长春村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 附表2 岚皋县地质灾害风险评价防治分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇 | 面积(km2) | 防治分区 | 面积(km2) | 主要涉及村(社区) | 灾害点个数 |  |  | 总计 | 密度(处/100km2) |
|  |  |  |  |  |  | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 |  |  |
| 1 | 城关镇 | 117.03 | 重点防治区 | 10.38 | 西坡社区、东坡社区、号房湾社区、肖家坝社区、永丰村、水田村、春光村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城北社区、城关村、联春村、六口村、新春村、罗景坪社区、梨树村、东风村 | 10 | 0 | 3 | 13 | 125.24 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 51.12 | 西坡社区、东坡社区、号房湾社区、肖家坝社区、永丰村、水田村、春光村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城北社区、城关村、联春村、六口村、新春村、罗景坪社区、梨树村、东风村 | 23 | 0 | 0 | 23 | 44.99 |
|  |  |  | 一般防治区 | 55.48 | 西坡社区、东坡社区、号房湾社区、肖家坝社区、永丰村、水田村、春光村、竹林村、万家村、四坪社区、爱国村、茅坪村、城北社区、城关村、联春村、六口村、新春村、罗景坪社区、梨树村、东风村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.41 |
| 2 | 大道河镇 | 25.7 | 重点防治区 | 0.43 | 集镇社区、月池台村、茶农村、东坪村、白果坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 9.55 | 集镇社区、月池台村、淳风村、茶农村、东坪村、白果坪村 | 7 | 0 | 0 | 7 | 73.3 |
|  |  |  | 一般防治区 | 15.71 | 集镇社区、月池台村、淳风村、茶农村、东坪村、白果坪村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19.1 |
| 3 | 官元镇 | 142.38 | 重点防治区 | 3.78 | 吉安社区、二郎村、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 6 | 0 | 1 | 7 | 185.19 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 28.42 | 吉安社区、二郎村、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 10 | 0 | 1 | 11 | 38.71 |
|  |  |  | 一般防治区 | 110.09 | 吉安社区、二郎村、陈耳村、古家村、团兴村、龙板营村 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.82 |
| 4 | 蔺河镇 | 107.21 | 重点防治区 | 3.74 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 4 | 0 | 1 | 5 | 133.69 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 28.34 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 8 | 0 | 1 | 9 | 31.76 |
|  |  |  | 一般防治区 | 75.12 | 草垭村、大湾村、蒋家关村、棋盘村、和平村、茶园村、新建村 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6.66 |
| 5 | 孟石岭镇 | 127.92 | 重点防治区 | 3.85 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村、易坪村 | 5 | 0 | 1 | 6 | 155.84 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 15.13 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村、易坪村 | 6 | 0 | 0 | 6 | 39.66 |
|  |  |  | 一般防治区 | 108.92 | 柏杨林村、草坪村、九台村、前进村、丰坪村、丰景村、桃园村、田坝村、武学村、易坪村 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.67 |
| 6 | 民主镇 | 195.16 | 重点防治区 | 4.67 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、庙坝村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 5 | 0 | 1 | 6 | 128.48 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 85.34 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、庙坝村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 36 | 0 | 2 | 38 | 44.53 |
|  |  |  | 一般防治区 | 105.13 | 明珠社区、银盘村、枣树村、枫树村、马安村、榨溪村、国庆村、农田社区、田湾村、五一村、新喜村、庙坝村、永红村、狮子村、新风村、兰家坝村、光荣村、银米村、德胜村、先进村、柳林村、红星村 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.76 |
| 7 | 南宫山镇 | 189.54 | 重点防治区 | 8.01 | 西河村、天池村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 5 | 0 | 0 | 6 | 74.91 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 46.08 | 西河村、天池村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.51 |
|  |  |  | 一般防治区 | 135.45 | 西河村、天池村、佘梁村、龙安村、桂花村、溢河村、花里村、红日社区、宏大村、双岭村、展望村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.74 |
| 8 | 石门镇 | 309.95 | 重点防治区 | 4.98 | 兴坪村、芙蓉村、红岩村、平安村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.08 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 55.33 | 兴坪村、芙蓉村、红岩村、平安村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 18 | 0 | 2 | 20 | 36.15 |
|  |  |  | 一般防治区 | 249.61 | 兴坪村、芙蓉村、红岩村、平安村、新生村、月星社区、铁佛社区、乐景村、老鸦村、松林村、小沟村、庄房村、大河村、双丰村 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.4 |
| 9 | 四季镇 | 133.75 | 重点防治区 | 2.11 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 2 | 0 | 1 | 3 | 142.18 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 34.63 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 5 | 0 | 5 | 10 | 28.88 |
|  |  |  | 一般防治区 | 97.05 | 月坝村、长梁村、天坪村、竹园村、木竹村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.09 |
| 10 | 滔河镇 | 381.23 | 重点防治区 | 4.31 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、长滩村、双向村、同心村、联合村、车坪村 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69.61 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 41.72 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、漆扒村、长滩村、双向村、同心村、葵花村、联合村、车坪村 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.59 |
|  |  |  | 一般防治区 | 335.16 | 兴隆村、泥坪村、柏坪村、漆扒村、长滩村、双向村、同心村、葵花村、联合村、车坪村 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.19 |
| 11 | 堰门镇 | 73.66 | 重点防治区 | 1.02 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 5 | 0 | 1 | 5 | 490.2 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 38.51 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 20 | 0 | 0 | 21 | 54.53 |
|  |  |  | 一般防治区 | 34.08 | 团员村、瑞金村、长征村、隆兴村、青春村、堰门村、进步村、中武村 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.87 |
| 12 | 佐龙镇 | 153.19 | 重点防治区 | 3.99 | 华兴村、金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、远景村、双喜村、明星村、黄兴村、塔元村、佐龙村、长春村 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.13 |
|  |  |  | 次重点防治区 | 45.55 | 华兴村、金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、远景村、双喜村、明星村、黄兴村、塔元村、佐龙村、长春村 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19.76 |
|  |  |  | 一般防治区 | 103.63 | 华兴村、金珠沟村、花坝村、金珠店社区、蜡烛村、马宗村、乱石沟村、杜坝村、朝阳村、正沟村、远景村、双喜村、明星村、黄兴村、塔元村、佐龙村、长春村 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.82 |

| 附表3 岚皋县地质灾害隐患点及防治规划一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 野外编号 | 名 称 | 镇 | 地理位置 | 灾害类型 | 规模 |  |  |  |  | 威胁对象 |  |  |  | 险情等级 | 稳定性 | 风险等级 | 防治建议 |
|  |  |  |  |  |  | 长(高)(m) | 宽(m) | 厚(m) | 规模104(m3) | 规模等级 | 住户(户) | 人口(人) | 房屋(间) | 财产（万元） |  |  |  |  |
| 1 | LG001 | 柳家坡滑坡 | 城关镇 | 罗坪社区四组 | 滑坡 | 180 | 230 | 10 | 41.4 | 中型 | 5 | 12 | 14 | 55 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 2 | LG002 | 祖师庙滑坡 | 城关镇 | 城关村二组 | 滑坡 | 240 | 80 | 7 | 13.44 | 中型 | 61 | 199 | 231 | 3050 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 3 | LG008 | 小白虎牙泥石流 | 城关镇 | 东坡社区二组 | 泥石流 | 50 | 70 | 2.4 | 0.84 | 小型 | 16 | 53 | 80 | 1090 | 中型 | 较稳定 | 高 | 工程治理 |
| 4 | LG011 | 龙泉湾滑坡 | 城关镇 | 梨树村七组 | 滑坡 | 290 | 210 | 8 | 48.72 | 中型 | 6 | 16 | 32 | 85 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 5 | LG012 | 土洞子滑坡 | 城关镇 | 梨树村一组 | 滑坡 | 81 | 138 | 6.4 | 7.15 | 小型 | 4 | 12 | 28 | 32 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 6 | LG384 | 魔芋堡滑坡 | 城关镇 | 万家村二组 | 滑坡 | 290 | 380 | 4 | 44.08 | 中型 | 5 | 14 | 13 | 46 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 7 | LG386 | 新村背后滑坡 | 城关镇 | 爱国村二组 | 滑坡 | 120 | 180 | 4 | 8.64 | 小型 | 16 | 65 | 72 | 490 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 8 | LG387 | 长坪下段滑坡 | 城关镇 | 联春村八组 | 滑坡 | 700 | 600 | 8 | 336 | 大型 | 23 | 61 | 78 | 1630 | 中型 | 较稳定 | 高 | 工程治理 |
| 9 | LG389 | 枞树堡滑坡 | 城关镇 | 东风村一组 | 滑坡 | 140 | 220 | 4 | 12.32 | 中型 | 11 | 20 | 51 | 139 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 10 | LG393 | 彭家淌滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区二组 | 滑坡 | 160 | 210 | 6.4 | 21.5 | 中型 | 10 | 31 | 55 | 333 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 11 | LG394 | 小垭子滑坡 | 城关镇 | 城关村六组 | 滑坡 | 230 | 80 | 4.8 | 8.83 | 小型 | 4 | 19 | 18 | 170 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 12 | LG395 | 李同军门前滑坡 | 城关镇 | 城关村六组 | 滑坡 | 80 | 60 | 2 | 0.96 | 小型 | 5 | 19 | 21 | 170 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 13 | LG396 | 贾家沟泥石流 | 城关镇 | 城关村六组 | 泥石流 | 60 | 60 | 2.4 | 0.86 | 小型 | 7 | 32 | 44 | 350 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 14 | LG398 | 王家堡滑坡 | 城关镇 | 四坪社区（柑竹坝541国道） | 滑坡 | 180 | 150 | 4.8 | 12.96 | 中型 | 6 | 13 | 12 | 200 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 15 | LG399 | 陈家沟滑坡 | 城关镇 | 梨树村四组 | 滑坡 | 80 | 75 | 4 | 2.4 | 小型 | 7 | 19 | 37 | 70 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 16 | LG523 | 侯家坡滑坡 | 城关镇 | 竹林村十二组 | 滑坡 | 124 | 82 | 4.8 | 4.88 | 小型 | 4 | 8 | 10 | 21 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 17 | LG530 | 大堰外前池滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区四组 | 滑坡 | 100 | 130 | 2.8 | 3.64 | 小型 | 3 | 6 | 15 | 150 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 18 | LG531 | 陈家坪泥石流 | 城关镇 | 六口村七组 | 泥石流 | 40 | 30 | 3.2 | 0.38 | 小型 | 25 | 103 | 69 | 645 | 中型 | 较稳定 | 中 | 工程治理 |
| 19 | LG532 | 田湾滑坡 | 城关镇 | 六口村三组 | 滑坡 | 150 | 80 | 3.2 | 3.84 | 小型 | 1 | 1 | 2 | 30 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 20 | LG533 | 寨湾滑坡一组 | 城关镇 | 春光村一组 | 滑坡 | 220 | 150 | 3.2 | 10.56 | 中型 | 5 | 15 | 15 | 80 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 21 | LG534 | 段家沟滑坡 | 城关镇 | 水田村四 组 | 滑坡 | 80 | 50 | 2.4 | 0.96 | 小型 | 5 | 18 | 10 | 120 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 22 | LG535 | 高家梁滑坡 | 城关镇 | 六口 村 二 组 | 滑坡 | 95 | 130 | 8 | 9.88 | 小型 | 10 | 44 | 24 | 290 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 23 | LG538 | 水晶槽滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区九组 | 滑坡 | 90 | 60 | 3.2 | 1.73 | 小型 | 1 | 5 | 12 | 40 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 24 | LG539 | 堰塘外滑坡 | 城关镇 | 新春 村 四 组 | 滑坡 | 180 | 90 | 2.4 | 3.89 | 小型 | 1 | 4 | 3 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 25 | LG540 | 翟家湾滑坡 | 城关镇 | 城关村 村四组 | 滑坡 | 122 | 67 | 14.4 | 11.77 | 中型 | 4 | 23 | 22 | 180 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 26 | LG541 | 小茅淌滑坡 | 城关镇 | 春光村四组 | 滑坡 | 150 | 235 | 3.2 | 11.28 | 中型 | 5 | 23 | 15 | 56 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 27 | LG550 | 蔡家院子滑坡 | 城关镇 | 东坡社区四片区 | 滑坡 | 142 | 85 | 4.6 | 5.55 | 小型 | 14 | 47 | 75 | 1065 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 28 | LG551 | 方垭水厂滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区六组 | 滑坡 | 105 | 205 | 4 | 8.61 | 小型 | 3 | 18 | 20 | 6000 | 大型 | 较稳定 | 高 | 工程治理 |
| 29 | LG553 | 潘家屋后滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区六组 | 滑坡 | 105 | 190 | 4.4 | 8.78 | 小型 | 3 | 360 | 109 | 2000 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 30 | LG554 | 查家坪滑坡 | 城关镇 | 耳扒村六组 | 滑坡 | 100 | 140 | 3.2 | 4.48 | 小型 | 4 | 116 | 13 | 2200 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 31 | LG556 | 付家碥滑坡 | 城关镇 | 六口村三组 | 滑坡 | 160 | 140 | 4 | 8.96 | 小型 | 4 | 7 | 11 | 200 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 32 | LG559 | 庙坪滑坡 | 城关镇 | 爱国村一组 | 滑坡 | 300 | 300 | 5 | 45 | 中型 | 90 | 64 | 210 | 6000 | 大型 | 不稳定 | 极高 | 工程治理 |
| 33 | LG561 | 堰塘滑坡 | 城关镇 | 茅坪三组 | 滑坡 | 150 | 105 | 5 | 7.88 | 小型 | 12 | 26 | 55 | 480 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 34 | LG562 | 宋溪沟大桥滑坡 | 城关镇 | 六口一组 | 滑坡 | 100 | 120 | 5 | 6 | 小型 | 15 | 45 | 36 | 490 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 35 | LG563 | 堰塘湾滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区一组 | 滑坡 | 80 | 75 | 6 | 3.6 | 小型 | 3 | 12 | 18 | 120 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 36 | LG564 | 唐家梁滑坡 | 城关镇 | 罗景坪社区三组 | 滑坡 | 110 | 105 | 6 | 6.93 | 小型 | 15 | 45 | 60 | 490 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 37 | LG565 | 王家湾滑坡 | 城关镇 | 四坪社区一组 | 滑坡 | 30 | 80 | 3 | 0.72 | 小型 | 8 | 31 | 66 | 495 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 38 | LG566 | 十里坪滑坡 | 城关镇 | 新春村六组 | 滑坡 | 100 | 235 | 6.5 | 15.28 | 中型 | 17 | 68 | 96 | 490 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 39 | LG567 | 马家河滑坡 | 城关镇 | 竹林村社区一组 | 滑坡 | 35 | 45 | 6 | 0.95 | 小型 | 5 | 13 | 15 | 125 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 40 | LG078 | 舒家湾滑坡 | 大道河镇 | 茶农村三组 | 滑坡 | 340 | 130 | 8 | 35.36 | 中型 | 1 | 4 | 4 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 41 | LG080 | 阳坡沙槽滑坡 | 大道河镇 | 东坪村四组 | 滑坡 | 170 | 150 | 3.2 | 8.16 | 小型 | 1 | 4 | 4 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 42 | LG082 | 花蛇沟口滑坡 | 大道河镇 | 茶农村一组 | 滑坡 | 120 | 200 | 4.8 | 11.52 | 中型 | 1 | 2 | 6 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 43 | LG089 | 腊树滑坡 | 大道河镇 | 淳风村九组 | 滑坡 | 60 | 70 | 3.2 | 1.34 | 小型 | 1 | 2 | 3 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 44 | LG096 | 乱石窑滑坡 | 大道河镇 | 向阳村六组 | 滑坡 | 80 | 60 | 3.2 | 1.54 | 小型 | 0 | 0 | 4 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 45 | LG100 | 陈家堡滑坡 | 大道河镇 | 茶农村六组 | 滑坡 | 50 | 40 | 3.2 | 0.64 | 小型 | 1 | 2 | 3 | 12 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 46 | LG101 | 石家院子滑坡 | 大道河镇 | 月池台村八组 | 滑坡 | 125 | 176 | 3.2 | 7.04 | 小型 | 2 | 3 | 4 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 47 | LG105 | 沙地梁滑坡 | 大道河镇 | 白果坪五组 | 滑坡 | 80 | 100 | 4.8 | 3.84 | 小型 | 2 | 4 | 5 | 15 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 48 | LG568 | 胡家坪滑坡 | 大道河镇 | 月池台村七组 | 滑坡 | 50 | 100 | 2.5 | 1.25 | 小型 | 5 | 14 | 22 | 210 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 49 | LG569 | 吴家湾滑坡 | 大道河镇 | 茶农村四组 | 滑坡 | 100 | 50 | 4 | 2 | 小型 | 5 | 15 | 18 | 200 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 50 | LG049 | 庙坪滑坡 | 官元镇 | 陈耳村四组 | 滑坡 | 105 | 213 | 1.6 | 3.58 | 小型 | 8 | 28 | 24 | 80 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 51 | LG050 | 南竹园滑坡 | 官元镇 | 龙板营村三组 | 滑坡 | 220 | 223 | 2.4 | 11.77 | 中型 | 6 | 48 | 17 | 98 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 52 | LG051 | 舒家院子滑坡 | 官元镇 | 团兴村二组 | 滑坡 | 300 | 400 | 2 | 24 | 中型 | 8 | 64 | 28 | 420 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 53 | LG298 | 大坟园滑坡 | 官元镇 | 龙板营村二组 | 滑坡 | 180 | 278 | 1.6 | 8.01 | 小型 | 14 | 93 | 42 | 800 | 中型 | 不稳定 | 高 | 监测 |
| 54 | LG301 | 水竹园滑坡 | 官元镇 | 古家村一组 | 滑坡 | 181 | 186 | 2.4 | 8.08 | 小型 | 1 | 2 | 2 | 6 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 55 | LG302 | 庙坪滑坡(二) | 官元镇 | 陈耳村三组 | 滑坡 | 29 | 31 | 2 | 0.18 | 小型 | 1 | 3 | 4 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 56 | LG304 | 团山寺滑坡 | 官元镇 | 陈耳村四组 | 滑坡 | 60 | 100 | 2.4 | 1.44 | 小型 | 3 | 6 | 9 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 57 | LG305 | 陈耳村活动室旁滑坡 | 官元镇 | 陈耳村四组 | 滑坡 | 45 | 150 | 1.6 | 1.08 | 小型 | 1 | 14 | 10 | 21 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 58 | LG307 | 詹家阴坡滑坡 | 官元镇 | 龙洞村十组 | 滑坡 | 74 | 80 | 2.4 | 1.42 | 小型 | 1 | 1 | 3 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 59 | LG310 | 桐子树湾滑坡 | 官元镇 | 龙洞村七组 | 滑坡 | 57 | 53 | 2.8 | 0.85 | 小型 | 0 | 0 | 2 | 3 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 60 | LG312 | 涂龙明家后滑坡 | 官元镇 | 龙洞村六组 | 滑坡 | 50 | 30 | 2.4 | 0.36 | 小型 | 2 | 6 | 4 | 12 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 61 | LG315 | 田坪梁滑坡 | 官元镇 | 二郎村三组 | 滑坡 | 75 | 115 | 2.4 | 2.07 | 小型 | 2 | 6 | 7 | 14 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 62 | LG317 | 大二郎坪滑坡 | 官元镇 | 二郎村五组 | 滑坡 | 90 | 164 | 2 | 2.95 | 小型 | 4 | 10 | 12 | 28 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 63 | LG318 | 梁桥河坝滑坡 | 官元镇 | 二郎村六组 | 滑坡 | 100 | 160 | 2.4 | 3.84 | 小型 | 3 | 20 | 14 | 35 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 64 | LG322 | 大茨盘沟滑坡 | 官元镇 | 二郎村七组 | 滑坡 | 127 | 68 | 2.4 | 2.07 | 小型 | 1 | 6 | 4 | 12 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 65 | LG521 | 杨家湾滑坡点 | 官元镇 | 龙板营村三组 | 滑坡 | 100 | 127 | 1.6 | 2.03 | 小型 | 5 | 41 | 17 | 150 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 66 | LG549 | 十三铺泥石流 | 官元镇 | 团兴村五组 | 泥石流 | 40 | 30 | 3.2 | 0.38 | 小型 | 4 | 18 | 12 | 200 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 67 | LG552 | 田浜沟泥石流 | 官元镇 | 龙洞村四组 | 泥石流 | 30 | 50 | 2.4 | 0.36 | 小型 | 9 | 27 | 45 | 420 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 68 | LG570 | 十三铺子滑坡 | 官元镇 | 团兴村五组 | 滑坡 | 60 | 80 | 6 | 2.88 | 小型 | 25 | 104 | 120 | 1200 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 69 | LG571 | 下街头滑坡 | 官元镇 | 吉安社区九组 | 滑坡 | 150 | 80 | 4 | 4.8 | 小型 | 9 | 27 | 44 | 480 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 70 | LG032 | 梅家院子滑坡 | 蔺河镇 | 新建村二组 | 滑坡 | 98 | 235 | 12 | 27.64 | 中型 | 9 | 35 | 25 | 50 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 71 | LG037 | 陈家院子滑坡 | 蔺河镇 | 和平村二组 | 滑坡 | 357 | 220 | 3.2 | 25.13 | 中型 | 4 | 10 | 13 | 100 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 72 | LG461 | 袁家堡滑坡 | 蔺河镇 | 蒋家关村六组 | 滑坡 | 184 | 78 | 4.8 | 6.89 | 小型 | 7 | 23 | 16 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 73 | LG462 | 杨家沟滑坡 | 蔺河镇 | 蒋家关村六组 | 滑坡 | 110 | 150 | 4 | 6.6 | 小型 | 6 | 24 | 15 | 45 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 74 | LG465 | 寨湾滑坡六组 | 蔺河镇 | 棋盘村六组 | 滑坡 | 120 | 160 | 10.4 | 19.97 | 中型 | 7 | 23 | 21 | 16 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 75 | LG466 | 舒家院子滑坡 | 蔺河镇 | 茶园村九组 | 滑坡 | 80 | 90 | 8 | 5.76 | 小型 | 1 | 4 | 5 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 76 | LG467 | 上庄子滑坡 | 蔺河镇 | 和平村七组 | 滑坡 | 558 | 228 | 6.4 | 81.42 | 中型 | 3 | 8 | 9 | 50 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 77 | LG468 | 大茅坡滑坡 | 蔺河镇 | 茶园村三组 | 滑坡 | 450 | 150 | 8 | 54 | 中型 | 6 | 20 | 35 | 50 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 78 | LG469 | 乱石窖滑坡 | 蔺河镇 | 棋盘村六组 | 滑坡 | 170 | 80 | 4 | 5.44 | 小型 | 18 | 60 | 77 | 220 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 79 | LG470 | 姚家湾泥石流 | 蔺河镇 | 棋盘村一组 | 泥石流 | 60 | 80 | 2 | 0.96 | 小型 | 7 | 26 | 18 | 35 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 80 | LG475 | 谢家堡滑坡 | 蔺河镇 | 大湾村一组 | 滑坡 | 250 | 200 | 4 | 20 | 中型 | 14 | 36 | 50 | 485 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 81 | LG477 | 江池湾滑坡 | 蔺河镇 | 新建村一组 | 滑坡 | 229 | 100 | 2.4 | 5.5 | 小型 | 5 | 16 | 14 | 50 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 82 | LG478 | 康家院子滑坡 | 蔺河镇 | 新建村一组 | 滑坡 | 125 | 130 | 3.2 | 5.2 | 小型 | 0 | 0 | 3 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 83 | LG479 | 王家老屋场四组滑坡 | 蔺河镇 | 新建村三组 | 滑坡 | 319 | 118 | 8 | 30.11 | 中型 | 6 | 15 | 16 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 84 | LG528 | 梅子湾泥石流 | 蔺河镇 | 棋盘村八组 | 泥石流 | 500 | 60 | 0.3 | 0.9 | 小型 | 8 | 26 | 42 | 98 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 85 | LG529 | 付家湾滑坡 | 蔺河镇 | 棋盘村七组 | 滑坡 | 61 | 150 | 3.6 | 3.29 | 小型 | 2 | 11 | 9 | 21 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 86 | LG557 | 养猪场滑坡 | 蔺河镇 | 茶园村九组 | 滑坡 | 180 | 140 | 4 | 10.08 | 中型 | 12 | 37 | 47 | 300 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 87 | LG558 | 放牛场滑坡 | 蔺河镇 | 蒋家关村二组 | 滑坡 | 130 | 180 | 6 | 14.04 | 中型 | 18 | 53 | 58 | 480 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 88 | LG572 | 周家堡滑坡 | 蔺河镇 | 棋盘村四组 | 滑坡 | 90 | 100 | 6 | 5.4 | 小型 | 4 | 14 | 30 | 100 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 89 | LG084 | 大路上滑坡 | 孟石岭镇 | 武学村二组 | 滑坡 | 89 | 160 | 2.4 | 3.42 | 小型 | 9 | 20 | 27 | 110 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 90 | LG085 | 龚家坡滑坡 | 孟石岭镇 | 武学村四组 | 滑坡 | 100 | 140 | 8 | 11.2 | 中型 | 0 | 0 | 14 | 15 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 91 | LG497 | 柿子树坪滑坡 | 孟石岭镇 | 草坪村一组 | 滑坡 | 130 | 270 | 5.6 | 19.66 | 中型 | 14 | 52 | 50 | 570 | 中型 | 较稳定 | 中 | 工程治理 |
| 92 | LG498 | 储家沟滑坡 | 孟石岭镇 | 柏杨林一组 | 滑坡 | 138 | 130 | 3.2 | 5.74 | 小型 | 5 | 19 | 13 | 110 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 93 | LG500 | 学堂坪崩塌 | 孟石岭镇 | 丰景村十组 | 崩塌 | 110 | 63 | 4 | 2.77 | 中型 | 3 | 14 | 8 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 94 | LG503 | 大湾滑坡 | 孟石岭镇 | 武学村九组 | 滑坡 | 218 | 134 | 6.4 | 18.7 | 中型 | 12 | 41 | 38 | 260 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 95 | LG504 | 武学村五组滑坡 | 孟石岭镇 | 武学村五组 | 滑坡 | 120 | 95 | 4 | 4.56 | 小型 | 1 | 2 | 3 | 8 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 96 | LG506 | 双河口滑坡 | 孟石岭镇 | 丰景村三组 | 滑坡 | 100 | 120 | 3.2 | 3.84 | 小型 | 11 | 29 | 30 | 110 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 97 | LG508 | 柏杨坝滑坡 | 孟石岭镇 | 桃园村一组 | 滑坡 | 90 | 80 | 2.4 | 1.73 | 小型 | 4 | 15 | 12 | 80 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 98 | LG510 | 中子梁滑坡 | 孟石岭镇 | 丰景村六组 | 滑坡 | 185 | 145 | 3.2 | 8.58 | 小型 | 4 | 14 | 12 | 30 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 99 | LG511 | 赵家坪滑坡 | 孟石岭镇 | 田坝村五组 | 滑坡 | 160 | 270 | 3.2 | 13.82 | 中型 | 22 | 63 | 56 | 530 | 中型 | 不稳定 | 高 | 监测 |
| 100 | LG512 | 秦家堡滑坡 | 孟石岭镇 | 田坝村四组 | 滑坡 | 300 | 100 | 4 | 12 | 中型 | 2 | 7 | 10 | 30 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 101 | LG513 | 夏家门上滑坡 | 孟石岭镇 | 九台村四组 | 滑坡 | 90 | 170 | 3.2 | 4.9 | 小型 | 7 | 23 | 19 | 140 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 102 | LG514 | 阴湾口泥石流 | 孟石岭镇 | 九台村二组 | 泥石流 | 130 | 140 | 0.4 | 0.73 | 小型 | 10 | 33 | 23 | 220 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 103 | LG515 | 瓦场堡滑坡 | 孟石岭镇 | 丰坪村一组 | 滑坡 | 295 | 150 | 2.4 | 10.62 | 中型 | 6 | 22 | 28 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 104 | LG517 | 仁家沟滑坡 | 孟石岭镇 | 丰坪村三组 | 滑坡 | 110 | 250 | 4 | 11 | 中型 | 1 | 4 | 3 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 105 | LG060 | 白家坡滑坡 | 民主镇 | 明珠社区一组 | 滑坡 | 158 | 280 | 12 | 53.09 | 中型 | 1 | 4 | 3 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 106 | LG062 | 对窝子滑坡 | 民主镇 | 枣树村五组 | 滑坡 | 140 | 100 | 1.6 | 2.24 | 小型 | 2 | 5 | 4 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 107 | LG064 | 烂泥池滑坡 | 民主镇 | 银米村四组 | 滑坡 | 658 | 270 | 2.4 | 42.64 | 中型 | 3 | 5 | 9 | 8 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 108 | LG074 | 庙排滑坡 | 民主镇 | 柳林村五组 | 滑坡 | 150 | 80 | 0.8 | 0.96 | 小型 | 1 | 4 | 7 | 3 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 109 | LG106 | 郑家老院子滑坡 | 民主镇 | 柳林村四组 | 滑坡 | 230 | 150 | 2.4 | 8.28 | 小型 | 3 | 10 | 8 | 8 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 110 | LG110 | 石板沟泥石流 | 民主镇 | 柳林村一组 | 泥石流 | 70 | 60 | 2 | 0.84 | 小型 | 2 | 5 | 6 | 5 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 111 | LG113 | 殿坡滑坡 | 民主镇 | 兰家坝村五组 | 滑坡 | 200 | 130 | 4 | 10.4 | 中型 | 4 | 8 | 17 | 89 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 112 | LG114 | 大毛坡滑坡 | 民主镇 | 兰家坝村九组 | 滑坡 | 160 | 220 | 6.4 | 22.53 | 中型 | 7 | 12 | 20 | 60 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 113 | LG117 | 方家湾口滑坡 | 民主镇 | 新风村四组 | 滑坡 | 100 | 90 | 1.6 | 1.44 | 小型 | 1 | 2 | 4 | 4 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 114 | LG118 | 代家槽滑坡 | 民主镇 | 新风村二组 | 滑坡 | 160 | 240 | 4.8 | 18.43 | 中型 | 2 | 6 | 6 | 6 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 115 | LG119 | 熊家院子滑坡 | 民主镇 | 红星村二组 | 滑坡 | 120 | 190 | 1.6 | 3.65 | 小型 | 1 | 1 | 3 | 2 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 116 | LG120 | 徐家院子滑坡 | 民主镇 | 红星村四组 | 滑坡 | 50 | 90 | 1.6 | 0.72 | 小型 | 1 | 1 | 4 | 8 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 117 | LG122 | 黄泥堡滑坡 | 民主镇 | 新风村三组 | 滑坡 | 70 | 70 | 4 | 1.96 | 小型 | 3 | 3 | 6 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 118 | LG123 | 六斗棵滑坡 | 民主镇 | 永红村三组 | 滑坡 | 150 | 60 | 1.6 | 1.44 | 小型 | 5 | 16 | 15 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 119 | LG125 | 孙家院子滑坡 | 民主镇 | 永红村一组 | 滑坡 | 50 | 80 | 4.8 | 1.92 | 小型 | 1 | 3 | 11 | 24 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 120 | LG132 | 庙排子滑坡 | 民主镇 | 光荣村五组 | 滑坡 | 95 | 60 | 0.8 | 0.46 | 小型 | 1 | 2 | 4 | 5 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 121 | LG163 | 安家湾泥石流 | 民主镇 | 银米村一组 | 泥石流 | 30 | 60 | 2.4 | 0.43 | 小型 | 6 | 12 | 18 | 100 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 122 | LG165 | 大淌滑坡 | 民主镇 | 银米村三组 | 滑坡 | 75 | 100 | 3.2 | 2.4 | 小型 | 1 | 2 | 3 | 5 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 123 | LG168 | 王提米屋后滑坡 | 民主镇 | 五一村三组 | 滑坡 | 35 | 100 | 4 | 1.4 | 小型 | 3 | 4 | 8 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 124 | LG171 | 碾子坪滑坡 | 民主镇 | 国庆村二组 | 滑坡 | 100 | 220 | 2.2 | 4.84 | 小型 | 1 | 2 | 4 | 15 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 125 | LG172 | 吕家湾滑坡 | 民主镇 | 明珠社区一组 | 滑坡 | 143 | 114 | 6.2 | 10.11 | 中型 | 7 | 21 | 22 | 140 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 126 | LG174 | 学校院子滑坡 | 民主镇 | 农田社区三组 | 滑坡 | 336 | 220 | 11.2 | 82.79 | 中型 | 13 | 330 | 34 | 8210 | 大型 | 不稳定 | 极高 | 工程治理 |
| 127 | LG175 | 大田湾滑坡 | 民主镇 | 新喜村四组 | 滑坡 | 50 | 50 | 3.2 | 0.8 | 小型 | 2 | 6 | 6 | 18 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 128 | LG177 | 祝家院子滑坡 | 民主镇 | 新喜村三组 | 滑坡 | 62 | 98 | 4.8 | 2.92 | 小型 | 2 | 4 | 6 | 15 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 129 | LG178 | 马家屋后滑坡 | 民主镇 | 新喜村四组 | 滑坡 | 80 | 90 | 0.8 | 0.58 | 小型 | 2 | 5 | 5 | 15 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 130 | LG179 | 扇子排滑坡 | 民主镇 | 新喜村一组 | 滑坡 | 51 | 81 | 5.6 | 2.31 | 小型 | 4 | 13 | 11 | 30 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 131 | LG180 | 陈敬军屋后滑坡 | 民主镇 | 新喜村二组 | 滑坡 | 160 | 90 | 0.8 | 1.15 | 小型 | 3 | 10 | 7 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 132 | LG181 | 岳建沟滑坡 | 民主镇 | 田湾村一组 | 滑坡 | 100 | 80 | 3.2 | 2.56 | 小型 | 1 | 3 | 4 | 6 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 133 | LG183 | 周家阳坡滑坡 | 民主镇 | 田湾村四组 | 滑坡 | 180 | 210 | 4 | 15.12 | 中型 | 4 | 13 | 13 | 26 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 134 | LG195 | 下田坝滑坡 | 民主镇 | 枣树村二组 | 滑坡 | 57 | 88 | 4.6 | 2.31 | 小型 | 14 | 53 | 50 | 480 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 135 | LG203 | 花屋院子滑坡 | 民主镇 | 银盘村七组 | 滑坡 | 225 | 140 | 6.2 | 19.53 | 中型 | 9 | 43 | 36 | 320 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 136 | LG205 | 桑树园滑坡 | 民主镇 | 银盘村二组 | 滑坡 | 88 | 100 | 4.6 | 4.05 | 小型 | 3 | 20 | 10 | 150 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 137 | LG207 | 老药铺滑坡 | 民主镇 | 银盘村四组 | 滑坡 | 62 | 91 | 3.9 | 2.2 | 小型 | 3 | 7 | 12 | 136 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 138 | LG216 | 罗家院子四组滑坡 | 民主镇 | 榨溪村二组 | 滑坡 | 40 | 60 | 2.4 | 0.58 | 小型 | 1 | 4 | 4 | 9 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 139 | LG217 | 谢家梁四组滑坡 | 民主镇 | 榨溪村四组 | 滑坡 | 120 | 80 | 2.4 | 2.3 | 小型 | 4 | 16 | 8 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 140 | LG219 | 谢家梁滑坡 | 民主镇 | 榨溪村四组 | 滑坡 | 200 | 220 | 4 | 17.6 | 中型 | 1 | 1 | 2 | 2 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 141 | LG220 | 彭家梁滑坡 | 民主镇 | 德胜村四组 | 滑坡 | 140 | 100 | 2.4 | 3.36 | 小型 | 1 | 1 | 4 | 5 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 142 | LG227 | 熊家院子滑坡 | 民主镇 | 狮子村二组 | 滑坡 | 140 | 150 | 2.4 | 5.04 | 小型 | 1 | 1 | 3 | 2 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 143 | LG230 | 陈家沟滑坡 | 民主镇 | 德胜村一组 | 滑坡 | 70 | 75 | 1.6 | 0.84 | 小型 | 3 | 10 | 8 | 8 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 144 | LG231 | 学堂梁滑坡 | 民主镇 | 德胜村五组 | 滑坡 | 80 | 135 | 2.4 | 2.59 | 小型 | 2 | 5 | 6 | 5 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 145 | LG232 | 后沟滑坡 | 民主镇 | 德胜村四组 | 滑坡 | 50 | 40 | 2.4 | 0.48 | 小型 | 1 | 2 | 5 | 5 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 146 | LG547 | 老扒湾滑坡 | 民主镇 | 银米村二组 | 滑坡 | 50 | 40 | 2.4 | 0.48 | 小型 | 2 | 5 | 5 | 4 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 147 | LG548 | 夏家堡滑坡 | 民主镇 | 德胜村一组 | 滑坡 | 75 | 50 | 2.4 | 0.9 | 小型 | 3 | 12 | 8 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 148 | LG573 | 豹子岩-水口泥石流 | 民主镇 | 德胜村五组 | 泥石流 | 800 | 20 | 0.5 | 0.8 | 小型 | 43 | 118 | 120 | 1200 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 149 | LG574 | 田坝滑坡 | 民主镇 | 马鞍新村五组 | 滑坡 | 200 | 180 | 8 | 28.8 | 中型 | 16 | 55 | 80 | 800 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 150 | LG575 | 村上院子滑坡 | 民主镇 | 银盘村六组 | 滑坡 | 260 | 200 | 5 | 26 | 中型 | 13 | 42 | 40 | 450 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 151 | LG576 | 碓湾滑坡 | 民主镇 | 榨溪村二组 | 滑坡 | 145 | 140 | 1 | 2.03 | 小型 | 5 | 17 | 14 | 200 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 152 | LG577 | 天池垭滑坡 | 民主镇 | 五一村二组 | 滑坡 | 120 | 50 | 4 | 2.4 | 小型 | 3 | 8 | 8 | 120 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 153 | LG578 | 张家湾子滑坡 | 民主镇 | 五一村二组 | 滑坡 | 76 | 56 | 4 | 1.7 | 小型 | 5 | 6 | 11 | 215 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 154 | LG017 | 耳扒滑坡 | 南宫山镇 | 红日社区二组 | 滑坡 | 224 | 140 | 4 | 12.54 | 中型 | 15 | 48 | 69 | 650 | 中型 | 较稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 155 | LG031 | 杨家坡滑坡 | 南宫山镇 | 天池村二组 | 滑坡 | 430 | 280 | 6.4 | 77.06 | 中型 | 13 | 37 | 43 | 445 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 156 | LG480 | 溢河小学滑坡 | 南宫山镇 | 溢河村二组 | 滑坡 | 180 | 150 | 4 | 10.8 | 中型 | 1 | 81 | 42 | 885 | 中型 | 较稳定 | 中 | 工程治理 |
| 157 | LG481 | 王家老屋场二组滑坡 | 南宫山镇 | 溢河村一组 | 滑坡 | 110 | 200 | 4 | 8.8 | 小型 | 12 | 51 | 33 | 450 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 158 | LG489 | 古竹关滑坡 | 南宫山镇 | 双岭村三组 | 滑坡 | 76 | 86 | 3.2 | 2.09 | 小型 | 4 | 13 | 18 | 100 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 159 | LG491 | 祁家院子滑坡 | 南宫山镇 | 双岭村六组 | 滑坡 | 110 | 120 | 4.8 | 6.34 | 小型 | 10 | 34 | 22 | 600 | 中型 | 较稳定 | 中 | 工程治理 |
| 160 | LG494 | 张家梁滑坡 | 南宫山镇 | 龙安村二组 | 滑坡 | 140 | 270 | 2.4 | 9.07 | 小型 | 2 | 4 | 6 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 161 | LG542 | 长坪滑坡 | 南宫山镇 | 双桂花村九组 | 滑坡 | 130 | 70 | 7.2 | 6.55 | 小型 | 3 | 10 | 9 | 180 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 162 | LG543 | 高家老屋场泥石流 | 南宫山镇 | 龙安村五组 | 泥石流 | 80 | 50 | 2.4 | 0.96 | 小型 | 7 | 14 | 20 | 285 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 163 | LG545 | 杉树埫滑坡 | 南宫山镇 | 龙安村一组 | 滑坡 | 180 | 200 | 4 | 14.4 | 中型 | 20 | 71 | 95 | 3520 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 164 | LG055 | 松林村二组（大水沟）泥石流 | 石门镇 | 松林村二组 | 泥石流 | 20 | 50 | 3.2 | 0.32 | 小型 | 4 | 15 | 10 | 125 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 165 | LG056 | 李家瓦屋滑坡 | 石门镇 | 铁佛社区三组 | 滑坡 | 70 | 50 | 1.6 | 0.56 | 小型 | 0 | 0 | 4 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 166 | LG058 | 张家院子五组滑坡 | 石门镇 | 乐景村四组 | 滑坡 | 40 | 100 | 2.4 | 0.96 | 小型 | 32 | 101 | 123 | 600 | 中型 | 较稳定 | 中 | 工程治理 |
| 167 | LG234 | 赵家院子滑坡 | 石门镇 | 老鸦村四组 | 滑坡 | 30 | 70 | 4 | 0.84 | 小型 | 2 | 7 | 8 | 23 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 168 | LG236 | 老鸦新村滑坡 | 石门镇 | 老鸦村四组 | 滑坡 | 95 | 60 | 3.2 | 1.82 | 小型 | 4 | 24 | 18 | 42 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 169 | LG237 | 树扒滑坡 | 石门镇 | 老鸦村一组 | 滑坡 | 100 | 80 | 1.6 | 1.28 | 小型 | 2 | 3 | 5 | 8 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 170 | LG239 | 阳坡滑坡 | 石门镇 | 老鸦村一组 | 滑坡 | 50 | 70 | 1.6 | 0.56 | 小型 | 2 | 9 | 6 | 24 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 171 | LG240 | 湾槽滑坡 | 石门镇 | 老鸦村一组 | 滑坡 | 90 | 50 | 2.4 | 1.08 | 小型 | 5 | 13 | 14 | 38 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 172 | LG241 | 红沙槽滑坡 | 石门镇 | 老鸦村一组 | 滑坡 | 70 | 55 | 3.2 | 1.23 | 小型 | 4 | 16 | 12 | 35 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 173 | LG242 | 老鸦二组泥石流 | 石门镇 | 老鸦村二组 | 泥石流 | 70 | 75 | 4 | 2.1 | 中型 | 2 | 6 | 6 | 9 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 174 | LG243 | 达摩坡滑坡 | 石门镇 | 铁佛社区三组 | 滑坡 | 300 | 150 | 1.6 | 7.2 | 小型 | 1 | 2 | 2 | 10 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 175 | LG246 | 丛树梁滑坡 | 石门镇 | 红岩村二组 | 滑坡 | 150 | 155 | 4 | 9.3 | 小型 | 1 | 4 | 3 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 176 | LG247 | 田棚滑坡 | 石门镇 | 红岩村二组 | 滑坡 | 80 | 200 | 4.8 | 7.68 | 小型 | 3 | 13 | 9 | 50 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 177 | LG252 | 庙湾滑坡 | 石门镇 | 月星村二组 | 滑坡 | 50 | 80 | 3.2 | 1.28 | 小型 | 6 | 27 | 16 | 48 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 178 | LG256 | 黄泥堡滑坡 | 石门镇 | 庄房村五组 | 滑坡 | 120 | 115 | 4.8 | 6.62 | 小型 | 2 | 4 | 4 | 32 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 179 | LG258 | 猪嘴石滑坡 | 石门镇 | 铁佛社区三组 | 滑坡 | 40 | 70 | 2.4 | 0.67 | 小型 | 3 | 10 | 7 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 180 | LG259 | 毛狗塘滑坡 | 石门镇 | 压房村四组 | 滑坡 | 120 | 100 | 4 | 4.8 | 小型 | 4 | 16 | 14 | 28 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 181 | LG271 | 张家院子滑坡 | 石门镇 | 小沟村三组 | 滑坡 | 230 | 135 | 3.2 | 9.94 | 小型 | 9 | 27 | 17 | 52 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 182 | LG276 | 坟坪滑坡 | 石门镇 | 新生村四组 | 滑坡 | 100 | 95 | 4 | 3.8 | 小型 | 2 | 8 | 9 | 30 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 183 | LG335 | 油坊湾桥头泥石流 | 石门镇 | 兴坪村一组 | 泥石流 | 110 | 80 | 2.4 | 2.11 | 中型 | 5 | 20 | 12 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 184 | LG338 | 下大地滑坡 | 石门镇 | 平安村二组 | 滑坡 | 60 | 220 | 4 | 5.28 | 小型 | 13 | 40 | 48 | 320 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 185 | LG341 | 上大地滑坡 | 石门镇 | 平安村二组 | 滑坡 | 70 | 150 | 2.4 | 2.52 | 小型 | 5 | 16 | 18 | 150 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 186 | LG344 | 刘家屋后滑坡 | 石门镇 | 平安村四组 | 滑坡 | 50 | 40 | 1.6 | 0.32 | 小型 | 1 | 2 | 3 | 14 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 187 | LG357 | 宋家院子滑坡 | 石门镇 | 大河村二组 | 滑坡 | 60 | 55 | 2.4 | 0.79 | 小型 | 3 | 9 | 7 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 188 | LG362 | 平溪水滑坡 | 石门镇 | 大河村六组 | 滑坡 | 100 | 90 | 3.2 | 2.88 | 小型 | 2 | 2 | 4 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 189 | LG555 | 孙家老屋场滑坡 | 石门镇 | 红岩村十组 | 滑坡 | 160 | 300 | 2.4 | 11.52 | 中型 | 9 | 32 | 24 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 190 | LG579 | 杏子树牌滑坡 | 石门镇 | 松林村二组 | 滑坡 | 65 | 43 | 4 | 1.12 | 小型 | 5 | 21 | 15 | 220 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 191 | LG033 | 清水槽泥石流 | 四季镇 | 月坝村一组 | 泥石流 | 120 | 115 | 2 | 2.76 | 中型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 192 | LG402 | 王家梁滑坡 | 四季镇 | 天坪村一组 | 滑坡 | 200 | 100 | 2.4 | 4.8 | 小型 | 2 | 7 | 5 | 20 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 193 | LG403 | 三房湾滑坡 | 四季镇 | 天坪村一组 | 滑坡 | 50 | 40 | 1.6 | 0.32 | 小型 | 1 | 5 | 5 | 15 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 194 | LG404 | 头道桥滑坡 | 四季镇 | 天坪村三组 | 滑坡 | 70 | 110 | 3.6 | 2.77 | 小型 | 3 | 14 | 17 | 42 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 195 | LG405 | 吴家堡滑坡 | 四季镇 | 长梁村四组 | 滑坡 | 80 | 60 | 4 | 1.92 | 小型 | 1 | 3 | 3 | 30 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 196 | LG408 | 莫家湾滑坡 | 四季镇 | 月坝村一组 | 滑坡 | 193 | 86 | 2.4 | 3.98 | 小型 | 4 | 17 | 12 | 80 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 197 | LG409 | 范家院子滑坡 | 四季镇 | 月坝村二组 | 滑坡 | 64 | 94 | 2 | 1.2 | 小型 | 5 | 16 | 15 | 160 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 198 | LG412 | 大麦溪沟泥石流 | 四季镇 | 月坝村五组 | 泥石流 | 142 | 91 | 0.7 | 0.9 | 小型 | 1 | 5 | 3 | 35 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 199 | LG415 | 郑家背后滑坡 | 四季镇 | 竹园村三组 | 滑坡 | 122 | 110 | 2.4 | 3.22 | 小型 | 5 | 16 | 22 | 52 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 200 | LG416 | 罗家堡泥石流 | 四季镇 | 竹园村四组 | 泥石流 | 60 | 120 | 3.2 | 2.3 | 中型 | 1 | 57 | 36 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 201 | LG417 | 小桥沟泥石流 | 四季镇 | 竹园村三组 | 泥石流 | 90 | 120 | 2 | 2.16 | 中型 | 5 | 7 | 15 | 68 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 202 | LG418 | 三房沟泥石流 | 四季镇 | 竹园村二组 | 泥石流 | 70 | 80 | 4 | 2.24 | 中型 | 2 | 3 | 7 | 11 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 203 | LG419 | 竹园湾滑坡 | 四季镇 | 竹园村一组 | 滑坡 | 70 | 85 | 4 | 2.38 | 小型 | 5 | 14 | 12 | 53 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 204 | LG420 | 银洞湾沟泥石流 | 四季镇 | 竹园村一组 | 泥石流 | 50 | 150 | 3.2 | 2.4 | 中型 | 6 | 14 | 19 | 35 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 205 | LG424 | 党参堡滑坡 | 四季镇 | 木竹村二组 | 滑坡 | 152 | 133 | 3.2 | 6.47 | 小型 | 5 | 9 | 15 | 110 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 206 | LG425 | 林家坡滑坡 | 四季镇 | 木竹村七组 | 滑坡 | 165 | 174 | 4 | 11.48 | 中型 | 5 | 11 | 16 | 32 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 207 | LG019 | 李家坪滑坡 | 滔河镇 | 长滩村二组 | 滑坡 | 140 | 118 | 4.8 | 7.93 | 小型 | 4 | 11 | 15 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 208 | LG027 | 查家湾滑坡 | 滔河镇 | 联合村二组 | 滑坡 | 230 | 340 | 2.4 | 18.77 | 中型 | 6 | 14 | 16 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 209 | LG431 | 关梁子滑坡 | 滔河镇 | 联合村八组 | 滑坡 | 120 | 95 | 2.4 | 2.74 | 小型 | 1 | 2 | 3 | 15 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 210 | LG432 | 祝家湾滑坡 | 滔河镇 | 联合村四组 | 滑坡 | 130 | 50 | 4.8 | 3.12 | 小型 | 3 | 10 | 9 | 30 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 211 | LG444 | 茶坪滑坡 | 滔河镇 | 兴隆村三组 | 滑坡 | 63 | 60 | 2.4 | 0.91 | 小型 | 4 | 9 | 13 | 37 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 212 | LG447 | 杨兴业屋后滑坡 | 滔河镇 | 同心村五组 | 滑坡 | 60 | 76 | 6.4 | 2.92 | 小型 | 10 | 27 | 31 | 102 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 213 | LG448 | 段家老屋场滑坡 | 滔河镇 | 兴隆村四组 | 滑坡 | 80 | 112 | 4 | 3.58 | 小型 | 10 | 28 | 33 | 106 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 214 | LG450 | 稀饭淌滑坡 | 滔河镇 | 泥坪村三、四组 | 滑坡 | 340 | 300 | 4.8 | 48.96 | 中型 | 10 | 37 | 32 | 360 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 215 | LG460 | 唐家屋后滑坡 | 滔河镇 | 葵花村三组 | 滑坡 | 140 | 187 | 2.4 | 6.28 | 小型 | 3 | 12 | 10 | 30 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 216 | LG587 | 绿毛草湾滑坡 | 滔河镇 | 同心村一组 | 滑坡 | 175 | 80 | 3 | 4.2 | 小型 | 7 | 27 | 40 | 470 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 217 | LG588 | 阳坡碥上滑坡 | 滔河镇 | 同心村三组 | 滑坡 | 100 | 140 | 4 | 5.6 | 小型 | 10 | 35 | 45 | 200 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 218 | LG066 | 脂肪河滑坡 | 堰门镇 | 长征村四组 | 滑坡 | 165 | 110 | 5.6 | 10.16 | 中型 | 3 | 7 | 11 | 30 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 219 | LG067 | 牛圈坪滑坡 | 堰门镇 | 长征村二组 | 滑坡 | 210 | 140 | 6.4 | 18.82 | 中型 | 7 | 24 | 22 | 50 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 220 | LG068 | 长田湾滑坡 | 堰门镇 | 隆兴村二组 | 滑坡 | 100 | 100 | 1.6 | 1.6 | 小型 | 4 | 13 | 16 | 240 | 小型 | 较稳定 | 低 | 工程治理 |
| 221 | LG087 | 大小刘家坪滑坡 | 堰门镇 | 团员村六组 | 滑坡 | 259 | 98 | 12.8 | 32.49 | 中型 | 5 | 23 | 11 | 42 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 222 | LG088 | 谢家坡（桥儿沟）滑坡 | 堰门镇 | 中武村二组 | 滑坡 | 40 | 40 | 4.8 | 0.77 | 小型 | 1 | 3 | 4 | 3 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 223 | LG136 | 单家老院子滑坡 | 堰门镇 | 长征村四组 | 滑坡 | 120 | 135 | 4.8 | 7.78 | 小型 | 3 | 12 | 12 | 92 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 224 | LG137 | 柏树槽滑坡 | 堰门镇 | 长征村三组 | 滑坡 | 140 | 85 | 3.2 | 3.81 | 小型 | 3 | 10 | 13 | 35 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 225 | LG138 | 李家院子滑坡五组 | 堰门镇 | 青春村五组 | 滑坡 | 140 | 70 | 4 | 3.92 | 小型 | 4 | 23 | 14 | 23 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 226 | LG140 | 粉房院子滑坡 | 堰门镇 | 青春村四组 | 滑坡 | 120 | 70 | 4.8 | 4.03 | 小型 | 2 | 10 | 8 | 15 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 227 | LG141 | 毛家院子滑坡 | 堰门镇 | 青春村三组 | 滑坡 | 70 | 100 | 6.4 | 4.48 | 小型 | 1 | 1 | 2 | 11 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 228 | LG142 | 李家院子滑坡一组 | 堰门镇 | 隆兴村一组 | 滑坡 | 154 | 66 | 8.8 | 8.94 | 小型 | 5 | 73 | 28 | 5140 | 大型 | 较稳定 | 高 | 工程治理 |
| 229 | LG146 | 蔡家梁滑坡 | 堰门镇 | 隆兴村二组 | 滑坡 | 250 | 110 | 8 | 22 | 中型 | 1 | 8 | 2 | 13 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 230 | LG148 | 李家院子滑坡三组 | 堰门镇 | 堰门村三组 | 滑坡 | 65 | 100 | 4 | 2.6 | 小型 | 3 | 17 | 4 | 14 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 231 | LG149 | 寇家院子滑坡 | 堰门镇 | 团员村一组 | 滑坡 | 111 | 218 | 5.2 | 12.58 | 中型 | 1 | 10 | 3 | 20 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 232 | LG151 | 枫树堡滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村二组 | 滑坡 | 70 | 90 | 1.6 | 1.01 | 小型 | 1 | 7 | 7 | 16 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 233 | LG153 | 文家湾滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村三组 | 滑坡 | 100 | 70 | 2.4 | 1.68 | 小型 | 1 | 4 | 1 | 17 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 234 | LG154 | 堰湾滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村三组 | 滑坡 | 53 | 88 | 3.2 | 1.49 | 小型 | 4 | 13 | 12 | 10 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 235 | LG156 | 三房院子滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村二组 | 滑坡 | 70 | 40 | 3.2 | 0.9 | 小型 | 2 | 5 | 6 | 21 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 236 | LG157 | 二房院子滑坡 | 堰门镇 | 中武村三组 | 滑坡 | 150 | 60 | 4 | 3.6 | 小型 | 1 | 1 | 2 | 16 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 237 | LG158 | 石学孟屋后崩塌 | 堰门镇 | 进步村一组 | 滑坡 | 30 | 50 | 2.4 | 0.36 | 小型 | 1 | 7 | 2 | 5 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 238 | LG162 | 张来全屋前滑坡 | 堰门镇 | 进步村三组 | 滑坡 | 80 | 70 | 4.8 | 2.69 | 小型 | 1 | 5 | 3 | 6 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 239 | LG560 | 汪家台子泥石流 | 堰门镇 | 隆兴村一组 | 泥石流 | 490 | 100 | 0.1 | 0.49 | 小型 | 4 | 204 | 82 | 2500 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 240 | LG580 | 张家湾滑坡 | 堰门镇 | 隆兴村一组 | 滑坡 | 120 | 90 | 6 | 6.48 | 小型 | 2 | 6 | 3 | 105 | 小型 | 不稳定 | 中 | 搬迁避让 |
| 241 | LG581 | 郭家浜滑坡 | 堰门镇 | 进步村三组 | 滑坡 | 35 | 60 | 6 | 1.26 | 小型 | 16 | 48 | 26 | 490 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 242 | LG582 | 玄天宫滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村二组 | 滑坡 | 80 | 110 | 5 | 4.4 | 小型 | 25 | 75 | 75 | 490 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 243 | LG583 | 杜家河坝滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村一组 | 滑坡 | 90 | 50 | 10 | 4.5 | 小型 | 8 | 24 | 42 | 240 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 244 | LG584 | 黄家坪滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村二组 | 滑坡 | 180 | 150 | 4 | 10.8 | 中型 | 3 | 8 | 10 | 135 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 245 | LG585 | 舒家河坝滑坡 | 堰门镇 | 瑞金村一组 | 滑坡 | 30 | 40 | 4 | 0.48 | 小型 | 4 | 13 | 24 | 265 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 246 | LG039 | 张家院子八组滑坡 | 佐龙镇 | 杜坝村八组 | 滑坡 | 130 | 110 | 8 | 11.44 | 中型 | 1 | 4 | 8 | 50 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 247 | LG040 | 杜坝村六组滑坡 | 佐龙镇 | 杜坝村六组 | 滑坡 | 242 | 174 | 11.2 | 47.16 | 中型 | 5 | 12 | 18 | 170 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 248 | LG046 | 集镇后坡滑坡 | 佐龙镇 | 远景村一组 | 滑坡 | 120 | 150 | 2.4 | 4.32 | 小型 | 69 | 238 | 113 | 2850 | 中型 | 不稳定 | 高 | 工程治理 |
| 249 | LG047 | 江家院子五组滑坡 | 佐龙镇 | 双喜村五组 | 滑坡 | 70 | 30 | 4 | 0.84 | 小型 | 5 | 12 | 19 | 195 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 250 | LG363 | 郭家滩滑坡 | 佐龙镇 | 杜坝村六组 | 滑坡 | 102 | 240 | 2.6 | 6.36 | 小型 | 6 | 18 | 17 | 175 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 251 | LG365 | 曾家院子滑坡 | 佐龙镇 | 黄兴村三组 | 滑坡 | 140 | 100 | 8 | 11.2 | 中型 | 4 | 15 | 4 | 14 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 252 | LG366 | 张家院子（后坡）滑坡 | 佐龙镇 | 金珠沟村七组 | 滑坡 | 160 | 140 | 6.4 | 14.34 | 中型 | 1 | 1 | 6 | 21 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 253 | LG367 | 茶园包滑坡 | 佐龙镇 | 远景村二组 | 滑坡 | 110 | 160 | 8 | 14.08 | 中型 | 2 | 5 | 32 | 49 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 254 | LG368 | 罗家院子滑坡一组 | 佐龙镇 | 远景村一组 | 滑坡 | 110 | 40 | 4.8 | 2.11 | 小型 | 1 | 4 | 15 | 28 | 小型 | 不稳定 | 中 | 监测 |
| 255 | LG372 | 唐家院子滑坡 | 佐龙镇 | 华新村一组 | 滑坡 | 240 | 50 | 3.2 | 3.84 | 小型 | 4 | 16 | 8 | 21 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 256 | LG373 | 江家院子二组滑坡 | 佐龙镇 | 双喜村二组 | 滑坡 | 40 | 70 | 2.4 | 0.67 | 小型 | 6 | 14 | 33 | 245 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 257 | LG375 | 清水淌滑坡 | 佐龙镇 | 双喜村四组 | 滑坡 | 70 | 25 | 2 | 0.35 | 小型 | 1 | 3 | 8 | 28 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 258 | LG376 | 李家湾滑坡 | 佐龙镇 | 明星村七组 | 滑坡 | 50 | 60 | 4 | 1.2 | 小型 | 1 | 4 | 2 | 7 | 小型 | 较稳定 | 低 | 搬迁避让 |
| 259 | LG382 | 竹园槽滑坡 | 佐龙镇 | 花坝村四组 | 滑坡 | 180 | 260 | 6.4 | 29.95 | 中型 | 18 | 52 | 62 | 276 | 小型 | 较稳定 | 低 | 监测 |
| 260 | LG546 | 六房院子滑坡 | 佐龙镇 | 金珠店社区四组 | 滑坡 | 81 | 66 | 5.8 | 3.1 | 小型 | 7 | 29 | 39 | 300 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 261 | LG586 | 张家山滑坡 | 佐龙镇 | 金珠店社区三组 | 滑坡 | 100 | 160 | 5 | 8 | 小型 | 10 | 41 | 44 | 350 | 小型 | 不稳定 | 中 | 工程治理 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632 | 6342 | 5909 | 78400 |  |  |  |  |

附表4    岚皋县重点集镇地质灾害调查与风险评价项目一览表

| 序号 | 县区 | 重点示范镇名称 | 投资估算（万元） | 实施年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岚皋 | 城关镇 | 120 | 2021 |
| 2 |  | 民主镇 | 120 | 2021 |
| 3 |  | 官元镇 | 120 | 2021 |
| 4 |  | 四季镇 | 120 | 2022 |
| 5 |  | 佐龙镇 | 120 | 2023 |
| 6 |  | 南宫山镇 | 120 | 2024 |
| 7 |  | 石门镇 | 120 | 2025 |
| 合计 |  |  | 840 |  |

附表5     岚皋县地质灾害工程治理项目一览表

| 序号 | 野外编号 | 项目（隐患点）名称 | 威胁对象 | 治理费用（万元） | 治理年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG545 | 南宫山镇杉树埫滑坡 | 20户71人95间房屋 | 410 | 2021年 |
| 2 | LG046 | 佐龙镇集镇后坡滑坡 | 69户238人113间房屋 | 320 | 2021年 |
| 3 | LG550 | 城关镇蔡家院子滑坡 | 14户47人75间房屋及2栋7层安置楼 | 210 | 2021年 |
| 4 | LG551 | 城关镇方垭水厂滑坡 | 3户18人20间房屋及方垭水厂 | 700 | 2021年 |
| 5 | LG554 | 城关镇查家坪滑坡 | 4户116人13间房屋及G541国道 | 385 | 2021年 |
| 6 | LG514 | 孟石岭镇九台村泥石流 | 10户33人23间房屋 | 90 | 2021年 |
| 7 | LG553 | 城关镇潘家屋后滑坡 | 3户360人109间房屋及兴皋医院 | 700 | 2022年 |
| 8 | LG559 | 城关镇庙坪滑坡 | 90户64人210间房屋及堰门镇小学 | 2000 | 2022年 |
| 9 | LG560 | 堰门镇汪家台子泥石流 | 4户204人82间房屋 | 450 | 2022年 |
| 10 | LG174 | 民主镇学校院子滑坡 | 13户330人34间房屋粮食加工厂、富岚毛绒玩具厂 | 700 | 2023年 |
| 11 | LG387 | 城关镇长坪下段滑坡 | 23户61人78间房屋 | 800 | 2023年 |
| 12 | LG011 | 城关镇龙泉湾滑坡（泥石流） | 6户16人32间房屋 | 600 | 2023年 |
| 13 | LG574 | 民主镇田坝滑坡 | 16户55人80间房屋 | 500 | 2023年 |
| 14 | LG563 | 城关镇堰塘湾滑坡 | 3户12人18间房屋及下部住户 | 400 | 2023年 |
| 15 | LG393 | 城关镇彭家淌滑坡 | 10户31人55间房屋 | 500 | 2024年 |
| 16 | LG386 | 城关镇新村背后滑坡 | 16户65人72间房屋 | 400 | 2024年 |
| 17 | LG571 | 官元镇下街头滑坡 | 9户27人44间房屋 | 300 | 2025年 |
| 18 | LG566 | 平溪河十里坪滑坡 | 17户68人96间房屋 | 600 | 2025年 |
| 19 | LG570 | 官元镇十三铺子滑坡 | 25户104人120间房屋 | 400 | 2025年 |

| 附表6 岚皋县地质灾害防治费用估算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 防治项目类别及名称 | 内容 |  | 数量 | 小计 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  | (万元) | (万元) |  |
| 1 | 调查评价 | 重要城镇（乡镇）地质灾害调查与风险评价 |  | 7个镇 | 840 | 915 | 每个120万 |
|  |  | 排查巡查检查 |  | 全县*5年 | 75 |  | 每县15万/年 |
| 2 | 监测预警 | 群测群防 |  | 261点*5年 | 261 | 1061 | 每处灾害点0.2万元 |
|  |  | 普适型监测 |  | 100处 | 800 |  | 每个8万 |
| 3 | 综合治理 | 大型治理项目 |  | 1处 | 2000 | 12265 | 争取中央财政补助2000万元，地方配套资金0万元 |
|  |  | 中小型治理项目 |  | 18处 | 8465 |  | 争取中央财政补助7000万元，地方配套资金1465万元 |
|  |  | 排危除险 |  | 20处 | 600 |  | 每个30万 |
|  |  | 搬迁避险 |  | 20处 | 200 |  | 每个10万 |
|  |  | 应急治理 |  | 20处 | 1000 |  | 每处50万元，争取中省市财政补助 |
| 4 | 风险管控 | 检查、抽查 |  | 全县 | （75） | （75） | 含在排查巡查检查费用 |
| 5 | 能力建设 | 应急能力建设 | 科普宣传 | 5年 | 50 | 382.7 | 10万/年 |
|  |  |  | 知识培训 | 261点 | 195.75 |  | 0.15万元/点 |
|  |  |  | 避灾演练 | 261点 | 47.0 |  | 0.18万元/点 |
|  |  | 乡镇防灾减灾能力建设 |  | 12镇办 | 30 |  | 2.5万/镇 |
|  |  | 县级装备配置和人才队伍建设 |  | 全县 | 20 |  | 20万/县（区） |
|  |  | “平展结合”技术支撑单位建设 |  | 全县 | （75） |  | 含在排查巡查检查费用 |
|  |  | 应急机构及专业队伍建设 |  | 5年 | 40 |  | 专家库专家费用 |
| 6 | 科技创新 |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 14673.7 |  |

| 附表7 岚皋县2021-2025各年度防治理经费安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 防治项目 | 内容 |  | 数量 | 小计 | 年份 |  |  |  |  |
|  | 类别及名称 |  |  |  | (万元) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 调查评价 | 重要城镇（乡镇）地质灾害调查与风险评价 |  | 7个镇 | 840 | 360 | 240 | 240 |  |  |
|  |  | 排查巡查检查 |  | 全县*5年 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 监测预警 | 群测群防 |  | 261点*5年 | 261 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 |
|  |  | 普适型监测 |  | 100处 | 800 | 80 | 480 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | 综合治理 | 大型治理项目 |  | 1处 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 中小型治理项目 |  | 18处 | 8465 | 2115 | 1150 | 2100 | 1800 | 1300 |
|  |  | 排危除险 |  | 20处 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | 搬迁避险 |  | 20处 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 应急治理 |  | 20处 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | 风险管控 | 检查、抽查 |  | 全县 | （75） | （15） | （15） | （15） | （15） | （15） |
| 5 | 能力建设 | 应急能力建设 | 科普宣传 | 5年 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 知识培训 | 261点 | 195.8 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
|  |  |  | 避灾演练 | 261点 | 47.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
|  |  | 乡镇防灾减灾能力建设 |  | 12镇办 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 县级装备配置和人才队伍建设 |  | 全县 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | “平展结合”技术支撑单位建设 |  | 全县 | （75） | （15） | （15） | （15） | （15） | （15） |
|  |  | 应急机构及专业队伍建设 |  | 5年 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 科技创新 |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计（万元） |  |  |  |  | 14673.7 | 3068.7 | 4383.7 | 2933.7 | 2393.8 | 1893.8 |